《深圳市2017年度本级预算执行及其他财政收支审计工作报告》

反映问题及审计处理、整改情况一览表

| 项目 | 问题类别 | 序号 | 问题 内容 |  |  |  |  | 问题责任 单位 |  |  | 整改采取的措施和效果 |  |  | 整改结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已整改/未整改/正在整改 |
| 一、财政管理审计情况 | （一）市本级预算管理和决算草案审计情况 | 1 | 决算草案未全面反映预算稳定调节基金情况 | 经市人大批准，2017年市本级预算稳定调节基金全年使用327.2亿元。但在编制决算草案时，并未列明预算稳定调节基金全年使用的金额及结余规模，只列明107.2亿元用于增加轨道交通四期项目资本金，其余220亿元的用途未做说明。 |  |  |  | 深圳市财政委员会 |  |  | 已在决算草案中增加了预算稳定调节基金全年使用金额及结余规模等内容,并按财政部批复的决算数据，调整当年增加数为48.5亿元。 |  |  | 已整改 |
|  |  | 2 | 个别预算编制未充分考虑上一年项目预算执行情况 | 2016至2017年，企业职业技能培训券项目每年安排预算5,000万元。审计发现，该项目连续两年预算执行率偏低，实际支出分别是2,682万元、2,938万元，均低于60%。市财政委2018年安排部门预算时未按财政部相关规定核减项目预算，继续安排该项预算5,000万元。 |  |  |  | 深圳市财政委员会 |  |  | 1.2018年市财政委正式复函(深财社函[2018]1670号)要求市人力资源保障局加强对政策措施的绩效评估,根据实施效果对政策内容提出动态调整建议，并报市委市政府审定； 2.市财政委在2019年预算编制中已将该项支出核减为3000万元,将报市人大审查。 |  |  | 已整改 |
| 一、财政管理审计情况 | （一）市本级预算管理和决算草案审计情况 | 3 | 政府投资引导基金权益未完整反映 | 2017年12月，市财政委拨付深圳市引导基金投资有限公司（以下简称市引导基金公司）的100亿元注册资本金未登记为股权投资，国有资产反映不完整。 |  |  |  | 深圳市财政委员会 |  |  | 1.已于2018年5月在会计总账中补记更正； 2.对现有股权投资核算情况进行了梳理，加强对股权投资的会计账务核算，确保股权投资核算及时、准确。 |  |  | 已整改 |
|  |  | 4 | 公物仓物资未及时处理存在损失风险 | 截至2017年12月底，市财政委管理的公物仓未处理的物资共计1193批次4660.69万件，其中入库10年以上的有159批次5311件、5至10年的有183批次567.6万件、5年以下的有851批次4092.56万件。由于部分执法单位将执法中依法罚没、追缴的物资交至公物仓后未及时提出物资处理意见，市财政委与部分执法单位沟通不足，物资未得到有效处理，存在资产损失风险。 |  |  |  | 深圳市财政委员会、深圳市中级人民法院、深圳市检察院、深圳市市场监管委、深圳市公安局、深圳市打私办 |  |  | 1.市财政委专门成立“清库行动”工作小组，及时与相关执法单位进行沟通，积极推进对现有库存物资的处理工作； 2.截至2018年10月底，已完成282.86万件物资的处置工作，并办理出库手续； 3.已完成434.36万件物资的拍卖工作，相关资金将按规定上缴国库。 |  |  | 已整改 |
| 一、财政管理审计情况 | （二）区级财政管理审计情况 | 5 | 政府投入企业资本金未登记股权 | 龙岗区政府注册成立龙岗区金融投资控股有限公司，区财政投入资本金214.44亿元，未在总预算账中登记为企业股权投资。 |  |  |  | 龙岗区人民政府 |  |  | 已于2017年11月7日在总预算会计账中补记2015年、2016年对龙岗区金融投资控股有限公司的股权投资55亿元和159.44亿元。 |  |  | 已整改 |
|  |  | 6 | 垫付及出借资金未及时清理结算 | 龙岗区财政局2015年前垫付、出借财政资金2.23亿元，至今仍挂账，主要包括2008年前借出专项资金0.59亿元、2008年企业借款1亿元、2011年基建借款0.5亿元等。 |  |  |  | 龙岗区人民政府 |  |  | 1.关于2008年前借出的专项资金0.59亿元，龙岗区已对尚在经营的欠款企业进行追缴； 2.关于2008年企业借款1亿元，龙岗区财政部门每年出具公函追还一次，以保持对该事项的法律追诉权。下一步，龙岗区将请市国资委协调市巴士集团及时归还欠款，必要时采取法律手段予以追还； 3.关于2011年基建借款0.5亿元，龙岗区使用华昱公司沙荷路项目审计决算尾款4131万元直接抵扣其拖欠区政府的基建项目垫付款。龙岗区将继续积极追讨余款，必要时采取法律手段予以追还。 |  |  | 正在整改 |
| 一、财政管理审计情况 | (三)街道财政收支审计情况 | 7 | 预算管理存在超预算支出等问题 | 2个街道超预算支出资金，涉及金额432.51万元。 |  |  |  | 民治街道 招商街道 |  |  | 1.民治街道：已重新预估每年扶贫资金，科学定制年初预算数，并严格按年初预算执行； 2.招商街道：进一步规范项目经费支出，避免此类问题的再次出现。 |  |  | 已整改 |
|  |  |  |  | 2个街道预算编制不完整，涉及金额2.97亿元。 |  |  |  | 黄贝街道 石岩街道 |  |  | 1.黄贝街道：党工委结合实际情况，对财务制度进行了相应的修改，明确规定街道预算应按规定编制政府采购预算，并由后勤统筹规划当年政府采购计划，严格按《深圳市罗湖区财政预算准则》文件要求进行政府采购； 2.石岩街道（含所有行政事业单位、工作站）已不再使用以前年度结余资金。今后将严格按照市、区规定开展财政收支管理工作。 |  |  | 已整改 |
|  |  |  |  | 3个街道向非本级预算单位拨款，涉及金额5,219.3万元。 |  |  |  | 民治街道 石岩街道 坂田街道 |  |  | 1. 民治街道：国库实现集中支付后，已停止对非预算单位拨付，该问题未再发生； 2.石岩街道：已按照《预算法》的规定，进一步理顺预算拨付关系，不再向非预算单位拨付工作经费； 3.坂田街道：已停止向非本级预算单位拨款。 |  |  | 已整改 |
| 一、财政管理审计情况 | (三)街道财政收支审计情况 | 8 | 项目管理存在未按规定采购等问题 | 3个街道未按规定进行政府采购，涉及金额508.82万元。 |  |  |  | 盐田街道 黄贝街道 招商街道 |  |  | 1.盐田街道：在今后的工作中将严格按照政府采购程序落实整改； 2.黄贝街道：采购领导小组已依据新修订的《黄贝街道办事处采购管理办法》，依法依规通过票决法选择1—2家作为服务供应商； 3.招商街道：自2018年3月起劳务派遣项目按规定进行政府采购。 |  |  | 已整改 |
|  |  |  |  | 2个街道未经评估向企业支付拆迁补偿款，涉及金额1,024.1万元。 |  |  |  | 民治街道 坂田街道 |  |  | 1.民治街道：已对给付所属股份公司上述补偿款做出深刻检讨，在今后的征收工作中将杜绝同类事件发生； 2.坂田街道：按照评估报告的金额与吉通公司签订了正式补偿协议，金额为338.37万元，完善了相关补偿程序，在补偿金额支付中扣除了原按补偿意向书支付的299.10万元，实际支付39.26万元。 |  |  | 已整改 |
|  |  |  |  | 2个街道大额资金支出未按规定程序决策，涉及金额690.19万元。 |  |  |  | 黄贝街道 招商街道 |  |  | 1.黄贝街道：已严格执行新修订的《黄贝街道办事处财务制度》，“5万元以上的投资及工程项目单项开支，须报街道班子会议审议”的规定； 2.招商街道：加强对合同的管理，办公室安排专人对街道合同进行统一备案登记管理，并做好督促检查工作，杜绝类似问题再次发生。 |  |  | 已整改 |
| 一、财政管理审计情况 | (三)街道财政收支审计情况 | 9 | 财务管理存在基础工作薄弱等问题 | 5个街道财务管理工作薄弱，往来款长期挂账未及时清理，涉及应收款1,467.55万元、应付款2,050万元。 |  |  |  | 梅林街道 招商街道 石岩街道 盐田街道 黄贝街道 |  |  | 1.梅林街道：一是已对2015年8月31日之前的债权债务进行清理。根据清查报告，11笔（11家单位）共334.90万元上缴福田区国库；二是指定专人对其它应收款进行调查，追缴6个单位共计2.15万元，退还城市建设档案馆押金2.4万元；三是依谨慎性原则对限期未办理退款的其它应付款29.81万元进行清理并上缴福田区国库； 2.招商街道：已聘请第三方深圳诚信会计师事务所对历年往来款项进行清算，目前已把往来款项挂账明细列出，正逐项对相关往来款项的企业和个人进行询证，逐步清理往来款项，将按要求于年底出具清算审计报告； 3.石岩街道：于2017年11月召开相关部门和单位债权债务清理工作会议，梳理各类应收账款有关情况，按规定进行清理和处置。目前，罗租、塘头、田心、祝龙田等四家公司已归还石岩街道垫付劳动欠薪125万；城建办已申请街道同意将财政垫付的46.14万测量费转做支出；石岩街道与实业公司往来款项已开会讨论研究，决定将该往来款项处理事宜报区政府统筹安排； 4.盐田街道：积极清理往来款：为盐田港集团垫付普洛斯项目资金65.7万元已去件要求盐田港偿还该笔代垫资金，代垫的2号地块临时商铺押金17.2万元已对深圳市鸿德基商贸有限公司提起索赔诉讼；“二通道工作经费”余额154.32万元已于2017年12月上缴盐田区财政； 5.黄贝街道：专门成立街道审计账务整改工作领导小组进行排查，黄贝事业公司已委托第三方对账务进行了清理。黄贝街道于2018年1月上缴了平安银行股权回购款417.07万元。 |  |  | 已整改 |
|  |  |  |  | 2个街道未按规定上缴历年结存资金，涉及金额2,223.03万元。 |  |  |  | 石岩街道、黄贝街道 |  |  | 1.宝安区各街道对以前年度结余进行梳理和上缴，石岩街道已上缴2016—2018年以前年度结余共计8046.66万元； 2.黄贝街道：已将街道工会收取的商铺租金28.96万元上缴财政，在2018年1月将项目结余资金合计82.93万元上缴财政。 |  |  | 已整改 |
| 二、部门预算执行审计情况 | （一）部门预算管理存在超预算支出等问题 | 10 | 部门预算管理存在超预算支出等问题 | 10个部门超预算支出、4个部门无预算支出，涉及金额7,460.7万元。 |  |  |  | 超预算支出10个单位： 综合开发研究院、深圳市人民政府台湾事务办公室、深圳市宝安区人民法院、清华大学深圳研究生院、深圳市盐田区人民法院、深圳中华职业教育、深圳市罗湖区人民检察院、深圳市龙岗区人民检察院、深圳市公立医院管理中心、深圳市人民检察院。 无预算支出4个单位： 深圳中华职业教育社、清华大学深圳研究生院、深圳市福田区人民检察院、深圳市宝安区人民检察院。 |  |  |  |  | 1.清华大学深圳研究生院：在编制2019年部门预算时，己单独编制了自筹经费会议费和公务接待费预算； 2.前海法院：进一步加强预算管理，在预算法允许的范围内妥善安排支出； 3.福田法院：援疆经费已从党建、共青团工作及固本强基扶贫经费中列支； 4.福田检察院：2019年将会议费列入预算； 5.公立医院管理中心：加强学习培训，提升财务人员业务能力； 6.市台办：科学编制预算，加强预算约束； 7.中华职教社：规范相关项目的预算编制，新一年预算编制中充分参考往年的预算执行情况； 8.综开院：明确规定各所每年6月向财务部门提交下一年度收入预算及重大事项计划，从而保证预算收入及费用支出尽可能解决决算。 | 已整改 |
| 二、部门预算执行审计情况 | （一）部门预算管理存在超预算支出等问题 | 10 | 部门预算管理存在超预算支出等问题 | 9个部门违规扩大开支范围，在公用经费和项目经费中，列支与履职无关的费用104.56万元。 |  |  |  | 深圳市人民检察院、中共深圳市委深圳市人民政府信访局、深圳市盐田区人民法院、深圳市宝安区人民法院、深圳市龙岗区人民法院、深圳市福田区人民检察院、深圳市罗湖区人民检察院、深圳市南山区人民检察院、深圳市龙岗区人民检察院 |  |  |  | 1.市人民检察院：加强预算支出管理，严格执行部门预算； 2.信访局：修订《市信访局财务管理规定》，对年度培训费计划进行单列编报； 3.盐田法院：已将所有文体比赛及活动支出均纳入工会经费安排；4.宝安法院：加强工会经费的规范管理，试行工会经费专项列支；5.龙岗法院：严格执行按照预算规定的支出用途使用资金，杜绝此类问题再次出现； 6.福田检察院：今后将体育兴趣小组活动经费在工会经费中支出；7.罗湖检察院：出台了《深圳市罗湖区检察院公务出差管理办法》；8.南山检察院：今后将加强对预算支出的管理，严格执行预算和财政制度； 9.龙岗检察院：2018年文化、体育活动等费用均在工会经费列支。 |  | 已整改 |
|  |  |  |  | 7个部门公用经费和项目经费之间、不同项目经费之间相互挤占，涉及金额85.6万元。 |  |  |  | 深圳市宝安区人民法院、中共深圳市委深圳市人民政府信访局、深圳中华职业教育社、深圳市公立医院管理中心、深圳市接待办公室、深圳市盐田区人民法院、深圳市盐田区人民检察院 |  |  |  | 1.宝安法院：由于财务人员疏忽，漏编了办法费科目。今后将提升财务人员业务能力，避免出错； 2.信访局：加强内部管理，积极与财委沟通，完善预算编制工作，规范相关项目的预算编制，在新一年预算编制中充分参考往年的预算执行情况； 3.中华职教社：已整改。规范相关项目的预算编制，新一年预算编制中充分参考往年的预算执行情况，避免此类问题再次发生； 4.公立医院管理中心：今后将严格按照财政部门项目支出预算规则进行调整，确实因工作事项内容发生变化需对项目进行调整，要填写项目调整申请表并报领导批准； 5.接待办：已将办公饮用水支出全部在办公费科目中列支，今后将加强业务学习，正确理解和运用会计科目内容，正确核算各项财政支出； 6.盐田法院：所有办公饮用水已按规定在公用定额经费列支，已整改完毕； 7.盐田检察院：已对错误列支项目进行调整，严格执行经批复的部门预算，确保财政资金按规定用途合理使用。 |  | 已整改 |
| 二、部门预算执行审计情况 | （一）部门预算管理存在超预算支出等问题 | 10 | 部门预算管理存在超预算支出等问题 | 14个部门未及时处理历年执法中暂扣款、暂存款形成的利息，涉及金额8,807.55万元。 |  |  |  | 深圳市福田区人民法院、深圳市罗湖区人民法院 、 深圳市南山区人民法院、深圳市盐田区人民法院、深圳市宝安区人民法院 、深圳市龙岗区人民法院、深圳前海合作区人民法院、深圳市人民检察院、深圳市福田区人民检察院、深圳市罗湖区人民检察院、深圳市南山区人民检察院、深圳市盐田区人民检察院、深圳市宝安区人民检察院、深圳市龙岗区人民检察院 |  |  |  |  | 1.福田法院：现已将利息上缴市财政1687.47万元； 2.罗湖法院：已于2018年10月15日将利息收入上缴市财政，共计1949.27万元； 3.南山法院：已上缴市财政883.84万元； 4.盐田法院：已上缴市财政219.86万元； 5.宝安法院：已上缴市财政1981.63万元； 6.龙岗法院：将按照市财委及市中院协商后制定的相关制定要求，将利息收入上缴财政982.66万元； 7.前海法院：已上缴财政30.73万元； 8.市检察院：已于8月14上缴暂扣款人民币39.59万元，港币和美元户将于近期连同2018年利息一起上缴财政； 9.福田检察院：已于2018年10月16日将利息上缴市财政，共计11.92万元； 10.罗湖检察院：已于2018年10月10日将2017年末暂扣款利息及2018年上半年利息上缴市财政，共计4.73万元； 11.南山检察院：已于2018年8月17日上缴市财政29.92万元； 12.盐田检察院：已于2018年9月27日将利息收入上缴市财政，共计44.25万元； 13.宝安检察院：已于2018年10月15日上缴市财政5.13万元； 14.龙岗检察院：已于2018年10月12日向市财政上缴暂扣款利息43.51万元；港币账户利息将于近期连同2018年利息结汇一并上缴。 | 已整改 |
|  |  |  |  | 2个部门基建款结余133.37万元，未及时上缴国库。 |  |  |  | 深圳市罗湖区人民法院、深圳市龙岗区人民法院 |  |  |  |  | 1.罗湖法院：已将15.21万元上缴市财政； 2.龙岗法院：已向市财政提交了将该账户销户并将余额上缴国库的请示。 | 已整改 |
| 二、部门预算执行审计情况 | （二）六项经费支出存在管理不规范等问题 | 11 | 六项经费支出存在管理不规范等问题 | 公务接待方面，8个部门存在无接待公函、无接待清单、超范围接待、非公务卡结算等行为，涉及金额13.16万元。 |  |  |  | 深圳市接待办公室、综合开发研究院、深圳市工人文化宫、中共深圳市委深圳市人民政府信访局、深圳市盐田区人民法院、深圳市宝安区人民法院、深圳市宝安区人民检察院、深圳市红十字会 |  |  |  |  | 1.市接待办：已要求相关责任人补签了此单据的审批手续，今后将进一步建立健全公务接待费相关管理制度，完善支出审批、报销手续；2.综开院：通过完善各项制度，规范费用审批流程、费用标准及报销需提供的证明材料等措施，解决不规范、不完整问题； 3.工人文化宫：专门修订印发了公务卡事业的有关制度，严格执行；4.信访局：修订了《市信访局财务管理规定》； 5.盐田法院：今后将加强对接待费支出的管理，认真学习接待费管理相关制度，完善接待费审批、报销手续； 6.宝安法院：已修订了最新财务管理制度，严格按照《深圳市党政机关国内公务接待费管理制度》对接待人数、陪同人员、接待经费使用范围作出了具体规定，并对接待流程进行了规范； 7.宝安检察院：住宿费1520元已退回； 8.红十字会：今后将加强财务人员工作责任心，严格按规定办事，严格费用支出报销程序和审批手续。 | 已整改 |
|  |  |  |  | 公务用车方面，个别部门在下属单位报销公务车辆维修费用，涉及金额0.98万元。 |  |  |  | 深圳市政府法制办公室 |  |  |  |  | 下属单位车辆已封存，待财委统一收回。 | 已整改 |
|  |  |  |  | 出国出境方面，2个部门因公出国（境）事项管理、审批不规范，涉及金额67.57万元。 |  |  |  | 综合开发研究院、清华大学深圳研究生院 |  |  |  |  | 1.综开院：通过完善各项制度，规范费用审批流程； 2.清华大学深圳研究生院：于2018年10月向深圳市外事办公室递交公函，申请教学科研人员临时出国开展学术交流合作，按照清华大学规定执行出国（境）审批程序。 | 已整改 |
| 二、部门预算执行审计情况 | （二）六项经费支出存在管理不规范等问题 | 11 | 六项经费支出存在管理不规范等问题 | 会议费方面，6个部门未制定年度会议计划，涉及金额738.27万元。 |  |  |  | 综合开发研究院、深圳市人民检察院、深圳市人民政府法制办公室、深圳市人民政府台湾事务办公室、中共深圳市委深圳市人民政府信访局、深圳前海合作区人民法院 |  |  |  |  | 1.综开院：明确各所每年6月向财务部门提交下一年度收入预算及重大事项计划，包含会议、培训、出国、接待和委托业务费，保证年度会议、培训计划的提交和审批； 2.市检察院：已通知负责部门按要求详细制定2018年年度会议计划； 3.市法制办：结合《深圳市市直党政机关和事业单位会议费管理办法》及市法制办实际工作情况，对全市系统以上（一、二类会议）建立会议年度计划编报和审批制度，小型研讨会议实行审批制度； 4.市台办：严格制定全年会议计划； 5.市信访局：修订了《市信访局财务管理规定》，从2018年部门预算开始，对年度会议费计划进行了单列编报； 6.前海法院：要求会议部门严格执行《深圳前海合作区人民法院财务管理规定》。 | 已整改 |
|  |  |  |  | 4个部门10笔会议费超标准报销或报销附件不全，涉及金额18.21万元。 |  |  |  | 深圳中华职业教育社、深圳市人民政府台湾事务办公室、中共深圳市委统战部、深圳前海合作区人民法院 |  |  |  |  | 1.中华职教社：组织全体人员学习财务管理有关规定，加强会议费支出与报销审核管理； 2.市台办：严格会议支出管理和报销审批； 3.市统战部：拟建立常态化培训机制，定期邀请财政、纪委监委和审计等部门对本部和人事代管单位进行财经法规纪律的培训和指导，进一步强化财经法规意识和依规用款理念； 4.前海法院：进一步加强报销审核管理，确保原始单据真实、完整。 | 已整改 |
| 二、部门预算执行审计情况 | （二）六项经费支出存在管理不规范等问题 | 11 | 六项经费支出存在管理不规范等问题 | 培训费方面，5个部门未制定年度培训计划或计划制定不完善，涉及金额954.93万元。 |  |  |  | 综合开发研究院、深圳市接待办公室、深圳市人民检察院、深圳前海合作区人民法院、深圳市宝安区人民法院 |  |  |  |  | 1.综开院：明确各所每年6月向财务部门提交下一年度收入预算及重大事项计划，包含会议、培训、出国、接待和委托业务费，保证年度会议、培训计划的提交和审批； 2.市接待办：今后将严格按照《深圳市市级机关培训费管理办法》要求，进一步规范培训费管理，制定年度培训计划； 3.市检察院：已通知负责部门完善2018年年度培训计划； 4.前海法院：要求培训负责部门细化培训计划； 5.宝安法院：已修订了最新财务管理制度，完善培训费报销流程及凭证规定，并由政治处牵头于3月31日前制定了年度计划，并经院长办公会议通过。 | 已整改 |
|  |  |  |  | 6个部门9笔培训费超标准支出或报销附件不全，涉及金额47.58万元。 |  |  |  | 深圳警备区民兵装备修理所、中共深圳市委深圳市人民政府信访局、深圳市盐田区人民法院、深圳市宝安区人民法院、深圳前海合作区人民法院、深圳市南山区人民检察院 |  |  |  |  | 1.市警备区民兵装备修理所：已要求经手人员补充所有规定中列明所缺的资料，个别由于客观原因手续资料无法补齐已附上原因说明，今后严格按照报销相关流程，必须提交完善的手续、附件资料才进行审核报销； 2.市信访局：修订了《市信访局财务管理规定》，今后严格按我市相关规定报销培训费； 3.盐田法院：严格按规定审核培训费开支，对超范围、超标准支出的不予报销，提高培训的组织工作水平，严格落实培训请假制度，确保培训计划得到严格落实； 4.宝安法院：已修订了最新财务管理制度，完善培训费报销流程及凭证规定，并由政治处牵头于3月31日前制定了年度计划，并经院长办公会议通过； 5.前海法院：报销时严格审核，着力整改会议报销单据附件问题； 6.南山检察院：已通知政治处今后严格执行《深圳市市级机关培训费管理办法》的标准。 | 已整改 |
| 二、部门预算执行审计情况 | （二）六项经费支出存在管理不规范等问题 | 11 | 六项经费支出存在管理不规范等问题 | 差旅费方面，6个部门差旅费的个别支出审批不规范，存在报销附件显示事由不明确、无具体时间人数等问题，涉及金额24.36万元。 |  |  |  | 深圳市宝安区人民法院、深圳市盐田区人民法院、深圳市罗湖区人民检察院、深圳市盐田区人民检察院、深圳市宝安区人民检察院、深圳市语言文字委员会办公室 |  |  |  |  | 1.宝安法院：根据《关于市直机关和事业单位差旅费问题的补充通知》出台了本院误餐费管理规定，停止发放额定误餐费； 2.盐田法院：已于2017年5月出台《盐田区人民法院误餐费补助费暂行规定》，对我院的误餐费报销进行了完善，今后将严格按规定执行； 3.罗湖检察院：已按要求通知各部门严格按照《深圳市罗湖区人民检察院误餐费及公务交通补贴暂行管理办法》执行； 4.盐田检察院：严格执行相关规定，进一步加强内部制度管理，严格审查误餐费报销，坚决杜绝报销事由不明确的现象发生； 5.宝安检察院：已停止餐费报销，今后严格按《深圳市宝安区人民检察院误餐费暂行管理办法》执行； 6.市语委办：制定了深圳市语言文字工作委员会办公室用餐审批单，严格事前审批制度。 | 已整改 |
| 二、部门预算执行审计情况 | （三）部门购买服务存在违规采购等问题 | 12 | 部门购买服务存在违规采购等问题 | 13个部门629个自行采购项目未按规定执行询价比价程序，涉及金额1,740.77万元。 |  | 深圳中华职业教育社、深圳市接待办公室（麒麟山庄）、清华大学深圳研究生院、深圳市人民政府台湾事务办公室、深圳市福田区人民法院、深圳市南山区人民法院、深圳市盐田区人民法院、深圳市福田区人民检察院、深圳市南山区人民检察院、深圳市宝安区人民检察院、深圳市龙岗区人民检察院、深圳市语言文字委员会办公室、深圳市公立医院管理中心 |  |  |  | 1.中华职教社：组织全体人员学习财务管理有关规定，加强对分散采购项目的管理； 2.市接待办（麒麟山庄）：将加强对麒麟山庄采购工作的监督管理，确保麒麟山庄按照《深圳市市级政府采购单位采购工作责任制暂行办法》的有关规定执行，制定和完善自行采购规定，强化采购流程管理，规范开展自行采购活动； 3.清华大学深圳研究生院：严格按照相关规定，制定相应的工作规程，规范开展执行采购业务；并于7月21日制定了《清华大学深圳研究生院工程、服务及办公家具采购实施细则》，单项合同金额低于10万元的，严格执行询价采购； 4.市台办：修订完成了《中共深圳市委台湾工作办公室采购管理制度》，成立采购小组，完善自行采购货比三家程序； 5.福田法院：现已修订了《深圳市福田区人民法院采购管理办法（征求意见稿）》； 6.南山法院：完善自行采购规定，强化自行采购流程。对5万元以上的自行采购项目必须货比三家，上办公会议决定；20-50万自行采购项目，由第三方代理机构进行招标；组织相关人员学习； 7.盐田法院：已于2017年11月17日印发了《深圳市盐田区人民法院自行采购管理办法》，严格执行相关规定； 8.福田检察院：制定《深圳市福田区人民检察院自行采购管理规定》，并于2019年开始实施该项规定； 9.南山检察院：严格按照《深圳市市级政府采购单位采购工作责任制暂行办法》的有关规定，制定和完善本单位自行采购规定，强化采购流程管理； 10.宝安检察院：制定了《深圳市宝安区检察院采购管理规定》； 11.龙岗检察院：完善了《深圳市龙岗区人民检察院自行采购管理规定》，成立由分管领导为组长的采购领导小组和六人自行采购小组，单笔金额超过5万的采购，采购过程及结果有书面记录入账，进一步规范自行采购活动； 12.市语委办：制定了《深圳市语言文字工作委员会办公室自行采购办法》和《深圳市语言文字工作委员会办公室财务管理办法》，严格按照采购程序执行； 13.市医管中心：已启动中心本级的自行采购管理规定修订工作，正处于征求意见稿过程，并严格按照《深圳市市级政府采购单位采购工作责任制暂行办法》的相关规定执行。 |  |  |  | 已整改 |
| 二、部门预算执行审计情况 | （三）部门购买服务存在违规采购等问题 | 12 | 部门购买服务存在违规采购等问题 | 4个部门未按规定进行政府集中采购，涉及金额2,215.46万元。 |  |  | 深圳市罗湖区人民法院、清华大学深圳研究生院、深圳市宝安区人民法院、深圳市龙岗区人民法院 |  |  |  |  |  | 1.罗湖法院：2018年将严格执行采购办的规定，对达到集中采购限额标准的一律实行公开招标，并按照《深圳经济特区政府采购条例》，认真编制政府采购预算，进一步规范政府采购行为； 2.清华大学深圳研究生院：后勤办已着手准备印刷服务预算供应商，10月开始招标，预计10月内完成采购流程； 3.宝安法院：已于2018年初对日常办公耗材进行三方询价，确定最优采购价格，列入零星采购名录，并经院长办公会审议通过； 4.龙岗法院：已于2018年5月1日在中标金额预算范围内签订劳务派遣协议。 | 已整改 |
| 二、部门预算执行审计情况 | （三）部门购买服务存在违规采购等问题 | 12 | 部门购买服务存在违规采购等问题 | 14个部门购买服务存在合同要素不全、提前支付、无合同支付等问题，涉及金额1,124.51万元。 | 深圳市人民检察院、深圳前海合作区人民法院、深圳市宝安区人民检察院、深圳市人民政府台湾事务办公室、深圳市罗湖区人民法院、深圳中华职业教育社、中共深圳市委统战部、深圳市南山区人民法院、深圳市南山区人民检察院、深圳北京大学香港科技大学医学中心、深圳市龙岗区人民法院、综合开发研究院、深圳市盐田区人民检察院、深圳市语言文字委员会办公室 |  |  |  | 1.市检察院：修订了内部控制管理制度，严格按照合同条款付款，加强合同管理； 2.前海法院：严格按合同条款要求支付相关费用。修订《深圳前海合作区人民法院财务管理规定》，并规范合同流程管理； 3.宝安检察院：修订了内部控制管理制度，严格按合同条款支付，加强合同管理，健全合同要素； 4.市台办：完善了《中共深圳市委台湾工作办公室采购管理制度》，从今年起调整信息化运维服务项目合同期限，按自然年签订和执行合同，做好服务跟踪监督和财务结算； 5.罗湖法院：将严格执行《行政事业单位内部控制规范（试行）》和《深圳市人民政府办公厅关于印发<政府购买服务的实施意见及两个配套文件>的通知》规定，优化购买流程，按购买程序的规定进行组织实施购买服务，对承接主体提供的服务进行跟踪监督； 6.中华职教社：组织全体人员学习财务管理有关规定，加强内部审核，规范财政资金的使用，规范合同签订； 7.市统战部：进一步完善对政府采购服务的监督管理。聘请法律顾问强化合同管理，规范合同要素审查；8.深圳北京大学香港科技大学医学中心：今后严格按照《关于政府购买服务的实施意见》和《财务管理制度》的规定执行；9.龙岗法院：已重新修订合同管理制度，建立合同到期预警机制，规范合同管理，控制风险；10.综开院：明确了费用支付方式，对委托业务费均需支付到合同委托单位。修订《综合开发研究院合同管理办法》相关办法，保证合同签订要素齐全；11.南山法院：规范合同备案手续，以后发现合同要素不全，一律予以退回；12.南山检察院：对采购事项按照相关规定，不签订合同就不执行服务项目。修订了内部控制管理制度，进一步加强合同管理，严格按照规定执行；13.盐田检察院：将严格按照《中华人民共和国合同法》的规定，加强对项目管理和合同签署的审核，特别是对相关要素进行严格把关，坚决杜绝合同要素不齐全的现象发生；14.市语委办：严格落实本单位合同管理制度，专人负责合同管理审核登记工作，对已签订合同进行整理完善。 |  |  |  |  | 已整改 |
| 二、部门预算执行审计情况 | （四）内部控制存在审批不规范等问题 | 13 | 内部控制存在审批不规范等问题 | 5个部门支出审批不规范，有的凭证附件原始记录缺失，有的违反程序先支出后审批，涉及金额142.44万元。 |  |  |  | 深圳市人民政府台湾事务办公室、深圳市福田区人民检察院、深圳北京大学香港科技大学医学中心、综合开发研究院、深圳市龙岗区人民检察院 |  |  |  |  | 1.市台办：加强接待用品购买单据审核，明确票据明细。严格执行事前审批制度，加强支出审批控制，凡按规定需主任办公室会议审定的支出，严格按规定报经主任办公会审定后再支出； 2.福田检察院：加强支出审核管理，确保支出凭证真实完整，并建立健全内控制度，完善采购需求、计划、货物入库、签收领用等流程； 3.深圳北京大学香港科技大学医学中心：已于2018年4月起劳务费、咨询费的报销表格增加起止时间、具体事由等内容，会计核算时严格按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》审核控制； 4.综开院：修订《院合同委托课题管理规定》相关办法，细列需审批的手续、附件内容、支付方式等； 5.龙岗检察院：今后将严格按照采购程序，强化内部审批流程，严格执行支出先审批制度，规范财务支出流程。 | 已整改 |
|  |  |  |  | 1个科研部门历年收支未转结余，其中2016年、2017年收支结余分别为545.83万元、310.29万元；应付课题费长期未清理，2017年末余额达1.1亿元，其中3年及以上应付课题费3,569.69万元。 |  |  |  | 综合开发研究院 |  |  |  |  | 对已查清的部分已在10月会计账务中进行了调整，调整金额为89.52万元，其他将根据年末课题组长提出的申请情况进行核实，再作调整。 | 已整改 |
| 三、重大专项资金和民生项目审计情况 | （一）保障性安居工程跟踪审计情况 | 14 | 部分家庭不符合公租房入住条件 | 由于主管部门审核不到位，在已入住市本级公租房的家庭中，有11户家庭在签订公租房合同前，购买了经济适用房或普通商品房。有9户家庭向市、区两级主管部门成功申请、同时租用2套公租房，租期为1至52个月不等。 |  |  |  | 深圳市住房和建设局、龙岗区住房和建设局 |  |  |  |  | 各相关单位主要采取以下整改措施：一是加强公租房的后续监管，促进保障性住房分配管理更加规范。二是采取清退、取消资格或调整待遇等措施，对不符合保障条件的住户按相关规定及时清退，收回违规享受的保障性住房。 | 已整改 |
|  |  | 15 | 退租、续租、配租等未按规定办理 | 由于主管部门监管不到位，337户家庭在租赁期间购买了安居型或普通商品房，购买时间为2至30个月不等，均未按相关规定办理退租或延期退房手续。28个单位702套公租房、100户家庭公租房的租赁合同已期满，过期时间为1至99个月不等，均未办理续租或退租手续。因预留房源超出承租单位需求等原因，有297套已分配至单位或个人的公租房未入住，闲置时间为6个月以上。 |  |  |  | 深圳市住房和建设局、龙岗区住房和建设局、宝安区住房和建设局、深圳信息职业技术学院、龙华区住房和建设局、南山区住房和建设局、坪山区住房和建设局 |  |  |  |  | 各相关单位主要采取以下整改措施：深入分析查找空置原因及申请公租人员的居住需求，制定相应配租方案，加快分配进度。截至2018年10月15日，个人承租的192套住房中，已办理完成退房153户，办理延期退房30户，对未按规定退房的9户采取法律手段进行处理。单位承租的145套住房中，已变更入住人141户，收回住房2套，其余2户已按规定办理退房等手续。 | 正在整改 |
|  |  | 16 | 部分工程项目建设周期较长 | 由于建设单位前期手续办理不全，截至2017年12月底，保障性安居工程有3个项目开工3年以上，仍未达到基本建成标准，涉及公租房3904套。 |  |  |  | 深圳市住房和建设局 |  |  |  |  | 截至2018年10月底，3个开工3年以上仍未达到基本建成标准的项目，其中2个项目已达到基本建成标准，1个项目正在积极推进中。 | 正在整改 |
| 三、重大专项资金和民生项目审计情况 | （二）社会保险基金大数据审计情况 | 17 | 社保基金定期存款未及时续存减少收益 | 2017年5月起，我市对社保基金存放商业银行方式进行改革，由各家参存银行按月进行利率报价，形成竞争机制。2017年10月20日至2018年3月底，社保基金5年期定期存款本金共计253.11亿元，涉及存单357笔。上述定期存款到期后，市财政委未及时办理续存定期，到期存款平均停留在活期账户28.5天，期间按活期优惠利率计息，影响社保基金收益。 |  |  |  | 深圳市财政委员会 |  |  |  |  | 增加社保基金分存操作办理次数，减少活期账户资金结余，进一步提高社保基金的保值增值收益率。 | 正在整改 |
|  |  | 18 | 企业违规挂靠参保增加社保运营风险 | 经大数据跟踪核查，2017年审计已移送处理的涉嫌从事挂靠参保的37家企业通过分批转移，将原参保人员转至另外37家关联企业继续挂靠参保，上述74家企业参保人数4.17万人，涉及金额3,213.77万元，其中参保不足3个月报销医保且报销后停止缴费的人员174人，涉及金额164.49万元。同时，通过分析比对全市参保信息和纳税申报信息，有40798家企业全年承担的社保费用超过其主要经营成本费用或营业收入，涉嫌提供挂靠参保，涉及参保人数30.92万人，增加了社保基金的运营风险。 |  |  |  | 深圳市社会保险基金管理局 |  |  |  |  | 1.加强对涉嫌虚构劳动关系参保用人单位员工流动情况进行监测，对于存在异常的单位，立即停止其网上申报服务并移交市场监管部门列入经营异常名录，并及时跟踪处理; 2.对于涉嫌虚构劳动关系已达刑事追诉标准的单位，移送公安部门立案查处。通过推动跨部门联合监管和“互联网+监管”相结合的方式，全方位保障社保基金平稳健康运行。 | 已整改 |
| 三、重大专项资金和民生项目审计情况 | （三）政府物业管理使用审计情况 | 19 | 创新型产业用房管理存在不足 | 一是市科技创新委负责管理高新区内建设、回购、统租的创新型产业用房，但是未出台高新区内创新型产业用房的管理办法实施细则。二是市科技创新委所属的深圳软件园、留创大厦等创新型产业用房未通过市产业用房供需服务平台向社会公开发布租售信息，涉及面积约21.37万平方米。三是市科技创新委下属运营机构战略中心、集成中心未按规定核实查处承租方违反合同约定使用创新型产业用房的行为，涉及面积约2000平方米。 |  |  |  | 深圳市科技创新委员会、深圳市科技创新委员会下属战略中心、深圳市科技创新委员会下属集成中心 |  |  |  |  | 1.市科创委:已起草《深圳市创新型产业用房管理办法实施细则（征求意见稿）》，完成审查程序后予以实施； 2.市科技创新委所属的深圳软件园、留创大厦等创新型产业用房已录入市产业用房供需服务平台； 3.市科技创新委下属运营机构战略中心、集成中心已对违反合同约定使用创新型产业用房的承租方进行处理。 | 已整改 |
| 三、重大专项资金和民生项目审计情况 | （三）政府物业管理使用审计情况 | 20 | 物业收入存在未及时追缴等问题 | 3家单位未采取有效措施追缴租金，涉及金额1,012.09万元，其中市口岸服务中心未追缴614.82万元。 |  |  |  | 深圳市科技创新委员会、深圳市口岸管理服务中心、深圳市妇女联合会 |  |  |  |  | 1.市科创委371.76万元，已收回208.86万元，159.36万元已进入法律程序，3.54万元继续催收； 2.市口岸管理服务中心614.82万元，384.72万元已收回，220.1万元已进入法律程序； 3.市妇联25.51万元已全部收回。 | 已整改 |
|  |  |  |  | 2家单位未严格执行“收支两条线”，未将政府物业收入上缴财政，涉及金额514.22万元，其中市科技创新委未上缴396.2万元。 |  |  |  | 深圳市口岸管理服务中心、深圳市科技创新委员会下属战略中心、自创中心、评审中心 |  |  |  |  | 关于2家单位非税收入未上缴财政的问题，市科创委3家下属单位396.2万元、市口岸管理服务中心118.02万元已全部已上缴财政。 | 已整改 |
|  |  |  |  | 市科技创新委及其下属事业单位23.49万平方米物业、市口岸办74.7万平方米物业未按规定办理产权证，存在国有资产流失风险。 |  |  |  | 深圳市科技创新委员会、深圳市人民政府口岸办公室 |  |  |  |  | 1.市科创委已对所有物业进行核实，正在开展产权办理工作; 2.市口岸办已聘请专业中介机构对口岸物业进行清理核查，全面掌握口岸物业的总体情况，以便规范统一管理。 | 已整改 |
|  | （四）市交警局城市交通设施维护经费审计情况 | 21 | 项目预算总体执行率偏低 | 因前期准备不足、审批时间过长等原因，101个交通设施维护项目未在所属期间内开工建设，导致项目预算总体执行率偏低，如2015年、2016年、2017年的项目预算执行率分别为54%、45%、58%，影响项目发挥预期效果。 |  |  |  | 深圳市交警局 |  |  |  |  | 1.加强项目执行管理，对具体工程量提前做好调研，及时督促工程建设进度，确保年底顺利完成项目结算; 2.引入第三方监理机构对项目预算执行及进展情况进行辅助管理，每两周出具专项通报，督促相关责任人梳理并办结历史遗留项目，对新建项目执行进度进行跟进; 3.建立约谈制度，对预算执行进度滞后的单位进行问责。 | 已整改 |
| 三、重大专项资金和民生项目审计情况 | （四）市交警局城市交通设施维护经费审计情况 | 22 | 下属单位违规承接政府采购项目 | 交通科学技术研究所作为市交警局交通科技处下属单位，负责交通设施维护项目研究、设计、咨询、建设、维护等多个环节，在职能利益关联的情况下，该研究所2013至2017年共承接19个交通设施维护项目，涉及金额5,186万元，同时还参与由市交警局发包的其他交通设施维护项目的规划、开发和现场验收工作。 |  |  |  | 深圳市交通科学技术研究所 |  |  |  |  | 已不再对外承接任何项目（包括政府采购和非政府采购项目）。 | 已整改 |
|  | （五）校长（院长）基金管理使用审计情况 | 23 | 校长（院长）基金管理使用审计情况 | 对南方科技大学、香港中文大学（深圳）、清华—伯克利深圳学院、深圳大学4所高校校长（院长）基金2015至2017年管理使用情况进行了审计。从审计情况看，各高校基本能够按照校长（院长）基金管理制度进行资金管理，在引进高层次人才、开展教学科研等方面取得了较大成效。校长（院长）基金主要用于高校引进高层次人才和高水平团队、资助开展科研项目、购置教学和科研工作必要的设备设施。审计发现，有3所高校超范围使用校长（院长）基金，用于弥补日常管理支出，涉及金额6,403.92万元。 |  |  |  | 南方科技大学、清华—伯克利深圳学院、深圳大学 |  |  |  |  | 1.南方科技大学:已在2018年校长基金预算分配项目中单列杰出人才补充薪酬部分，将招生奖励金转由南方科技大学教育基金会列支，将理学院、商学院的一般性经费转由学校总预算统一下拨，将2017年度绩效奖转由人力资源部分管人员经费列支。通过采取上述措施，不断加强预算管理，提高年初预算编制的合理合规性，不断提高财政资金使用效益; 2.清华-伯克利深圳学院:严格按照基金管理办法，规范校长（院长）基金的使用和管理,在资助项目管理方面严格执行校长（院长）基金项目立项、审批、备案等程序; 3.深圳大学已严格规范校长（院长）基金的使用，不再允许支付租金、改造及装修费用。 | 已整改 |
| 四、三大攻坚战相关审计情况 | （一）防范化解重大风险相关审计情况 | 24 | 金融机构风险防控管理不力 | 深圳农村商业银行对资信不良的客户发放贷款，涉及金额2,930万元。短期理财产品对应较长期的资管计划，存在期限错配的风险。抵债资产处置不及时，截至2017年12月底，抵债资产3,266万元超过2年以上仍未进行处置，另有抵债房产135套、入账价值2,581万元也闲置超过2年以上。 |  |  |  | 深圳农村商业银行 |  |  |  |  | 1.强化风险防控意识，加大风险预警模块开发力度，采取完善核心系统，下调贷款五级分类等方式，实现对借款人、共同借款人、担保人账户状态的监测及预警，杜绝向资信不良的客户发放贷款； 2.成立总行抵债资产管理工作小组，修订抵债资产管理办法，明晰抵债资产从接收到处置完毕的全流程管理要求，并组织对全行现有抵债资产进行调查摸底，提出初步分类处置方案，最大化实现产权清晰。 | 已整改 |
|  |  | 25 | 个别创投项目风险管控应对不足 | 截至2017年12月底，市创新投有创业股权投资项目896个，投资总额266.71亿元。该公司创投风险管控措施不够健全，个别项目对各类风险提示不够重视，出现损失。2017年，对已出现投资损失的46个股权投资项目计提了减值准备5.91亿元，其中有1个项目损失7,000万元。 |  |  |  | 深圳市创新投资集团 |  |  |  |  | 1.加快完善投后管理和风险管控制度，对《深圳市创新投资集团有限公司投资决策管理办法》《投资决策管理办法实施细则》等制度进行了修订。开发具有投后项目预警等功能的ERP管理系统，做好项目投后的跟踪管理； 2.加强项目走访与检查，了解投资企业实际经营状况，并通过现场谈判落实保障条款；对于部分违约企业已提起诉讼，2018年上半年新增诉讼15宗。 | 已整改 |
| 四、三大攻坚战相关审计情况 | （二）扶贫政策落实和资金管理审计情况 | 26 | 援疆项目结余资金未及时统筹安排使用 | 截至2017年9月底，援疆资金在深圳援疆前方指挥部结余1.07亿元，未及时安排使用，其中2,889.3万元已闲置3年以上。此外，由于受援方支付不及时等因素，喀什深圳产业园标准厂房（三期）等个别项目短暂停工或未按计划施工。 |  |  |  | 深圳援疆前方指挥部 |  |  |  |  | 认真研究结余资金解决方案，推动资金盘活使用。截至2018年11月，结余资金1.07亿元，已调整使用5433.6万元，其余资金安排用于2019至2020年相关项目。 | 已整改 |
|  |  | 27 | 未真实反映精准扶贫贷款余额规模 | 根据深圳农村商业银行精准扶贫贷款台账，截至2017年12月底，该行精准扶贫贷款余额1.24亿元。由于该行精准扶贫数据统计口径为先发放贷款，再将客户身份证等信息在金融精准扶贫统计名录查询系统中进行匹配，导致精准扶贫贷款余额存在错报情况，涉及1488户贷款户，合计金额7,413.39万元。 |  |  |  | 深圳农村商业银行 |  |  |  |  | 积极落实金融精准扶贫相关规定，规范精准扶贫贷款数据填报工作，严格安排精准扶贫贷款。 | 正在整改 |
| 四、三大攻坚战相关审计情况 | （二）扶贫政策落实和资金管理审计情况 | 28 | 无预算或超预算支出扶贫经费 | 审计抽查发现，2017年，市、区、街道有14家单位存在无预算或超预算支出扶贫经费问题，涉及金额863.3万元，其中12家单位无预算支出445万元、2家单位超预算支出418.3万元。 |  |  |  | 扶贫经费无预算支出： 深圳市福田区人民法院、深圳市南山区人民法院、深圳市盐田区人民法院、深圳市宝安区人民法院、深圳市龙岗区人民法院、深圳前海合作区区人民法院、深圳市人民检察院、深圳市罗湖区人民检察院、深圳市南山区人民检察院、深圳市宝安区人民检察院、深圳市龙岗区人民检察院、深圳市福田区人民检察院 扶贫经费超预算支出： 民治街道、深圳市盐田区人民检察院 |  |  |  |  | 各相关部门已严格按照预算法及部门预算编制要求，规范编制扶贫经费预算，并严格按预算执行。 | 已整改 |
| 四、三大攻坚战相关审计情况 | （三）污染防治资金和项目审计情况 | 29 | 部分跨界河流综合整治统筹协调不足 | 茅洲河、观澜河、坪山河、龙岗河等属于跨市交界的河流，由于整治工程进度不同，无法发挥上下游治理的整体效果，“上下游不同步、左右岸不协同”问题逐步凸显。如坪山河支流石溪河综合整治工程，截至2018年6月底，形象进度已达到84%，但是跨市的石溪河上游塘横片区刚开工建设截污系统和污水设施，污水仍然直排入河，影响下游水质和黑臭治理效果。 |  |  |  | 深圳市水务局 |  |  |  |  | 1.充分利用跨市河流污染整治机制，积极与相邻城市（东莞市、惠州市）主管部门沟通，协同推进跨市交界河流的整治工程，努力推动“上下游同步、左右岸协同”的综合整治工作，全面治理黑臭水体。其中坪山河流域的深惠交界上游6个排污口直排污水问题，已通过建设临时截污管，加快处理。其中，截流界河段上游4个排放口由坪山区负责，接入上洋污水处理厂处理，由坪山区负责实施；截流界河段下游2个排放口，由大亚湾区负责接入龙光城一体化处理，由大亚湾区负责； 2.依法依规上缴相关资金。深圳水务集团下属单位已上缴超基价水费、污水处理费、垃圾处理费共计6,519.52万元。 | 正在整改 |
|  |  | 30 | 水资源使用和污染防治费用未及时上缴 | 截至2017年9月底，水务集团下属单位代收费用应上缴财政金额约17.23亿元，其中已上缴16.57亿元，未上缴6,519.52万元，包括代收超基价水费5,892.48万元、污水处理费459.71万元、垃圾处理费167.33万元。 |  |  |  | 宝安水务集团有限公司、龙华水务集团有限公司、莲塘供水服务有限公司、南澳供水有限公司 |  |  |  |  | 深圳水务集团相关下属单位已上缴超基价水费、污水处理费、垃圾处理费共计6,519.52万元。 | 已整改 |
| 五、重大政策措施跟踪审计情况 | （一）强区放权政策涉及的法规调整滞后 | 31 | 强区放权政策涉及的法规调整滞后 | 我市实行强区放权政策后，相关法律规章未及时修订颁布，影响强区放权工作有效推进。如市规划国土委2016年11月将城市更新、产业用地、规划土地监察执法等职权、事权下放至各区，但涉及上述事权承接的法律依据于2017年8月12日才正式颁布。 |  |  |  | 深圳市政府法制办公室 |  |  |  |  | 已组织开展2轮强区放权改革相关法规规章清理工作，依法简化流程和程序，推动下放事权事项尽快落地。目前，已完成《深圳市户外广告管理办法》《深圳经济特区城市园林条例》等法规规章的修订工作。 | 已整改 |
|  | （二）稳岗补贴企业申领率偏低影响政策执行效果 | 32 | 稳岗补贴企业申领率偏低影响政策执行效果 | 全市符合2017年度稳岗补贴申领条件的企业有48.2万家，其中10.28万家已领取，占比21.33%，申领金额9.07亿元；37.92万家未申领，占比78.67%，涉及金额4.46亿元。其中多数企业特别是小微企业对稳岗补贴政策关注程度不高，对申报条件掌握不足，未能按要求申领，一定程度影响了政策执行效果。同时，由于市社会保障局只对申报企业上年度缴纳失业保险费、领取失业保险金的情况进行审核，部分未实质提供工作岗位的单位领取了补贴87.01万元，部分劳务派遣公司在资质未获行政许可的情况下也领取了补贴1,558.11万元。 |  |  |  | 深圳市社会保障局 |  |  |  |  | 1.加大政策宣传力度，重点对符合稳岗补贴申领条件但未申报的企业进行政策宣传，2018年申领企业已达14.76万家，较2017年增加了43.64%； 2.加强对稳岗补贴申领企业的审核，对137家存在违规行为（含涉嫌挂靠参保)的企业采取不予发放补贴或暂停发放补贴等措施； 3.加大对劳务派遣企业的核查力度，对55家去向不明或无法查实的企业，在申报系统中进行标注，暂停发放补贴。 | 已整改 |
| 五、重大政策措施跟踪审计情况 | （三）充电桩建设不足影响新能源汽车推广政策实施 | 33 | 充电桩建设不足影响新能源汽车推广政策实施 | 对“补短板”行动计划中新能源汽车纯电动出租车充电设施建设情况进行了审计。截至2018年2月底，全市已推广纯电动出租车1.3万辆，占总量的64.4%，2018年底将达到80%以上，预计到2020年将达到2.2万辆。按照车桩比3:1计算，2018年全市需配建充电桩5265个，实际建成3371个，缺口近2000个；到2020年，需配建充电桩7330个，缺口约4000个。由于充电桩配建不足，纯电动出租车充电排队时间过长，影响新能源汽车推广。 |  |  |  | 深圳市交通运输委员会、深圳市发展和改革委员会、深圳市规划和国土资源委员会、福田区政府、罗湖区政府、南山区政府、盐田区政府、宝安区政府、龙岗区政府、坪山区政府、龙华区政府、光明新区管委会、大鹏新区管委会 |  |  |  |  | 1.市交通运输委：积极协调市发展改革委等部门和单位，下发通知要求各区务必在2018年底建设6100个充电桩；协调深圳供电局，将梅林关“P+R”停车场剩余停车位建成出租车专用充电站，缓解该片区出租车充电难问题；协调深圳市机场（集团）有限公司解决比亚迪深圳机场充电站项目清场施工事宜，保证257个充电桩的建设任务顺利完成； 2.市规划国土委：2018年7月，我市已正式出台《深圳市人民政府关于完善国有土地供应管理的若干意见》，进一步规范电动汽车充电基础设施临时用地的管理工作。 | 正在整改 |
| 六、国有土地使用权出让收支审计情况 | （一）产业用地出让计划完成率低 | 34 | 产业用地出让计划完成率低 | 产业项目初期选址时，由于产业实施部门与专项规划协调不够等原因，部分土地出让计划当年无法落实。2017年初，全市计划供应产业用地203公顷，当年实际完成99公顷，完成率48.77%，其中新供应土地完成33.46%。福田、盐田两区完成率为0，宝安区完成率2.55%。 |  |  |  | 深圳市规划和国土资源委员会 |  |  |  |  | 1.加强了与各区、各部门沟通力度。该委通过建立落实对各区（新区）的年中动态调校等实施保障机制，支持各区发展诉求，掌握各区项目推进情况，根据实际对计划进行中期调整，提升了计划的指导性； 2.加强了计划督查力度。为保障《年度计划》实施，切实推动规划土地领域“强区放权”改革落地，2018年，该委将《年度计划》指标任务纳入“深圳市‘拓展空间保障发展’十大专项行动”。 | 已整改 |
| 六、国有土地使用权出让收支审计情况 | （二）产业用地监管缺乏针对性 | 35 | 产业用地监管缺乏针对性 | 一是部分产业发展监管协议规定的投资强度指标不合理。投资强度是项目用地单位面积的固定资产投资额，审计发现在签订产业发展监管协议时，地价占投资强度的比例普遍较高。龙岗区有21份协议规定了投资强度指标，约有48%的项目地价占投资强度比例超过100%，平均占比150.76%，其中1个项目占比高达444.74%。二是部分产业发展监管协议规定的违约责任较轻。有30份产业发展监管协议规定了产业项目年产出率下限及违约责任，若违反产出率的下限要求，最高违约金平均占地价的6.81%，其中1个项目最高违约金占比仅为0.46%。 |  |  |  | 龙岗区政府、宝安区政府、龙岗区政府、南山区政府、光明新区管委会 |  |  |  |  | 各相关单位采取以下整改措施：合理设置产业发展监管目标，督促企业落实责任。各区结合实际，进一步完善辖区内对产业项目用地产业发展监管考核的规定。 1.龙华区政府：一是合理制定年度土地出让计划。二是加强龙华管理局与区产业部门的沟通协调力度，配合加快推进项目遴选。三是产业项目遴选未完成情况下提前开展用地前期工作； 2.龙岗区政府：2017年7月起对产业监管发展协议中的投资强度指标做了调整，制定了新的投资强度标准，加大了对企业违约的处罚力度； 3.宝安区政府：正在抓紧制定《宝安区重点产业项目用地产业发展监管考核实施细则》，将进一步规范今后产业监管流程； 4.南山区政府：一是制定监管协议时将积极落实审计报告提出的产业监管协议针对性要求，在签订具体项目产业发展监管协议时结合项目特点进行针对性的修正与规范，如经济贡献的违约责任，纳税如果达不到约定的数额，对差额要实行5倍（原来是2倍）的罚款，或者按照建安成本价回收产业用房。二是积极配合市经贸信息委对原有的全市产出率指标体系进行了修订，提高地块的产出率。三是加大对产业用地的履约监管与日常监管工作，根据各地块产业发展监管协议约定的时限，及时对履约企业的产值营收和纳税情况进行核查，加强企业披露信息的收集和分析，掌握其生产经营状况，股权变更情况，督促企业严格落实产业发展监管协议的要求； 5.光明区政府：组织相关部门进一步做好重点产业项目遴选、产业准入条件、产业监管协议公示及备案等基础性工作，按计划有序推进产业项目用地出让，引进优质产业项目，确保完成光明区年度出让用地工作指标。 | 已整改 |
| 六、国有土地使用权出让收支审计情况 | （三）储备土地管理存在漏洞 | 36 | 储备土地管理存在漏洞 | 一是部分城市更新贡献地块被违规占用。审计抽查发现，有9个储备地块属于城市更新贡献用地，面积约3.69万平方米，由实施主体移交市土地储备中心管理，但被实施主体无偿占用，一直未退出。二是部分入库储备土地存在遗留问题。在未清理干净地上建（构）筑物的情况下，部分区政府、新区管委会先行将整备地块移交市土地储备中心，并承诺后续将完成清理工作。截至2017年12月底，2015至2017年期间纳入储备土地管理的地块上，仍有51个存在附着物，附着物占地面积约42.95万平方米。三是部分临时利用储备土地到期未收回。由于国土部门未及时启动收回程序或仅核发临时用地到期收回通知书、各类工程长期占用临时用地且不办理手续，全市约有到期未收回的违法占地314.41万平方米。 |  |  |  | 深圳市规划和国土资源委员会、深圳市土地储备中心、福田区政府、罗湖区政府、南山区政府、盐田区政府、宝安区政府、龙岗区政府、坪山区政府、龙华区政府、光明新区管委会、大鹏新区管委会 |  |  |  |  | 1.市规划国土委和各区政府（新区管委会）加强配合，落实责任分工，加强信息共享，以强区放权临时用地审批权下放为契机，对历年来积累的临时用地遗留问题进行了清理，进一步摸清我市储备土地的总体概况； 2.各区建立并完善临时用地的审批、监管、续期、到期收回储备的权责制度，规范国有储备土地的短期利用。 | 正在整改 |
| 七、国有资本和国有企业审计情况 | （一）市国资委未经批准设立创新资金 | 37 | 市国资委未经批准设立创新资金 | 2017年12月，市国资委出台了《深圳市国资委创新资金管理办法（试行）》（深国资委〔2017〕193号），规定从2017年起连续5年，每年从国有资本经营预算中新增1亿元，用于扩充市国资委创新资金，对市属国企的创新发展进行扶持奖励，奖励方式包括奖励、股权投资、虚拟股权投资扶持等。审计发现，该专项资金的设立未报财政部门审核同意，也未报市政府批准，并且公示的奖励项目与市本级设立的企业高层次人才奖、市长质量奖等奖励存在重复。审计还发现，该专项资金2017年预算安排1亿元，2018年预算安排2亿元，市国资委将2017年度预算资金采取“以拨代支”的方式转入市属二级企业专用资金账户进行管理，虚列支出1亿元。 |  |  |  | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 截至2018年11月，市国资委已将2017年度国资预算安排的自主创新资金及衍生利息合计1亿元原渠道退回国库,并按照规定撤销在企业设立的银行专用账户，取消委托方式股权资助。 | 已整改 |
| 七、国有资本和国有企业审计情况 | （二）多家企业未严格履行清算义务发生损失 | 38 | 多家企业未严格履行清算义务发生损失 | 长期以来，由于未对所属或控股的关停破产企业履行清算程序义务，5家市属企业及下属公司出现被债权人起诉承担连带偿债责任，在诉和败诉案件共计14件，其中已终审败诉4件，发生损失7,738万元。在审案件10件，涉案金额2.67亿元。 |  |  |  | 深圳市投资控股有限公司、深圳市特发集团有限公司、深圳市盐田港集团有限公司、深圳市能源集团、深圳市赛格集团 |  |  |  |  | 相关责任单位主要采取以下整改措施：一是系统梳理市属国企作为历史股东未履行清算责任导致或者面临经济损失情况；二是积极请示市委政法委协调市中院支持市属国企历史股东责任案件；三是主动指导直管企业做好应诉工作；四是开展业务培训，提升企业防范及应对历史股东责任案件能力；五是强力推进国有“僵尸企业”处置。 | 已整改 |
|  |  |  |  | 有2家市属国企目前所投资的21家下属企业存在停业、注销待清理的情况，涉及投资8.23亿元，国有资产存在损失风险。 |  |  |  | 深业集团、特发集团 |  |  |  |  | 组织市属国企持续开展“僵尸企业”滚动排查工作，发现一家清理一家，避免形成新的或有连带经济损失，从根源上彻底解决历史股东责任案件。 | 已整改 |
|  | （三）境外和国内异地投资企业缺乏有效管理 | 39 | 境外和国内异地投资企业缺乏有效管理 | 一是部分境外投资企业资金管理不规范。1家企业将国有资本收益长期滞留境外，未上缴市国资委，涉及金额375.1万港元。1家企业减持国内上市公司股权收入，未及时缴纳营业税，产生大额滞纳金和罚款，涉及金额1,793.13万元。 |  |  |  | 深圳国际控股有限公司 |  |  |  |  | 1.375.1万港元已与利润分配一并汇入境内； 2.今后在纳税管理上，将严格按照税法要求，按章纳税，避免产生滞纳金与罚款情况。 | 已整改 |
| 七、国有资本和国有企业审计情况 | （三）境外和国内异地投资企业缺乏有效管理 | 39 | 境外和国内异地投资企业缺乏有效管理 | 1家企业土地置换收益未及时确认收入，未足额缴纳企业所得税，涉及金额3.46亿元。 |  |  |  | 深圳国际控股有限公司下属西部物流公司 |  |  |  |  | 收入已入账，已完成纳税3.46亿元。 | 已整改 |
|  |  |  |  | 1家企业存在个人借款长期未归还的情况，涉及金额26.32万元。 |  |  |  | 深圳市深越联合投资有限公司 |  |  |  |  | 个人借款已归还，涉及金额26.32万元。 | 已整改 |
|  |  |  |  | 二是国内异地投资企业出现当地合资股东未全部履行股东义务的问题。1家企业不履行办理建设用地产权的股东义务。 |  |  |  | 深圳市振业（集团）有限公司 |  |  |  |  | 通过召开股东会要求合资方履行义务，金鼎合嘉明确表示遵照合作协议约定履行土地置换、土地青苗补偿等股东义务。 | 已整改 |
|  |  |  |  | 1家企业不足额认缴注册资本，涉及金额2.6亿元。 |  |  |  | 深圳市特区建发集团下属深汕特别合作区海港新城投资建设有限公司 |  |  |  |  | 已通过函件等方式督促合资方及时履行出资义务，盐田港深汕港口公司已完成0.65亿元注资，其余注资12月完成。 | 已整改 |
| 七、国有资本和国有企业审计情况 | （四）个别企业土地物业出租存在管理漏洞 | 40 | 个别企业土地物业出租存在管理漏洞 | 投控公司下属兰科植物保护研究中心及梧桐山苗圃总场有限公司未按规定出租土地物业。该中心有可供出租土地及部分建筑物16.75万平方米，未按规定公开招标而直接出租；出租价格变动幅度大，苗圃地出租价格每月每平方米在1元至3.1元之间，厂房或房屋出租价格每月每平方米在4.46元至32元之间。 |  |  |  | 深圳市投资控股有限公司下属兰科植物保护研究中心及梧桐山苗圃总场有限公司 |  |  |  |  | 修订物业经营管理办法，明确超过规定面积的物业出租必须公开招标，完善出租价格定价依据，妥善解决历史遗留问题。 | 已整改 |
|  |  |  |  | 投控公司下属深圳湾科技发展有限公司对科技园区缺乏监管。该公司负责管理5个科技园区租赁和管理业务，未对孵化机构进行统一动态管理及评估考核，出现部分孵化机构未严格按规定引进企业、已签约企业未入园营业、入驻企业自行转租的情况。 |  |  |  | 深圳市投资控股有限公司下属深圳湾科技发展有限公司 |  |  |  |  | 1.对租赁合同进行了修改，增加了禁止转租、分租及相应的违约责任条款； 2.建立孵化机构日常巡查、走访机制，及时掌握孵化机构的经营状况，加强对孵化机构的动态管理及评估考核。 | 已整改 |
| 八、政府投资项目跟踪审计情况 | （一）部分项目建设单位投资控制管理不到位 | 41 | 部分项目建设单位投资控制管理不到位 | 对136项工程结算项目进行了审计，其中41项工程结算因建设单位、建设主体责任意识淡薄，导致投资控制管理不到位。一是有5项工程因前期工作不深入等，导致工程建设与中标内容差异大。如仙湖植物园药用植物区生态景观升级扩建工程项目，其中绿化及药用植物引种工程结算价为277.97万元，按原来的中标内容实际实施6.53万元，其他建设内容进行了变更替换。二是有19项工程因施工合同与招标文件约定不符等，导致多计工程结算价。如香蜜湖路—红荔路节点改造工程项目主体工程，建设单位未严格执行土方运距包干约定，导致多计土方运输费用1,496万元。三是有4项工程因相邻工程之间缺乏协调管理等，造成投资损失浪费。如前海月湾河一期工程及南山污水厂应急排洪渠工程，由于缺乏沟通协调，造成路面重复开挖，造成损失浪费约152万元。四是有2项工程未按规定发包或未按规定招投标。如市警察学校地下射击场靶机设备购置项目，建设单位将钢结构、装饰等工程直接委托不具备相关工程施工资质的中标单位实施。 |  |  |  | 深圳市仙湖植物园管理处、深圳市交通公用设施建设中心、深圳市土地投资开发中心、深圳市公安局警察训练学校 |  |  |  |  | 各相关项目建设单位切实履行主体责任，进一步提高施工管理水平。 1.深圳市仙湖植物园管理处：一是工程建设集中统一部门管理；二是成立工程监督组；三是加强对工程项目人才的引进培训。追究相关责任单位和责任人，对项目设计单位深圳市园林股份有限公司、项目监理单位深圳市大兴工程管理有限公司、项目施工方深圳市三绿园林实业有限公司作出一年内不得承接建设单位项目；责成建设单位相关负责人作出检讨，调离工作岗位并在单位内通报批评; 2.深圳市交通公用设施建设中心：同意对该部分费用进行核减，同时在其他项目施工招标准备工作中，尽可能在招标文件编制阶段提前考虑各种不利因素，避免在合同签订时有关条款再做调整的情况发生; 3.深圳市土地投资开发中心：为避免类似问题再发生，本单位将在今后的项目管理过程中，严格执行项目基本建设程序，加强项目的施工管理。在项目建设阶段中，及时协调解决排除各种影响项目施工的干扰因素，加强进度控制; 4.深圳市公安局警察训练学校：责任追究，警示教育。对建设单位支队予以通报批评，并在年度绩效考核予以扣分，召开教育整顿会议向全校民警做了传达通报；组织全体负责修缮和政府采购的人员，对相关法律法规进行集中学习，遇到此类情况加强报告，严格把关，坚决依法依规办事，杜绝此类问题再次发生。 | 已整改 |
| 八、政府投资项目跟踪审计情况 | （二）部分项目中介机构审核质量不高 | 42 | 部分项目中介机构审核质量不高 | 2017年7至12月，有17项工程结算因监理、造价咨询等中介机构审核质量不高，送审后仍核减3.75亿元，审计核减率均超过5%。如香蜜湖路—红荔路节点改造工程项目，送审金额2.48亿元，审计发现多计费用3,930.34万元，审计核减率15.82%。又如地铁3号线西延段交通疏解及管线迁改工程，送审金额7,256.7万元，审计发现多计工程费用970.84万元，审计核减率13.38%。 |  |  |  | 中国人民解放军广东省深圳警备区、深圳市地铁三号线投资有限公司、深圳市地铁集团有限公司、中国人民解放军广东陆军预备役高射炮兵师第五团、深圳市广深沿江高速公路投资有限公司、深圳高速公路股份有限公司（代建单位）、深圳市交通、公用设施建设中心、南方科技大学、中华人民共和国深圳出入境边防检查总站、深圳市交通运输委员会、招商局蛇口工业区控股股份有限公司（代建单位）、深圳市土地投资开发中心 |  |  |  |  | 各相关责任单位加强工程结算管理，提高工程结算审核质量。深圳市交通公用设施建设中心制定并完善《建设中心造价咨询单位管理办法》，进一步规范对造价咨询单位的管理。深圳市地铁三号线投资有限公司已按合同对相关咨询单位进行处理处罚，进一步提升对咨询机构质量的监督力度。 | 已整改 |
| 八、政府投资项目跟踪审计情况 | （三）个别项目资产处置缺乏有效管理 | 43 | 个别项目资产处置缺乏有效管理 | 个别项目建设单位未严格执行财务管理法律法规和规章制度,资产处置管理不规范。如松子坑水库（二期）扩建项目动工时，建设单位和资产管理单位未对砍伐的树木采取管理措施，砍伐的树木62238棵至今去向不明。2018年3月，市审计局已将该事项移送有关部门处理。又如市城市废物收运管理系统项目建设单位未建立相应的设备采购固定资产台账，日常也未对设备进行盘点，涉及金额433.53万元。 |  |  |  | 深圳市水务局、深圳市城市废物处置中心 |  |  |  |  | 1.市水务局:一是成立调查小组，核查了施工单位树木砍伐证，签证记录及会议纪要，同时初步查明了树木去向。二是针对施工单位未按要求履行管理责任的问题，市水务局已责令施工单位作出赔偿承诺，赔偿资金从质保金中扣除。三是市水务局已责成相关责任单位对相关人员进行罚款及通报批评处理，要求市水务工程建设管理中心修订完善《深圳市水务工程建设管理中心水务工程（施工类）结算管理办法》，同时加强项目施工管理，杜绝此类问题再次发生。目前，市水务工程建设管理中心正在修订完善相关办法。 2.市城市废物收运管理系统项目建议单位改善购置设备管理制度，对购置设备进行清查盘点，产权登记。 | 已整改 |
| 八、政府投资项目跟踪审计情况 | （四）建设单位委托预选中介机构开展审核工作推进较慢 | 44 | 建设单位委托预选中介机构开展审核工作推进较慢 | 2018年1月起，按照修订后的《深圳经济特区审计监督条例》等法规和市政府相关要求，我市政府投资项目不再以审计机关审计结果作为工程价款结算依据，工程结算、竣工决算由列入市预选中介机构库的社会中介机构出具审核报告，经建设单位审查后，报财政部门办理工程价款结算，同时报审计部门进行抽查，促进中介机构依法履职尽责。审计发现，审核工作总体推进较慢。截至2018年6月底，市审计局仅收到审核报告18份，前海开发投资控股公司尚未委托中介机构开展审核，市交通运输委、水务局、前海开发投资控股公司等单位尚未正式出台配套管理制度，市交通运输委、水务局、建筑工务署仍已委托中介机构开展工程结决算造价审核,但中介机构仍未完成审核。 |  |  |  | 深圳市前海开发投资控股公司、深圳市交通运输委、深圳市水务局、深圳市建筑工务署 |  |  |  |  | 1.市前海开发投资控股公司：编制了工程结算相关制度，成立了成本与采购中心，截至2018年11月中旬已委托中介结构对5项结算、4项决算进行审核，目前已有1项决算完成审核； 2.市交通运输委：已制定过渡期内结（决）算工作方案，建立结算审核中介预选库，目前正在对中介机构已完成审核的60项结（决）算开展第二阶段审核； 3.市水务局：修改完善了相关规章制度，已委托7家中介机构开展结（决）算工作，为加强内控管理，成立了造价管理站，由造价管理站对中介机构的审核结果进行复核，截至2018年10月底已完成8份合同的结算审核工作； 4.市建筑工务署：截至10月底，共委托中介机构开展了44个项目结算审核、15个项目决算审核；已完成工程结算的合同28份（归属于11个项目），已完成竣工决算征求意见稿的项目2个。 | 正在整改 |