附件3

| 项目支出绩效目标自评表 （2017年） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 公共海域漂浮物清理保洁 |  |  | 实施单位 |  | 盐田区环境保护和水务局 |  |  |
| 项目资金（万元） | 财政拨款预算数（A） |  | 财政拨款执行数（B） |  |  |  | 执行率（B/A） |  |
|  | 217.2 |  | 212.39 |  |  |  | 97.79% |  |
| 绩效指标 | 绩效内容 | 绩效指标 | 指标内容 |  | 目标值 |  | 目标完成情况 | 未完成原因及改进措施 |
|  | 产出 | 数量 | 完成辖区海岸线长6.87公里，向海域延伸100米的公共海域漂浮物清理工作 |  | 完成 |  | 完成 |  |
|  |  | 质量 | 公共海域无漂浮物 |  | 完成 |  | 完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 30.71万元/平方公里 |  | 不超标 |  | 完成 |  |
|  | 效益 | 经济效益 | 吸引更多的游客前往，（1）拉动辖区旅游业及其附加产业的发展；（2）创造更多就业岗位 |  | 完成 |  | 完成 |  |
|  |  | 社会效益 | 公共海域的环境卫生（1）保证了我区滨海旅游景点的声誉；（2）无形中对景区内的游玩者和经营者起到了宣传教育作用，鞭策其不乱扔垃圾，起到了良性循环的推动作用 |  | 完成 |  | 完成 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 调查公共海域附近的居民、景区内的游客和经营者对公共海域保洁效果的满意程度 |  | 满意 |  | 满意 |  |