深圳市光明新区环保水务局

生产建设项目水土保持验收备案行政服务实施办法

一、行政服务内容

本办法适用于由光明新区环保水务局审批或备案水土保持方案的生产建设项目。

二、设定行政许可的法律依据

（一）《中华人民共和国水土保持法》（1991年6月29日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议通过　2010年12月25日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订通过，自2011年3月1日起施行）第二十七条；

（二）《中华人民共和国水土保持法实施条例》（1993年8月1日  中华人民共和国国务院令第120号发布）第十四条；

（三）《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（1995年5月30日水利部令第5号发布，根据2005年7月8日《水利部关于修改部分水利行政许可规章的决定》水利部令第24号修改）第五条 、第六条 、第七条 、第八条 、第九条、第十一条 、第十三条；

（四）《广东省水土保持条例》（2016年9月29日广东省第十二届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过）第二十三条；

（五）《深圳经济特区水土保持条例》（1997年2月26日深圳市第二届人民代表大会常务委员会第十三次会议通过 2017年4月27日深圳市第六届人民代表大会常务委员会第十六次会议修正）第十九条。

三、行政服务数量及方式

无数量限制，符合条件即予以行政服务。

四、行政服务条件

1、生产建设项目水土保持方案已报送新区环保水务局审批或备案；

2、生产建设项目水土保持设施已通过责任主体组织的竣工验收；

3、验收备案的其他要求。

五、验收程序及申请材料

（一）房建类项目水土保持设施验收程序：

1、建设单位自查验收，形成水土保持设施自查验收鉴定书和水土保持方案实施工作总结报告。

2、建设单位自查验收合格后，向新区环保水务局提交《水土保持设施验收备案表》（1份）、《深圳市建筑命名批复书》（1份）、水土保持设施验收备案主体变更说明材料（验收备案主体无变更则不需提供）（1份）。

3、新区环保水务局核查现场，若未发现项目区存在明显水土流失及隐患，则出具准予水土保持设施验收备案通知；若存在水土流失及隐患，则责令建设单位限期整改，直至符合验收合格条件。

4、对未在规定期限内完成整改并投产使用的项目将移交相关执法部门查处。

（二）轨道、道路交通、输变电、余泥渣土受纳场、管线、水库、河道等其他类项目水土保持设施验收程序：

1、建设单位自查验收，形成水土保持设施自查验收鉴定书和水土保持方案实施工作总结报告。动土面积超过5万平方米且动土量超过10万立方米（含本数）的项目还需出具水土保持技术评估报告。

2、建设单位自查验收合格后，向新区环保水务局提交《水土保持设施验收申请》（1份）、《水土保持设施自查验收鉴定书》（1份）、工程名称变更说明（工程名称无变更则不需提供）（1份）、水土保持设施验收备案主体变更说明材料（验收备案主体无变更则不需提供）（1份）。

3.、新区环保水务局核查现场，若未发现项目区存在明显水土流失及隐患，则出具通过水土保持设施验收备案通知；若存在水土流失及隐患，则责令建设单位限期整改，直至符合验收合格条件。

4、对未在规定期限内完成整改并投产使用的项目将移交相关执法部门查处。

六、申请表格

《水土保持设施验收备案表》《水土保持设施验收申请》《水土保持设施自查验收鉴定书》等表格可在广东省网上办事大厅深圳市光明分厅（http://wsdt.szgm.gov.cn/guangming/project/guide?code=90000800200754151216440309）下载。

七、行政服务受理机关、受理地址、受理时间

（一）受理机关

光明新区环保水务局。

（二）受理地址

光明新区行政服务大厅环保水务局窗口。

（三）受理时间

周一至周五：上午9：00－12：00  下午14：00－17：45（法定节假日除外）；咨询电话：88211323。

八、行政服务决定机关

光明新区环保水务局。

九、行政服务时限

自受理申请之日起10个工作日内审核申报资料、核验现场，8个工作日内做出是否准予备案或是否通过验收的决定。

十、行政服务证件

深圳市光明新区水务行政服务告知书。

十一、行政服务范围、时间及法律效力

（一）验收范围

生产建设项目水土保持设施验收的范围、规模，应与新区环保水务局审批通过的该项目水土保持方案及批文内容一致。

（二）时间要求

生产建设项目水土保持设施验收不得晚于主体工程竣工验收。

（三）法律效力

依据《中华人民共和国水土保持法》第二十七条规定，水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

十二、行政服务收费

无。

十三、行政服务年审或年检

无。