附件：2011年市重大建设项目1-8月投资完成情况(按责任单)

|  | 2011年市重大建设项目1-8月投资完成情况(按责任单位) 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 责任单位 | 主办项目个数 | 总投资 | 年度计划投资 | 1-8月完成投资 | 1-8月完成年度计划比例 | 完成年度计划剩余投资量 |
| 1 |  | 市住房建设局 | 7 | 821081 | 160500 | 228152 | 142.2% | 0 |
| 2 |  | 盐田区政府 | 3 | 287320 | 41000 | 32752 | 79.9% | 8248 |
| 3 |  | 市交通运输委 | 33 | 24076840 | 2335945 | 1799406 | 77.0% | 536539 |
| 4 |  | 市发展改革委 | 9 | 1932262 | 165315 | 122254 | 74.0% | 43061 |
| 5 |  | 市卫生人口计生委 | 1 | 85607 | 10000 | 7000 | 70.0% | 3000 |
| 6 |  | 市光明新区管委会 | 9 | 3104461 | 1055703 | 693256 | 65.7% | 362447 |
| 7 |  | 南山区政府 | 15 | 2657003 | 267550 | 174160 | 65.1% | 93390 |
| 8 |  | 市水务局 | 3 | 246599 | 17000 | 9027 | 53.1% | 7973 |
| 9 |  | 宝安区政府 | 11 | 666026 | 222000 | 117006 | 52.7% | 104994 |
| 10 |  | 市建筑工务署 | 18 | 1991756 | 458400 | 224546 | 49.0% | 233854 |
| 11 |  | 市坪山新区管委会 | 14 | 1196853 | 425311 | 167834 | 39.5% | 257477 |
| 12 |  | 龙岗区政府 | 13 | 2027131 | 367837 | 142438 | 38.7% | 225399 |
| 13 |  | 市教育局 | 2 | 298397 | 115600 | 41979 | 36.3% | 73621 |
| 14 |  | 罗湖区政府 | 4 | 381990 | 48000 | 16296 | 34.0% | 31704 |
| 15 |  | 市金融办 | 11 | 2344920 | 208000 | 70226 | 33.8% | 137774 |
| 16 |  | 市科工贸信委 | 5 | 2074542 | 389189 | 124623 | 32.0% | 264566 |
| 17 |  | 福田区政府 | 6 | 1931006 | 163000 | 43941 | 27.0% | 119059 |
| 合 计 |  |  | 164 | 46123794 | 6450350 | 4014896 | 62.2% | 2435454 |