表9

深圳市2019年度市本级财政承担的房屋征收常规项目表

单位：万平方米，万元

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目总面积 | 2019年计划面积 | 年度主要工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 至2018年已下达的资金计划 | 申请年度投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、新建项目18个 |
| 1 | 罗湖区 | 罗湖辖区新屋吓实业股份合作公司征地历史遗留补偿项目 | 罗湖区政府 | 8 | 8 | 征收地、房屋征收补偿 | 2019－2020 | 1800 | － | 1800 | 市治水提治指挥部第十一次会议纪要 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目总面积 | 2019年计划面积 | 年度主要工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 至2018年已下达的资金计划 | 申请年度投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 福田区 | 车公庙综合交通枢纽工程－香蜜湖路交通综合改善工程项目 | 福田区政府 | 0.15 | 0.15 | 测绘、评估等前期工作 | 2019－2020 | － | 0 | 0 | 市政府办公会议纪要〔2012〕269号深发改〔2016〕307号 |
| 3 | 盐田区 | 盐龙大道 | 盐田区政府 | － | － | － | － | 100 | － | 100 | 深交盐田〔2018〕67号 |
| 4 | 宝安区 | 深茂铁路 | 宝安区政府 | － | － | － | － | － | － | － | 铁总计统〔2017〕177号 |
| 5 | 珠江三角洲水资源配置工程 | 11.71 | 11.71 | 征收地、房屋征收补偿 | 2019－2023 | 2452.76 | 0 | 0 | 发改农经〔2018〕1105 |
| 6 | 深圳市第十三高级中学 | 0.94 | 0.94 | 2019－2019 | 168 | － | 168 | 2016年政府投资项目计划 |
| 7 | 宝坪快速（福洲路二期） | 49.1 | 0 | 测绘、评估等前期工作 | 2019－2020 | 260000 | － | 100 | 深发改〔2016〕562号 |
| 8 | 大宝北路综合车场 | 2.63 | 2.63 | 征收地、房屋征收补偿 | 2019－2021 | 20 | － | 20 | 深发改函〔2018〕565号 |
| 9 | 燕罗综合车场 | 2.34 | 0 | 2019－2021 | 50 | － | 50 |
| 10 | 龙华区 | 龙华区人民检察院办案及专业技术用房建设项目 | 龙华区政府 | 0.72 | 0.72 | － | － | － | － | 500 | 深发改〔2018〕411号 |
| 11 | 龙华综合车场工程 | 2.82 | 2.55 | 征收地、房屋征收补偿 | － | － | － | － | 深发改函〔2018〕565号 |
| 12 | 坪山区 | 深圳市自然博物馆项目 | 坪山区政府 | － | － | － | － | － | － | 9000 | － |
| 13 | 金龟河小流域综合整治工程 | 0.2 | － | － | － | － | － | － | 深发改〔2019〕160号 |
| 14 | 光明区 | 深圳市药品检验研究院光明分院建设项目 | 光明区政府 | 1.2 | － | 征收地、房屋征收补偿 | － | － | 0 | － | 深发改〔2018〕737号 |
| 15 | 珠江三角洲水资源配置工程（光明段） | 5.34 | － | － | － | 0 | － | 发改农经〔2016〕1981号 |
| 16 | 光明森林公园一期建设项目 | 85.05 | － | 2018－2019 | － | － | 2000 | 深发改〔2014〕869号 |
| 17 | 中山大学•深圳建设工程项目（一期）110KV圳美站工程 | 0.62 | － | 2019－2020 | － | － | － | 深发改函〔2017〕2100号 |
| 18 | 深圳观澜森林公园一期建设项目（绿道用地） | 3.82 | － | 2019－2020 | － | － | － | 深发改〔2008〕417号 |
| 小计 | 174.63 | 26.7 |  |  | 264590.76 |  | 13738 |  |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目总面积 | 2019年计划面积 | 年度主要工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 至2018年已下达的资金计划 | 申请年度投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、续建项目58个 |
| 19 | 罗湖区南山区宝安区龙岗区龙华区光明区 | 赣深铁路客运专线深圳段 | 罗湖区政府南山区政府宝安区政府龙岗区政府龙华区政府光明区政府 | － | － | － | － | － | － | － | 铁总鉴函〔2018〕248号  |
| 20 | 宝安区龙岗区龙华区坪山区光明区 | 深圳外环高速公路 | 深圳市特区建设发展集团有限公司 | 823.79 | 31.58 | 征收地、房屋征收补偿 | 2016－2019 | 630000 | 630000 | 0 | 粤发改交通函〔2014〕2020号 |
| 21 | 福田区 | 侨城东路北延工程福田辖区段 | 福田区政府 | － | － | 测绘、评估等前期工作 | 2014－2019 | － | － | － | 深发改〔2010〕1332号 |
| 22 | 春风路隧道工程 | － | － | 验收入库结算 | 2017－2019 | － | － | － | 市政府常务会议纪要六届十一次 |
| 23 | 罗湖区 | 深圳市老龄综合服务中心涉及烟草工业有限责任公司旧址用地收地项目 | 罗湖区政府市规划和自然资源局 | 2.1 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2018－2019 | 4925 | 4900 | 25 | 市政府五届一百三十三次常务会议纪要 |
| 24 | 春风隧道工程征收项目 | 罗湖区政府 | 1.3 | 0.04 | 2016－2021 | 15000 | 9700 | 1000 | 市政府常务会议纪要六届十一次 |
| 25 | 深圳中学总体改造三期工程征收项目 | 市教育局 | 7.6 | － | － | 2016－2021 | － | － | 2973 | 深发改〔2009〕28号 |
| 26 | 南山区 | 东角头油气库企业搬迁整治项目 | 南山区政府 | 8.13 | － | － | － | 64000 | 58595 | 2500 | 市政府办公会议纪要〔2008〕446号 |
| 27 | 南头直升机场搬迁 | 24 | － | － | － | 82180 | － | 4600 | 市政府办公会议纪要〔2015〕136号 |
| 28 | 宝安区 | 大空港新城区截流河综合治理工程 | 宝安区政府 | 5.69 | 5.69 | 征收地、房屋征收补偿 | 2017－2019 | 38317 | 0 | 38277 | 深发改〔2016〕430号 |
| 29 | 深圳市五指耙森林公园 | 145.09 | 145.09 | 2016－2019 | 28300 | 14608.89 | 10555 | 深发改〔2009〕976号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目总面积 | 2019年计划面积 | 年度主要工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 至2018年已下达的资金计划 | 申请年度投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 宝安区 | 南环至玉律道路工程 | 宝安区政府 | 3.41 | 0.84 | 征收地、房屋征收补偿 | 2012－2019 | 21330 | 50 | 4200 | 深宝公路函〔2009〕258号 |
| 31 | 石清大道一期道路工程（石岩段） | 40.63 | 37.22 | 2014－2021 | 11580.98 | 7017.17 | 5000 | 深发改〔2012〕832号 |
| 32 | 洲石路延长段市政工程 | 5.28 | 5.28 | 2014－2019 | 17050 | 16477.77 | 235 | 宝发改函〔2013〕377号 |
| 33 | 妈湾跨海通道 | 37.65 | 13 | 2018－2021 | 0 | 0 | 0 | 深发改〔2018〕36号 |
| 34 | 凤凰山综合车场工程 | 3.07 | 3.07 | 2018－2019 | 50 | 0 | 50 | 深发改〔2016〕1086号 |
| 35 | 新沙路西延段（海滨大道－锦程路） | 0.64 | 0 | 测绘、评估等前期工作 | 2018－2019 | 326 | 0 | 50 | 深发改〔2015〕385号 |
| 36 | 高速公路收费站及配套设施工程塘头收费站工程 | 9.94 | 9.94 | 征收地、房屋征收补偿 | 2017－2019 | 51.37 | 20 | 10 | 深交函〔2016〕1111号 |
| 37 | 石清大道二期（石岩段） | 10.78 | 8.6 | 2018－2020 | 226 | 0 | 20 | 深发改〔2016〕484号 |
| 38 | 凤塘大道（和沙路－107国道）扩建工程项目 | 7.73 | 7.68 | 2016－2019 | 9515.49 | 8107.1 | 42 | 深发改〔2013〕386号深发改〔2016〕308号 |
| 39 | 石岩河综合整治工程（二期） | 0.62 | 0 | 2018－2019 | 529.74 | 60 | 380 | 深发改〔2018〕806号 |
| 40 | 石岩河综合整治工程（一期） | 2.95 | 0 | 2016－2021 | 3662.94 | 1108.87 | 0 | 深发改〔2014〕8号 |
| 41 | 上寮河上游段综合治理工程 | 2.51 | 0 | 2016－2019 | 1380 | 680 | 180 | 深发改〔2014〕1350号 |
| 42 | 广深沿江高速二期工程 | 123.16 | 0 | 2015－2019 | 14278 | － | 0 | 省政府会议纪要〔2015〕10号 |
| 43 | 茅洲河界河综合整治工程 | 19.81 | 0.39 | 2016－2019 | 36804.97 | － | 800 | 深圳市人民政府关于印发第五轮市区政府投资事权划分实施方案的通知 |
| 44 | 广东罗田森林公园 | 460 | 0 | 2015－2019 | 12922 | － | 200 |
| 45 | 石岩北环路改造工程征地拆迁项目 | 23.75 | 23.75 | 2011－2019 | 6161.33 | 3130 | 50 |
| 46 | 龙岗区 | 北线引水工程安全隐患整改（含龙茜供水改造工程） | 龙岗区政府 | － | － | 征收地、房屋征收补偿 | － | 71867 | 17500 | 31000 | 2019年市水污染治理指挥部第二次例会暨市大气污染防治指挥部第二次例会纪要 |
| 47 | 深圳市吉华医院房屋征收项目 | 11.05 | 11.05 | 2011－2020 | 16000 | 12000 | 2000 | 深发改〔2009〕1052号 |
| 48 | 南坪快速路三期 | 3 | 0.2 | 2015－2019 | 43000 | 9000 | 0 | 深发改〔2014〕972号 |
| 49 | 梅观高速公路清湖南段市政道路工程 | 10.19 | 10.19 | 2017－2019 | 25000 | 0 | 25000 | 深发改函〔2017〕2613号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目总面积 | 2019年计划面积 | 年度主要工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 至2018年已下达的资金计划 | 申请年度投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 龙岗区 | 秀峰收费站工程项目 | 龙岗区政府 | － | － | 征收地、房屋征收补偿 | － | － | 0 | － | 深交函〔2016〕1111号 |
| 51 | 排榜收费站工程项目 | 12.32 | － | － | － | 648 | － |
| 52 | 龙岗收费站工程项目 | － | － | － | － | 0 | － |
| 53 | 五和大道南坪快速连接线 | 2.32 | － | － | 696.96 | 0 | 0 | － |
| 54 | 龙华区 | 观澜中学改扩建项目 | 龙华区政府 | 9.27 | － | 征收地、房屋征收补偿 | － | － | － | － | 深发改〔2014〕177号 |
| 55 | 石龙仔路（大浪段） | 2.33 | － | － | 429.18 | － | 300 | 深发改〔2011〕1470号 |
| 56 | 深华快速路－福龙路立交工程 | 26.93 | 0.30 | － | 30800 | － | － | 市政府六届七次常务会议纪要 |
| 57 | 龙观快速北延段 | 39 | 0 | － | － | － | 10000 | 深高指〔2016〕2号 |
| 58 | 市人民医院龙华分院 | 1.81 | 0 | － | － | － | 5 | 深发改〔2013〕968号 |
| 59 | 龙华中学高中部 | 2.66 | 0 | － | － | － | 165 | 深发改〔2013〕1538号 |
| 60 | 深华快速路（龙华段） | － | 0 | － | 30800 | － | 80 | 市政府六届七次常务会议纪要 |
| 61 | 梅观高速公路清湖南段市政道路工程（龙华段） | 120.63 | 0 | － | － | － | 1000 | 深发改〔2010〕1008号 |
| 62 | 民乐路市政工程 | 20 | 0 | 2016－2019 | 189 | － | 100 | 深发改〔2009〕13号 |
| 63 | 坪山区 | 绿梓大道一标B段房屋征收项目 | 坪山区政府 | 8.7 | 2.8 | 征收地、房屋征收补偿 | 2017－2019 | 170000 | 28600 | 69000 | － |
| 64 | 绿梓大道二标房屋征收项目 | 3 | 1.5 | 2017－2019 | 30000 | 15366 | 18700 | 深坪发财函〔2015〕1637号 |
| 65 | 坪山新区横坪公路改造工程房屋征收项目 | 0.56 | 0.1 | 2016－2019 | 5600 | 2910 | 1000 | 深发改〔2010〕1623号 |
| 66 | 聚龙路道路工程房屋征收项目 | 0.71 | 0.05 | 2017－2019 | 3014 | 2000 | 1300 | 深发改〔2015〕1356号 |
| 67 | 南坪快速路三期工程房屋征收项目 | 11 | 0 | 2015－2019 | 50000 | － | 500 | 深发改〔2010〕2536号 |
| 68 | 光明区 | 公明供水调蓄工程（二级保护区范围） | 光明区政府 | 244.84 | 2.01 | 征收地、房屋征收补偿 | 2018－2019 | － | 72523.89 | 940 | 市政府五届九十六次常务会议纪要 |
| 69 | 光侨大道至布龙路连接线市政工程光明新区段 | 10.97 | 0.06 | 2017－2019 | 5000 | 0 | 620 | 深发改〔2009〕260号 |
| 70 | 公常路中山大学深圳校区段下穿改造工程 | 26.77 | － | 2018－2019 | － | 0 | 500 | 深发改函〔2018〕1343号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目总面积 | 2019年计划面积 | 年度主要工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 至2018年已下达的资金计划 | 申请年度投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 光明区 | 深圳市公安消防支队消防应急救援实战训练基地（西田地块）房屋征收项目 | 光明区政府 | 4 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2017－2019 | 400 | 400 | － | 深发改〔2009〕827号深发改〔2015〕30号 |
| 72 | 大鹏新区 | 坝光整体搬迁安置小区配套工程建设项目三路一渠 | 大鹏新区管委会 | 5.65 | － | 征收地、房屋征收补偿 | 2013－ | 13000 | 8000 | 0 | 深发改〔2010〕2241号 |
| 73 | 坝光新兴产业基地房屋征收项目 | 655 | － | 2008－ | 313000 | 311600 | 0 | 深发改〔2005〕597号 |
| 74 | 东涌水库征地拆迁补偿 | 195.26 | － | 2010－ | 23900 | 20500 | 0 | 市政府办公会议纪要〔2009〕156号 |
| 75 | 鹏坝路征地拆迁补偿 | 15 | － | 2014－ | 5000 | 4000 | 0 | 市政府办公会议纪要〔2014〕27号 |
| 76 | 跨区 | 撤“二线”收地补偿 | 市规划和自然资源局 | － | － | 2019－2021 | － | － | 20000 | 深府协字〔2017〕第1号 |
| 小计 | 3212.61 | 320.44 |  |  | 1836286.96 | 1259502.68 | 253357 |  |
| 三、其他项目5个 |
| 77 | 跨区 | 零星征（收）地及房屋征收项目 | 市规划和自然资源局 | － | － | 零星项目征（收）地及房屋征收补偿 | 2019－2021 | － | － | 200 | － |
| 78 | 征（收）地及房屋征收项目的测绘评估等技术支持费用 | － | － | 征（收）地及房屋征收补偿项目的测绘及评估等技术支持费用 | 2019－2021 | － | － | 300 | － |
| 79 | 龙岗区坪山区 | 深汕西高速公路改扩建工程项目 | 龙岗区政府坪山区政府 | － | － | 征收地、房屋征收补偿 | 2018－2019 | － | 0 | 补偿费用由企业支付 | 粤发改交通函〔2018〕783号 |
| 80 | 龙岗区 | 惠盐高速公路深圳段改扩建工程项目 | 龙岗区政府 | 63.38 | 5 | 征收地、房屋征收补偿 | 2017－2021 | 52000 | 0 | 补偿费用由企业支付 | 粤发改交通函〔2017〕2582号 |
| 81 | 东部过境快速路房屋征收补偿项目 | 185.42 | 0.08 | 2015－2019 | 135000 | 0 | 粤发改交通〔2010〕243号 |
| 小计 | 248.8 | 5.08 |  |  | 187000 | 0 | 500 |  |
| 合计 | 3636.05 | 352.21 |  |  | 2287877.72 | 1259502.68 | 267595 |  |