表11

深圳市2019年度区级财政承担的房屋征收项目表

单位：万平方米，万元

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目总面积（万㎡） | 2019年计划面积（万㎡） | 年度主要  工作内容 | 总投资 | 已完成  投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、新建项目254个 | | | | | | | | | |
| 1 | 福田区 | 水务集团福田大院棚改项目 | 福田区政府 | 0.28 | － | 征收地、房屋征收补偿 | － | 0 | 福田区委领导办公会议纪要（121） |
| 2 | 香蜜二村棚改项目 | 2.94 | － | － | 0 |
| 3 | 八卦岭宿舍区棚改项目 | 12.78 | － | － | 0 | 福田区委领导办公会议纪要（38） |
| 4 | 河套北（南华村）棚改项目 | 16.19 | － | － | 0 | 福田区委领导办公会议纪要（38）福田区棚改指挥部会议纪要（12） |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目总面积（万㎡） | 2019年计划面积（万㎡） | 年度主要  工作内容 | 总投资 | 已完成  投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 福田区 | 沙头街道绿洲花园棚改项目 | 福田区政府 | 1.16 | － | 征收地、房屋征收补偿 | － | 0 | 福田区棚改指挥部会议纪要（12） |
| 6 | 裕亨花园小区棚改项目 | 1.7 | － | － | 0 | 福田区住宅区（棚户区）改造和综合整治指挥部会议纪要（16） |
| 7 | 罗湖区 | 东湖水厂扩能改造工程 | 罗湖区政府 | 0.58 | 0.58 | 征收地、房屋征收补偿 | － | － | 深罗湖发改核准〔2018〕0036号 |
| 8 | 水贝变电站地块征收项目 | 7.3 | 0 | － | － | － |
| 9 | 环仓南路涉及深长公司宿舍楼及深圳市爱国卫生运动委员会大楼房屋征收项目 | 0.05 | 0 | － | － | － |
| 10 | 罗湖区妇保院住院大楼二期工程 | 0.32 | 0.32 | － | － | 罗发改投〔2019〕2号 |
| 11 | 布心中学改扩建工程 | 0.3 | － | － | － | 罗发改〔2017〕205号 |
| 12 | 翠竹外国语实验学校（一部）拆建工程 | 0.1 | － | － | － |
| 13 | 泰宁小学拆建工程 | 0.18 | － | － | － |
| 14 | 布心小学拆建工程 | 0.09 | － | － | － | 罗发改〔2017〕313号 |
| 15 | 行知职业技术学校扩建工程 | 0.07 | － | － | － | 罗发改〔2017〕25号 |
| 16 | 深圳市罗沙路－延芳路立交改造工程 | 0.48 | 0.48 | － | － | 深发改〔2014〕1342号  深发改〔2015〕1085号 |
| 17 | 清水河二路新建工程 | 1.15 | － | － | － | 罗发改〔2018〕423号 |
| 18 | 布吉南环路（西环路至禾坑路段）建设工程一期（龙岗大道至禾坑路段）工程 | － | － | － | － | 罗发改〔2018〕6号 |
| 19 | 景福花园片区棚改项目 | 5.18 | － | － | － | 区城市更新工作领导小组第九十一次会议 |
| 20 | 边检总站二大院棚改项目 | － | － | － | － |
| 21 | 市人民医院片区棚户区改造项目 | － | － | － | － | － |
| 22 | 省立绿道2号线（淘金山二线巡逻路段）改建工程 | － | － | － | － | 罗发改〔2016〕341号 |
| 23 | 清水河综合整治工程 | 2.36 | 1.1 | － | － | 罗发改投〔2019〕2号 |
| 24 | 深南东路东延工程 | 1.3 | － | － | － | － |
| 25 | 布心片区LH03－04－05－07地块土地收回 | － | － | － | － | 《罗湖区法定图则规划教育用地实施方案》 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目总面积（万㎡） | 2019年计划面积（万㎡） | 年度主要  工作内容 | 总投资 | 已完成  投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 南山区 | 平山二路西段及红花岭一街 | 南山区政府 | 0.57 | 0.57 | 征收地、房屋征收补偿 | 1605 | － | 深南发改〔2019〕6号 |
| 27 | 大沙河文体中心 | 0.4 | 0.4 | － | － | － | － |
| 28 | 大沙河生态长廊非示范段（桃源辖区段） | － | － | － | － | － | － |
| 29 | 微波山隧道 | 0.26 | 0.2 | － | 200 | － | － |
| 30 | 大沙河生态长廊非示范段（西丽辖区段） | － | － | － | － | － | － |
| 31 | 丽鑫路（松白路东至沙坑地块段） | － | － | － | － | － | － |
| 32 | 沙河西路（滨海大道－茶光路段）快速化改造工作 | － | 0.14 | 征收地、房屋征收补偿 | 60 | － | 深发改〔2016〕903号 |
| 33 | 盐田区 | 水厂宿舍楼及周边地块棚改项目房屋征收 | 盐田区政府 | 0.6 | 0.6 | 征收地、房屋征收补偿 | 50 | － | － |
| 34 | 明珠道北段房屋征收 | 1.2 | 1.2 | 30 | － | － |
| 35 | 宝安区 | 松岗街道佘屋东路（桥山路－松福大道）新建工程 | 宝安区政府 | 1.17 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | － | － | － |
| 36 | 松岗街道桥山路（佘屋东路－朗碧路）新建工程 | 3.55 | 0 | － | － | － |
| 37 | 松岗车辆段变电站 | 0.37 | 0 | － | － | － |
| 38 | 朱坳水厂用地深度处理及污泥处理工程 | 2.68 | 2.68 | 测绘、评估等前期工作 | － | － | 深宝安发改备案〔2015〕0166号 |
| 39 | 沙井水质净化厂工程（三期） | 5.34 | 5.34 | 水质净化厂主体建设等 | － | － | 2019年市水污染指挥部第三次例会暨市大气污染防治指挥部第三次例会纪要 |
| 40 | 罗租大道（天源路—松白路）新建工程 | 1.04 | 0.13 | 征收地、房屋征收补偿 | 19.75 | 0 | 宝发改政投〔2018〕8号 |
| 41 | 蚝乡公园新建工程 | 4.92 | 4.92 | 测绘、评估等前期工作 | 0 | 0 | 宝发改政投〔2019〕24号 |
| 42 | 福永街道兴瑞路（107国道－白凤路）新建工程 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 宝发改政投〔2015〕158号 |
| 43 | 西乡街道拓展路新建工程 | 0.69 | 0.69 | － | 0 | 宝发改政投〔2008〕24号  宝发改〔2013〕366号 |
| 44 | 鹅山路（天福路—桥头消防站）新建工程 | 0.33 | 0.33 | 征收地、房屋征收补偿 | 1000 | 0 | 宝发改立项〔2018〕58号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目总面积（万㎡） | 2019年计划面积（万㎡） | 年度主要  工作内容 | 总投资 | 已完成  投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 宝安区 | 景芳路（宝安大道—永和路）综合改造工程 | 宝安区政府 | 11 | 11 | 征收地、房屋征收补偿 | 10582 | 0 | 宝发改函〔2015〕7号 |
| 46 | 石岩街道应人石社区公园景观提升工程 | 4.45 | 0 | 测绘、评估等前期工作 | 0 | 0 | 宝发改政投〔2016〕53号 |
| 47 | 沙井街道新民北路（沙一中路至新民南路）新建工程 | 0.32 | － | 征收地、房屋征收补偿 | 30 | 0 |
| 48 | 110kV楼岗输变电工程项目 | 0.3 | 0.01 | 3.42 | 0 | 深发改函〔2012〕545号 |
| 49 | 内环路（西乡段）接线工程项目 | 0.33 | 0.33 | 2622.59 | 200.12 | 宝发改函〔2010〕591号 |
| 50 | 民乐路（沙福路西延段－南环路西延段） | 2.72 | 2.72 | 10192 | － | 深发改〔2018〕114号 |
| 51 | 万乐路西延段（海云路－锦程路） | 0.1 | 0 | 测绘、评估等前期工作 | 1270 | － |
| 52 | 航城学校改扩建工程 | 0.31 | 0.31 | 征收地、房屋征收补偿 | 0 | 0 | 宝发改政投〔2018〕267号 |
| 53 | 尖岗山－大井山生态公园 | 78 | 78 | 6000 | 0 | 宝发改政投〔2013〕14号 |
| 54 | 朗西路（燕罗路－喜高路）综合改造工程 | 1.41 | 1.41 | 250 | 0 | 宝发改政投〔2015〕225号 |
| 55 | 燕罗街道祥溪路（广田路－燕罗北街）新建工程 | 0.59 | 0.79 | 180 | 0 | 宝发改政投〔2015〕225号  宝发改函〔2017〕44号 |
| 56 | 格山一路（塘福路－物流路）综合改造工程 | 0.3 | 0.28 | 100 | 0 | 宝发改政投〔2017〕313号 |
| 57 | 格山二路（塘福路－物流路）新建工程 | 0.33 | 0.28 | 80 | 0 |
| 58 | 燕罗街道松山路（山门工业二路－松岗大道）新建工程 | 0.22 | 0.22 | 40 | 0 | 宝发改政投〔2017〕186号 |
| 59 | 石岩渠排涝泵站 | 0.15 | 0.15 | 24 | 0 | 宝发改政投〔2013〕286号 |
| 60 | 海锦路（万乐路－锦程路） | 1.05 | 0 | 测绘、评估等前期工作 | 13500 | 0 | 宝发改政投〔2015〕5号 |
| 61 | 德民路（荣安路－锦程路） | 0.26 | 0 | 2650 | 0 | 宝发改政投〔2015〕225号 |
| 62 | 科技路新建工程（一期） | 4.23 | 0 | 540 | 0 | 宝发改政投〔2011〕36号 |
| 63 | 石岩街道石龙仔片区道路交通综合整治工程 | 0.36 | 0 | 100 | 0 | 宝发改政投〔2015〕225号 |
| 64 | 福海街道福园二路（沙福路－蚝业路）改扩建工程 | 0.47 | 0.47 | 征收地、房屋征收补偿 | 600 | 0 | 宝发改政投〔2018〕8号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目总面积（万㎡） | 2019年计划面积（万㎡） | 年度主要  工作内容 | 总投资 | 已完成  投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 宝安区 | 福海街道永和路（福洲大道－宝安大道）新建工程 | 宝安区政府 | 2.6 | 2.6 | 征收地、房屋征收补偿 | 35000 | 0 | 宝发改政投〔2018〕8号 |
| 66 | 宝安人民医院（集团）科教研中心 | 0.56 | 0.07 | 7500 | 0 | 宝发改立项〔2018〕7号 |
| 67 | 向兴路（沙井路－茅洲河河堤）综合改造工程 | 5.06 | 5.06 | 1185 | 0 | 宝发改政投〔2016〕134号 |
| 68 | 西乡街道西乡河南城桥至宝安大道河道防洪整治工程 | － | － | － | － | － | － |
| 69 | 共兴路（通成路－红湖路）新建工程 | 0.82 | 0.4 | 测绘、评估等前期工作 | － | 0 | 宝发改政投〔2017〕156号 |
| 70 | 松岗门户新城启动区道路新建工程 | 5.16 | 5.16 | 验收入库结算 | 7748.23 | 6995.79 | 宝发改可研〔2013〕25号 |
| 71 | 龙岗区 | 神仙岭排水渠水安全保障工程 | 龙岗区政府 | － | 0.25 | 征收地、房屋征收补偿 | － | 0 | － |
| 72 | 西湖水水安全保障工程 | － | 0.35 | － | 0 | － |
| 73 | 简龙河综合整治工程 | － | 1.99 | － | 0 | － |
| 74 | 金园水小微水体黑臭治理工程 | － | 0.82 | － | 0 | － |
| 75 | 水二村支流水安全保障工程 | － | 1.52 | － | 0 | － |
| 76 | 甘坑河综合整治工程项目 | － | 7.05 | － | 0 | － |
| 77 | 君子布河凤岐路四号桥排洪渠小微黑臭水体整治工程项目 | － | 0.67 | － | 0 | － |
| 78 | 君子布河阳光路支流小微黑臭水体整治工程项目 | － | 0.21 | － | 0 | － |
| 79 | 山厦河南面支流黑臭水体整治工程项目 | － | 0.73 | － | 0 | － |
| 80 | 山厦河军区支流黑臭水体整治工程项目 | － | 1.14 | － | 0 | － |
| 81 | 三坑水水安全保障工程房屋征收补偿项目 | 0.28 | 0.28 | 2029 | 0 | － |
| 82 | 岗头河明渠段挡墙除险加固工程 | － | 1.33 | － | 0 | － |
| 83 | 龙坪路二标 | － | － | － | 1 | － |
| 84 | 布吉街道百鸽笼九年一贯制学校新建工程 | 3.6 | － | 0 | 0 | － |
| 85 | 龙岗区第二中医院新建工程项目 | 4.19 | － | － | 0 | － |
| 86 | 吉祥一路北段 | 2.19 | 2.19 | － | － | 深龙发改〔2016〕680号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目总面积（万㎡） | 2019年计划面积（万㎡） | 年度主要  工作内容 | 总投资 | 已完成  投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | 龙岗区 | 香港中文大学医学院 | 龙岗区政府 | － | － | 征收地、房屋征收补偿 | － | － | － |
| 88 | 德政路 | － | － | － | － | － |
| 89 | 如意路南延段 | － | － | － | － | － |
| 90 | 龙城街道龙飞九年一贯制学校 | 1.67 | 1.67 | － | － | 深龙发改〔2018〕407号 |
| 91 | 宝龙街道东纵小学 | 0.32 | 0.32 | － | － |
| 92 | 横岗街道埔厦小学 | 0.88 | 0.88 | － | － |
| 93 | 龙岗区第二人民医院（现址） | － | － | － | － | 区政府办公会议纪要（62） |
| 94 | 龙岗区第五人民医院（现址） | － | － | － | － |
| 95 | 龙岗中心医院 | － | － | － | － |
| 96 | 平湖街道文体中心提升改造 | 3.52 | 3.52 | － | － | 龙岗区文体设施规划布局及建设计划 |
| 97 | 龙岗区工艺美术博物馆/区艺体馆（暂定） | 2.98 | 2.98 | － | － |
| 98 | 吉华街道文体中心（暂定） | 0.61 | 0.61 | － | － |
| 99 | 区艺体馆（暂定） | 2.39 | 2.39 | － | － |
| 100 | 坂田南园文体中心 | 3.59 | 3.59 | － | － | － |
| 101 | 区综合训练基地（暂定） | 1.5 | 1.5 | － | － | 龙岗区文体设施规划布局及建设计划 |
| 102 | 多功能演艺中心＋冰球馆综合建筑（暂定） | 1.92 | 1.92 | － | － |
| 103 | 区美术馆（暂定） | 0.83 | 0.83 | － | － |
| 104 | 龙岗区艺术博览中心（暂定）/中国非遗展演中心 | 2.31 | 2.31 | － | － |
| 105 | 临时性冰球综合馆及冰雪运动基地/冰雪活动综合馆 | 0.5 | 0.5 | － | － |
| 106 | 中国非遗展演中心（暂定）/龙岗区艺术博览中心 | 2.39 | 2.39 | － | － |
| 107 | 坪地街道综合文体中心 | 1.73 | 1.73 | － | － |
| 108 | 低碳城公园 | 18.8 | 18.8 | － | 0 | － |
| 109 | 富安东路 | － | － | 30000 | － | 深龙发改〔2018〕908号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目总面积（万㎡） | 2019年计划面积（万㎡） | 年度主要  工作内容 | 总投资 | 已完成  投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 龙岗区 | 龙岗区良白路－铁东路－丹白路道路工程 | 龙岗区政府 | － | － | 征收地、房屋征收补偿 | 39306 | － | 深发改〔2015〕1719号 |
| 111 | 李朗路（平南铁路－新木大道）二期 | － | － | － | － | 深龙发改〔2009〕47号 |
| 112 | 山厦路 | － | － | 15287 | － | 深发改〔2016〕62号 |
| 113 | 铁东路 | － | － | － | － | 深发改〔2008〕1920号 |
| 114 | 铁西路 | － | － | － | － |
| 115 | 罗龙路 | － | － | － | － |
| 116 | 三联路 | － | － | － | － | － |
| 117 | 翔鸽路北段 | － | － | － | － | 深龙发改〔2018〕908号 |
| 118 | 丹农路二期 | － | － | 12000 | － | 深发改〔2015〕874号 |
| 119 | 环城路快速化改造工程 | － | － | 150000 | － | 深龙发改〔2016〕1509号 |
| 120 | 岗头河综合整治工程 | 5.69 | 0 | 1851 | 749.69 | － |
| 121 | 铁运路 | － | － | － | － | 深龙发改〔2010〕1509号 |
| 122 | 田心路（二期） | － | － | － | － | 深龙发改〔2011〕273号 |
| 123 | G205深圳段改建与地铁3号线工程交通疏解之公园路工程（重启段） | － | － | 6594 | － | 深龙发改〔2018〕1148号 |
| 124 | 联李东路（下李路－布澜路）工程 | － | － | － | － | 深龙发改〔2018〕797号 |
| 125 | 香叶东路（香阅路） | － | － | － | － | － |
| 126 | 田心路 | 0.2 | － | 3750 | － | － |
| 127 | 深朗路 | 0.4 | － | 7500 | － | － |
| 128 | 下李北路 | － | － | － | － | － |
| 129 | 联李大道东段 | 0.23 | － | 4240 | － | － |
| 130 | 桂树路 | － | － | － | － | － |
| 131 | 湖东路水山缘小区段 | － | － | － | － | － |
| 132 | 石丰路（创业路－将军路段） | － | － | 7500 | － | 深龙发改〔2017〕104号 |
| 133 | 龙平东路 | － | － | 19874 | － | 深发改〔2016〕61号 |
| 134 | 犁头路 | － | － | 1756 | 0 | － |
| 135 | 五联路工程一期 | － | － | 6169 | － | 深龙发改〔2010〕136号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目总面积（万㎡） | 2019年计划面积（万㎡） | 年度主要  工作内容 | 总投资 | 已完成  投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136 | 龙岗区 | 怡翠路南段 | 龙岗区政府 | － | － | 征收地、房屋征收补偿 | 4000 | 0 | － |
| 137 | 中心城15号路南段（怡翠路） | － | － | 5198 | － | 深龙发改〔2008〕262号 |
| 138 | 宝同路东段、新能源四路东段、宝龙六路北段 | － | － | 6300 | － | 深龙发改〔2018〕282号 |
| 139 | 坪梓路（坪地至坑梓道路中段）改造工程 | － | － | 18736 | － | 深龙发改〔2017〕219号 |
| 140 | 蛇岭大道－坪地中心路通道路工程 | － | － | 38274 | － | 深发改〔2015〕1718号 |
| 141 | 六联受纳场 | 37.1 | － | － | － | 深龙发改〔2018〕1221号 |
| 142 | 吉榕路 | － | － | － | － | － |
| 143 | 赐昱路 | － | － | － | － | － |
| 144 | 创作路南段 | － | － | － | － | － |
| 145 | 创富南路 | － | － | － | － | － |
| 146 | 鹅公岭河流域黑臭水体整治工程 | － | － | － | － | － |
| 147 | 坂田河流域黑臭水体整治工程 | － | － | － | － | － |
| 148 | 大坑肚河黑臭整治工程 | － | － | － | － | － |
| 149 | 蕉坑水综合整治工程 | － | － | － | － | － |
| 150 | 莲花水黑臭整治工程 | － | － | － | － | － |
| 151 | 龙华区 | 龙华茜坑水厂三期工程 | 龙华区政府 | 5.86 | 5.86 | 测绘、评估等前期工作 | 82000 | － | 深圳市水厂整合与水资源调配优化规划研究 |
| 152 | 新湖路－黄背坑－君新路道路改造工程 | 0.45 | － | 征收地、房屋征收补偿 | － | － | 深龙华发改〔2017〕2号 |
| 153 | 建翔路（武南路－观澜大道） | 0.29 | － | － | － | 深龙华发改〔2018〕56号 |
| 154 | 恒生北路（武南路－观澜大道） | 0.26 | － | － | － |
| 155 | 罗屋围社区公园项目 | 6 | － | － | － | － |
| 156 | 锦华东路（华峰路－景华南路）工程 | 0.58 | － | － | － | 深龙华发改函〔2017〕748号 |
| 157 | 锦华南路（锦华西路－龙坂大道）工程 | 1.97 | 0.52 | － | － | 深龙华发改函〔2018〕56号 |
| 158 | 园兴路北延段工程 | 1.31 | 0.18 | － | － |
| 159 | 大船坑路 | 0.28 | 0.08 | － | － | 深龙华发财〔2013〕651号 |
| 160 | 鳌湖街 | － | － | － | － | － |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目总面积（万㎡） | 2019年计划面积（万㎡） | 年度主要  工作内容 | 总投资 | 已完成  投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161 | 龙华区 | 油松派出所项目 | 龙华区政府 | 0.69 | 0.55 | 征收地、房屋征收补偿 | － | － | － |
| 162 | 鹿玛二街（石清大道－华韵路）工程 | 0.55 | － | － | － | 深龙华发改〔2018〕56号 |
| 163 | 华远路（荣辉路－建辉路）工程龙华段 | 0.74 | 0.39 | － | － |
| 164 | 俊广路 | － | － | － | － | － |
| 165 | 民治派出所 | 0.4 | 0.4 | － | － | 深龙华发改〔2018〕2号 |
| 166 | 环观中路（大和路－观澜大道）工程 | 0.91 | 0 | － | － | － |
| 167 | 围光路（新围仔路－观光大道）工程 | 0.46 | － | － | － | 深龙华发改〔2018〕56号 |
| 168 | 横坑水库西侧产业园场平工程 | 16.13 | － | － | － | 深龙华发改函〔2017〕409号 |
| 169 | 荣樟路（环观中路－五和大道）新建工程 | 1.16 | 1.5 | － | － | 深龙华发改函〔2017〕304号 |
| 170 | 观澜高新园规划公交首末站及社会停车场工程 | 0.82 | － | － | － | 深龙华发改函〔2017〕402号 |
| 171 | 横滨北路 | － | － | － | － | － |
| 172 | 龙华交警大队营房建设项目 | 0.82 | － | － | － | 深龙华发改〔2018〕56号 |
| 173 | 环观中路（大和路－观澜大道）工程 | 0.54 | 0.19 | － | － | － |
| 174 | 桔大路（桔景路－华观大道）工程 | 0.69 | 3.08 | － | － | － |
| 175 | 观博路（观兴东路－泗黎南路）工程 | 1.35 | 0.23 | － | － | 深龙华发改〔2018〕302号 |
| 176 | 玉翠路（华远路－石清大道）工程 | 0.44 | － | － | － |
| 177 | 长湖东路（湖松路－武馆路）工程 | 0.73 | 0.14 | － | － |
| 178 | 富怡路（大富路－桂香路）工程 | 0.65 | － | － | － | 深龙华发改〔2018〕56号 |
| 179 | 富和路（富怡路－大富路）工程 | 0.09 | － | － | － |
| 180 | 武南路（恒生路－建翔路）工程 | 0.54 | 0.06 | － | － |
| 181 | 观澜第二小学改扩建工程 | 1.32 | 0 | － | － |
| 182 | 观兴东路 | 17.65 | 0 | － | － | 深龙华发改〔2018〕2161号 |
| 183 | 章阁社区规划学校 | 2.95 | － | － | － | － |
| 184 | 外环高速公路桂花互通工程 | － | － | － | － | － |
| 185 | 大布巷停车场 | 2.3 | 0.07 | － | － | 深龙华发改〔2018〕2号 |
| 186 | 惠民停车场 | 0.47 | － | － | － |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目总面积（万㎡） | 2019年计划面积（万㎡） | 年度主要  工作内容 | 总投资 | 已完成  投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187 | 龙华区 | 华乐一路 | 龙华区政府 | 0.91 | － | 征收地、房屋征收补偿 | － | － | 深龙华发改〔2018〕56号 |
| 188 | 观和路（观天路－宝君路）工程 | 1.32 | 0.49 | － | － |
| 189 | 俊瑞路（观天路－凌龙路）工程 | 2.9 | 1.87 | － | － |
| 190 | 龙华区环城绿道建设项目（环观南段） | 2.3 | 0.07 | － | － | － |
| 191 | 福润路工程 | － | － | － | － | － |
| 192 | 工业大道（龙观快速－梅观快速）工程 | － | － | － | － | － |
| 193 | 大富二路东延段 | － | － | － | － | － |
| 194 | 华繁路（中段） | － | － | － | － | － |
| 195 | 库坑社区库新路工程 | － | － | － | － | － |
| 196 | 观澜中心小学扩建工程（新增用地） | 0.31 | － | － | － | － |
| 197 | 大富路（桂月路－桂香路） | 8.56 | － | － | － | 深龙华发改〔2017〕306号 |
| 198 | 华远路（荣辉路－建辉路）工程（福城段） | 0.74 | 0.32 | － | － | 深龙华发改〔2018〕56号 |
| 199 | 君子布片区规划学校（新） | 1.6 | 0.64 | － | － | － |
| 200 | 俊景路（新） | － | － | － | － | － |
| 201 | 宝君路（新湖路－宝玉路）（新） | － | － | － | － | － |
| 202 | 华远路（荣辉路－建辉路）工程（龙华段） | 0.74 | － | － | － | － |
| 203 | 盛华路（联进路－东环二路）工程 | 0.27 | － | － | － | － |
| 204 | 三联社区党群服务中心 | 0.32 | － | － | － | － |
| 205 | 坪山区 | 新村路项目 | 坪山区政府 | － | － | － | － | － | － |
| 206 | 横岭路项目 | － | － | － | － | － | － |
| 207 | 金兰路项目 | － | － | － | － | － | － |
| 208 | 竹园项目 | － | － | － | － | － | － |
| 209 | 坪河北路 | － | － | － | － | － | － |
| 210 | 500kV坪山输变电工程项目扩征 | － | － | 征收地、房屋征收补偿 | － | － | 深坪府办公纪〔2018〕440号 |
| 211 | 文祥路市政工程 | － | － | － | － | － |
| 212 | 瑞景路北段市政工程 | － | － | － | － | － |
| 213 | 坪山中心区滨水公共绿地建设工程项目 | － | － | － | － | 深坪发改投〔2019〕11号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目总面积（万㎡） | 2019年计划面积（万㎡） | 年度主要  工作内容 | 总投资 | 已完成  投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 214 | 坪山区 | 赤坳水库除险加固扩征项目 | 坪山区政府 | 0.7 | 0.4 | 征收地、房屋征收补偿 | － | － | 深坪转地〔2018〕12号 |
| 215 | 坪山区档案馆、方志馆 | 0.43 | 0.43 | － | － | 深坪发改复〔2018〕107 号 |
| 216 | 秀河路 | 0 | 0 | － | － | 深坪发财复〔2016〕61号 |
| 217 | 人才安居老坑01－21地块 | 0.4 | 0.4 | － | － | 深坪住建函〔2018〕1407号 |
| 218 | 启竹二路 | 0 | 0 | － | － | 深坪发改复〔2018〕60号 |
| 219 | 坪山区委党校新选址项目 | 0 | 0 | － | － | － |
| 220 | 光祖中学三栋宿舍楼拆迁 | 0.2 | 0 | － | － | 深坪府办公纪〔2018〕291号 |
| 221 | 东纵路 | 11.5 | 8 | － | － | 深坪交轨函〔2019〕66号 |
| 222 | 新景路市政工程 | 0.6 | 0.6 | － | － | － | － |
| 223 | 坪山河流域水环境综合整治工程－坪山河干流综合整治工程 | － | － | － | － | － | － |
| 224 | 坪山区委党校过渡校区（坪山原公路所职工微利房项目） | 0.07 | 0.07 | 征收地、房屋征收补偿 | － | － | 深坪委办公纪〔2019〕1号 |
| 225 | 光明区 | 碧美路（荔山路－罗仔路）市政工程 | 光明区政府 | 1.06 | － | 征收地、房屋征收补偿 | － | 0 | 深光发财〔2017〕974号 |
| 226 | 光明小镇运动森林公园项目 | 90.22 | － | － | 0 | 光明区政府办公会议纪要〔2019〕110号 |
| 227 | 百趣园项目 | 18.48 | － | － | 0 | 深光发财〔2017〕350号 |
| 228 | 鹅径东路市政工程 | 0.62 | － | － | 0 | 深光发财〔2018〕432号 |
| 229 | 光明区公检法项目 | 4.12 | － | － | － | － |
| 230 | 科学城智慧公园项目 | 26.13 | － | － | － | 深光发财〔2018〕33号 |
| 231 | 圳美一路等四条市政道路项目 | 15.4 | － | － | － | 深光发财〔2016〕994号  深光发财〔2017〕993号  深光发财〔2013〕410号 |
| 232 | 礼志公司A607－0842宗地拟置换用地项目 | 1.54 | － | － | － | － |
| 233 | 田园路（楼岗大道－公明北环）市政工程 | 16.65 | 3 | 17000 | 0 | 深发财〔2018〕765号 |
| 234 | 大顶岭绿道项目 | 37.45 | － | 500 | 0 | 深光发财〔2018〕267号 |
| 235 | 光明新区污水支管网（二期）建设工程（迳口、翠湖社区）项目 | 0.49 | － | － | 0 | 深发改〔2012〕247号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目总面积（万㎡） | 2019年计划面积（万㎡） | 年度主要  工作内容 | 总投资 | 已完成  投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 236 | 光明区 | 红坳水库排洪渠完善工程（未征转地块） | 光明区政府 | 0.08 | － | 征收地、房屋征收补偿 | － | 0 | 光明区三防指挥部工作会议纪要（2018年237号） |
| 237 | 光明区公共卫生服务中心 | 0.63 | － | － | 0 | 深光发财〔2018〕657号 |
| 238 | 通兴路（西环路－富利路）市政工程西段 | 0.76 | 0 | － | 0 | 深光经〔2009〕394号 |
| 239 | 龟竹路（通兴路－振发路） | 0.78 | 0 | － | 0 | 深光发财〔2017〕64号 |
| 240 | 公明街道龙豪榕康片区城市更新单元涉及未完善征转手续用地 | 0.37 | － | － | 0 | － |
| 241 | 光明区全面消除黑臭水体治理工程（光明水质净化厂服务范围） | － | － | － | 0 | － |
| 242 | 光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区） | － | － | － | 0 | － |
| 243 | 零星项目 | － | － | － | － | － |
| 244 | 信宏城城市更新单元市政配套工程 | 1.44 | － | － | 0 | 深光发财〔2015〕611号 |
| 245 | 光明环境园项目 | 4.16 | － | － | 0 | 城管局重点工作推进会议纪要（2018年26号） |
| 246 | 钟表产业集聚基地通兴路市政工程 | 4.72 | － | － | 0 | 深发改〔2019〕160号 |
| 247 | 公明西田社区大成石材有限公司东侧边坡治理工程 | 0.74 | － | － | 0 | 深光发财〔2018〕1111号 |
| 248 | 光明区重点片区环境整治提升土地整备项目 | 29.6 | － | － | 0 | 光明区重点片区环境整治提升土地整备工作协调会议纪要（40） |
| 249 | 大鹏  新区 | 坪西路（水头－新大段）市政工程 | 大鹏新区  管委会 | 0.1 | 0.1 | － | － | － | 深发改〔2009〕1265号 |
| 250 | 环大鹏湾海岸公路改造工程（二期） | 2.85 | － | － | － | － | 深发改〔2015〕1035号 |
| 251 | 创富路工程 | 0.09 | － | － | － | － | 深鹏发财函〔2018〕9号 |
| 252 | 鹏毅南路工程 | 1.72 | － | － | － | － |
| 253 | 南澳消防站 | 0.2 | － | － | － | － | － |
| 254 | 大鹏新区丰树山水厂一期工程 | 12.14 | 12.14 | － | 60000 | － | － |
| 小计 | | | | 677.86 | 235.2 | － | 643025.99 | 7946.6 | － |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目总面积（万㎡） | 2019年计划面积（万㎡） | 年度主要  工作内容 | 总投资 | 已完成  投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、续建项目471个 | | | | | | | | | |
| 255 | 福田区 | 华富村东、西区房屋征收项目 | 福田区政府 | 14 | － | 房屋征收补偿等征收工作 | － | － | － |
| 256 | 弘毅路工程 | 0.02 | － | 测绘、评估等前期工作 | 600 | 16.04 | 深规土一局〔2013〕190号  深规土一局〔2013〕191号 |
| 257 | 车公庙片区交通整治工程 | － | － | 75000 | 0 | 2013年市政府办公会议纪要（287） |
| 258 | 福田慢性病医院 | 0.26 | － | － | 0 | 2017年福田区重大项目建设指挥部卫生分指挥部会议纪要（24） |
| 259 | 罗湖区 | 清水河一路建设工程 | 罗湖区政府 | 0.87 | 0.87 | 征收地、房屋征收补偿 | － | － | 罗发改〔2017〕25号 |
| 260 | “二线插花地”棚户区改造征收项目 | 0.9 | 0.9 | － | － | － |
| 261 | 南山区 | 活泉二街（龙珠七号路）南北段 | 南山区政府 | 0.78 | 0.78 | 测绘、评估等前期工作 | 184 | － | 深南发改〔2019〕6号 |
| 262 | 官龙路市政工程 | － | － | － | － |
| 263 | 北环大道北侧规划路 | 0.12 | 0.12 | 征收地、房屋征收补偿 | 2.41 | － | 深南发改〔2018〕6号 |
| 264 | 创新大厦周边道路征地拆迁 | 0.27 | － | － | 120 | － | － |
| 265 | 南山医院改扩建项目房屋征收与补偿 | － | － | － | － | － |
| 266 | 大新四港片区大新一路及大新街北段 | － | － | 100 | － | － |
| 267 | 盐田区 | 沙头角中学教师楼房屋征收 | 盐田区政府 | 0.2 | － | 征收地、房屋征收补偿 | 300 | － | － |
| 268 | 宝安区 | 宝安区人民医院整体改造工程（二期） | 宝安区政府 | 7.1 | － | 征收地、房屋征收补偿 | 16400 | 13954 | 宝发改政投〔2011〕26号 |
| 269 | 燕罗片区排涝工程－罗田排涝泵站 | 0.09 | 0.09 | 239.58 | 206.44 | 深发改〔2007〕742号 |
| 270 | 锦云路（民乐路－锦程路） | 1.49 | 0 | 236 | － | 深发改〔2018〕114号 |
| 271 | 丰民路（海锦路－德民路） | 0.02 | 0 | 230 | － |
| 272 | 民主大道西延段（荣安路－民乐路） | 1.84 | 0 | 113.82 | － |
| 273 | 德政路龙大高速立交及德政路东延段工程 | 9.53 | 9.53 | 2089.6 | － | 深发改〔2014〕556号 |
| 274 | 外环路 | 63.69 | 63.69 | 14419.86 | 5000 | 深圳市人民政府关于印发第五轮市区政府投资事权划分实施方案的通知 |
| 275 | 洪浪南路东延段市政工程 | 0.26 | 0.26 | 3071.53 | 0 | 宝发改〔2014〕378号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目总面积（万㎡） | 2019年计划面积（万㎡） | 年度主要  工作内容 | 总投资 | 已完成  投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 276 | 宝安区 | 龙田北路（光布大道－祝龙田路）新建工程 | 宝安区政府 | 0.73 | 0.73 | 征收地、房屋征收补偿 | 7419.95 | 2526.3 | 宝发改〔2017〕48号 |
| 277 | 松岗街道创业路（芙蓉路－东方大道）新建工程 | 8.5 | 4.2 | 24269.45 | 5.76 | 宝发改政投〔2015〕5号 |
| 278 | 松岗人民医院扩建（二期） | 0.24 | 0.24 | 7803.41 | 0 | 宝发改政投〔2016〕62号 |
| 279 | 坳颈涌综合整治工程 | 0.24 | 0.24 | 1386 | 0 | 深宝环水〔2015〕448号 |
| 280 | 福永河水环境综合整治工程 | 1.39 | 0.53 | 168378.19 | 778.48 | 深发改〔2014〕8号 |
| 281 | 德丰围涌综合整治工程 | 0.8 | 0.8 | 909 | 1520 | 宝发改政投〔2015〕225号 |
| 282 | 衙边涌综合整治工程 | 0.61 | 0.61 | 7362 | 50 | 深发改〔2007〕742号 |
| 283 | 寮丰沙头商业路（西环路至环镇路）综合改造工程 | 5.51 | 5.51 | 4871 | 50 | 宝发改政投〔2013〕11号 |
| 284 | 玻璃围涌综合整治工程 | 2.4 | 0.12 | 550 | 0 | 宝发改政投〔2011〕79号 |
| 285 | 塘尾涌综合整治工程 | 10.5 | 0.8 | 434 | 0 | 宝发改政投〔2011〕80号 |
| 286 | 石岩渠综合整治工程 | 0.96 | 0.53 | 923 | 853 | 宝发改政投〔2013〕286号 |
| 287 | 铁岗－石岩水库水质保障工程 | 1076 | 0 | 211300 | 177000 | 宝发改立项〔2018〕43号 |
| 288 | 南昌涌综合整治工程 | 4.6 | － | 680 | 0 | 深宝环水〔2015〕448号 |
| 289 | 西乡河步行街河堤安全隐患整治应急工程 | 0.03 | － | 7093.22 | 5842.77 | 宝发改政投〔2017〕211号 |
| 290 | 应人石河综合整治工程 | 0.22 | 0 | 1906.03 | 1310 | 宝发改政投〔2017〕310号 |
| 291 | 帝堂路改造工程（沙四路－环镇路） | 1.82 | 1.82 | 6000 | 0 | 宝发改政投〔2011〕34号 |
| 292 | 燕罗街道燕罗塘片区大华路（红湖路－红燕路）综合改造工程 | 3.6 | 3.6 | 1584.67 | 0 | 宝发改政投〔2015〕5号 |
| 293 | 民乐路（民主大道至南环路）新建工程 | 5.23 | 0 | 2110 | 0 |
| 294 | 石岩街道羊台山路（宝石东路－石环南路）新建工程 | 1.33 | 0.7 | 14213 | 0 | 宝发改政投〔2007〕149号 |
| 295 | 羊台山森林公园（二期）石岩片区－龙腾路综合改造工程 | 0.79 | 0.79 | 620 | 0 | 宝发改政投〔2013〕72号 |
| 296 | 上南东路改造及金桥扩建工程 | 2.89 | 2.89 | 590 | 0 | 宝发改政投〔2012〕94号 |
| 297 | 燕罗街道环胜南路（燕罗路－松福路）新建工程 | 3.89 | 3.89 | 348 | 0 | 宝发改政投〔2012〕14号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目总面积（万㎡） | 2019年计划面积（万㎡） | 年度主要  工作内容 | 总投资 | 已完成  投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 298 | 宝安区 | 新桥街道至丰路（庄南路－南沙快速预留辅道）新建工程 | 宝安区政府 | 0.54 | 0.54 | 征收地、房屋征收补偿 | 680 | 0 | 宝发改政投〔2017〕234号 |
| 299 | 燕罗街道金鹤路（红湖路－大浦路）新建工程 | 0.75 | 0.34 | 154 | 0 | 宝发改政投〔2017〕38号 |
| 300 | 白凤路（凤凰山大道－黄埔工业路）工程 | 4.25 | 4.25 | 100 | 0 | 宝发改政投〔2013〕11 号 |
| 301 | 立新南路（翠岗西路至福永大道） | 1.49 | 0 | 项目入库，支付测绘评估费用 | 12759.64 | 12554.4 | 宝发改政投〔2011〕206号 |
| 302 | 永荣路新建工程 | 1.63 | 0.16 | 征收地、房屋征收补偿 | 220 | 0 | 宝发改政投〔2012〕18号 |
| 303 | 燕罗街道金鹤路（大浦路－向阳路）新建工程 | 1.28 | 1.07 | 112 | 0 | 宝发改政投〔2017〕133号 |
| 304 | 蚝乡路（中心路线－永荣路）新建工程 | 3.65 | 3.65 | 37500 | 0 | 宝发改政投〔2017〕228号 |
| 305 | 石岩街道民营路（德悦路－石龙环南路）新建工程 | 0.91 | 0 | 37 | 0 | 宝发改政投〔2017〕182号 |
| 306 | 燕罗街道大华路（红燕路－富恒路）新建工程 | 0.87 | 0.87 | 18 | 0 | 宝发改政投〔2017〕38号 |
| 307 | 燕罗街道大浦路（金鹤路－向阳路）改造工程 | 0.06 | 0.06 | 12 | 0 |
| 308 | 燕罗街道山铭路（洋眉坑路－松白路）新建工程 | 0.02 | 0.02 | 10 | 0 | 宝发改政投〔2017〕31号 |
| 309 | 通成路（铁仔山北麓－共和工业路）新建工程 | 4.58 | 4 | 9500 | 0 | 宝发改政投〔2015〕230号 |
| 310 | 共和工业路（银田工业路－通达路） | 2.05 | 0 | 340.04 | 250.29 | 宝发改政投〔2011〕206号 |
| 311 | 塘鑫路（新荔路－规划二路） | 0.36 | 0.36 | 1100 | 0 | 宝发改〔2017〕69号 |
| 312 | 新荔路（凤塘大道－塘鑫路） | 0.19 | 0.19 | 580 | 0 | 宝发改〔2017〕66号 |
| 313 | 育桥路 | 7.87 | 0.8 | 8613 | 0 | 宝发改政投〔2011〕33号 |
| 314 | 迎宾路（环镇路－永通路）新建工程 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 宝发改政投〔2013〕286号 |
| 315 | 鞍胜东路（南环路－宝安大道） | 0.9 | 0 | 4721 | 0 | 宝发改政投〔2015〕255号 |
| 316 | 沙井路（新沙路－北环路） | 5.47 | 0 | 测绘、评估等前期工作 | 0 | 0 |
| 317 | 朗碧路（河滨北路－松福路）改造工程 | 5.62 | 0 | 139 | 0 | 宝发改政投〔2012〕14号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目总面积（万㎡） | 2019年计划面积（万㎡） | 年度主要  工作内容 | 总投资 | 已完成  投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318 | 宝安区 | 松岗街道学前一路（河滨北路－沙江路）新建工程 | 宝安区政府 | 0.85 | 0 | 测绘、评估等前期工作 | 735 | 0 | 宝发改政投〔2015〕5号 |
| 319 | 松瑞路（松福大道－松裕横路）市政工程房屋征收项目 | 2.6 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2898.27 | 0 | 宝发改概算〔2017〕68号 |
| 320 | 洋眉坑路（居安路－楼岗大道）新建工程项目 | 0.32 | 0.32 | 5681.28 | 0 | 宝发改政投〔2015〕225号 |
| 321 | 松裕路（广深公路－松岗大道）市政工程项目 | 9.88 | 9.88 | 94292 | 0 | 深发改〔2014〕1538号 |
| 322 | 石岩街道民裕路（德悦路－民兴路）新建工程 | 0.2 | 0 | 5.24 | 0 | 宝发改政投〔2016〕425号 |
| 323 | 国泰路市政工程 | 9.24 | 9.24 | 4037.16 | 3152 | 宝发改函〔2010〕346号 |
| 324 | 机场外排水渠综合整治工程 | 25.38 | 0 | 4006.1 | 3208 | 深发改〔2013〕1272号 |
| 325 | 楼岗渠综合整治工程 | 1.15 | 0 | 验收入库结算 | 4226.5 | 448.06 | 深发改〔2007〕742号 |
| 326 | 沙福河综合整治工程 | 0.66 | 0.66 | 征收地、房屋征收补偿 | 6260.31 | 2211.67 | 宝发改政投〔2015〕225号 |
| 327 | 白沙坑综合整治工程 | 0.66 | 0.66 | 100 | 0 | 深光发財〔2017〕860号 |
| 328 | 潭头河综合整治工程 | 0.45 | 0 | 9418.6 | 148.39 | 深发改〔2007〕742号 |
| 329 | 孖庙涌排涝泵站工程 | 0.45 | 0 | 8348.86 | 7436.79 | 宝发改立项〔2008〕17号 |
| 330 | 松岗河综合整治工程 | 0.39 | 0 | 验收入库结算 | 911.5 | 207.17 | 深发改〔2007〕742号 |
| 331 | 茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治工程桥头片区排涝工程－新上星排涝泵站项目 | 0.02 | 0.02 | 征收地、房屋征收补偿 | 61.92 | 0 | 深发改〔2015〕1399号 |
| 332 | 黄麻布河综合整治工程 | 4.64 | 0 | 42.33 | 0 | 宝发改政投〔2015〕225号 |
| 333 | 玻璃围涌雨水泵站征地拆迁 | 0.02 | 0.02 | 215 | 185 | 宝发改立项〔2008〕17号 |
| 334 | 茅洲河流域综合整治工程－新桥公园排涝泵站项目 | 0.05 | 0.05 | 11.6 | 0 | 深发改〔2015〕1399号 |
| 335 | 东方七支渠排洪渠整治工程 | 1 | 0 | 验收入库结算 | 6434.19 | 225.84 | 深发改〔2007〕742号 |
| 336 | 松岗潭头渠综合整治工程 | 0.08 | 0 | 948.51 | 121.5 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目总面积（万㎡） | 2019年计划面积（万㎡） | 年度主要  工作内容 | 总投资 | 已完成  投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 337 | 宝安区 | 石围涌综合整治工程 | 宝安区政府 | 0.29 | 0.29 | 征收地、房屋征收补偿 | 272 | 17 | 宝发改政投〔2015〕225号 |
| 338 | 下涌综合整治工程 | 0.53 | 0.53 | 780 | 20 | 宝发改政投〔2011〕79号 |
| 339 | 沙涌综合整治工程 | 11.09 | 11.09 | 264 | 20 |
| 340 | 和二涌综合整治工程 | 0.75 | 0.75 | 24 | 20 | 宝发改政投〔2015〕225号 |
| 341 | 新桥河综合整治工程 | 3 | 0.1 | 30773.37 | 22260.54 | 深宝发改政投〔2010〕39号 |
| 342 | 塘下涌综合整治工程二期（松岗段）征收项目 | 0.09 | 0 | 5681.29 | 0 | 宝发改政投〔2011〕79号 |
| 343 | 松岗沙浦西排洪渠综合整治工程 | 1.14 | 0 | 验收入库结算 | 352.14 | 77.14 | 深发改〔2007〕742号 |
| 344 | 沙浦北片区排涝泵站工程 | 0.32 | 0.32 | 4810.62 | 2680 |
| 345 | 桥头片区排涝工程－洋下泵站 | 0.23 | 0.23 | 测绘评估等前期工作 | 80 | 0 |
| 346 | 凤凰人才住房及凤凰消防站建设工程 | 0.66 | 0.66 | 征收地、房屋征收补偿 | 300 | 0 | 宝发改函〔2016〕8号 |
| 347 | 桥头消防站 | 0.45 | 0.45 | 134 | 0 | 深发改〔2015〕1255号 |
| 348 | 立新湖环湖绿道贯通工程 | 0.7 | 0 | 验收入库结算 | 775.04 | 678 | 宝发改函〔2017〕181号 |
| 349 | 中共一大宝安旧址 | 0.12 | 0.01 | 征收地、房屋征收补偿 | 2148 | 0 | 深宝会纪〔2017〕186号 |
| 350 | 福永人民医院扩建（二期） | 2.15 | 0 | 17000 | 0 | 宝发改政投〔2016〕62号 |
| 351 | 沙井人民医院扩建（二期） | 0.61 | 0.61 | 9320 | 7838 |
| 352 | 福海体育公园 | 0.6 | 0.6 | 测绘、评估等前期工作 | 880 | 0 | 宝发改政投〔2017〕311号 |
| 353 | 松岗西片区九年一贯制学校建设工程 | 3.34 | 0 | 验收入库结算 | 912 | 0 | 宝发改政投〔2012〕199 号 |
| 354 | 龙岗区 | 沙湾河流域水环境综合整治工程 | 龙岗区政府 | 55.18 | － | 征收地、房屋征收补偿 | 15758 | － | 深发改〔2012〕694号 |
| 355 | 新生排水渠综合整治工程 | － | 0.43 | － | 0 | － |
| 356 | 龙岗中学排水渠综合整治工程 | － | 1.11 | － | 0 | － |
| 357 | 荷韵路 | － | － | 1032 | 0 | － |
| 358 | 桂坪路（一期） | － | － | 1261 | 700 | － |
| 359 | 龙岗区儿童公园建设工程 | 32 | 24 | 21865 | 0 | － |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目总面积（万㎡） | 2019年计划面积（万㎡） | 年度主要  工作内容 | 总投资 | 已完成  投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360 | 龙岗区 | 南湾人民医院改扩建工程 | 龙岗区政府 | － | － | 征收地、房屋征收补偿 | － | － | 深龙发改〔2017〕547号 |
| 361 | 区第二人民医院迁址重建工程（罗岗） | － | － | － | － | 深龙发改函〔2018〕206号 |
| 362 | 区第七人民医院迁址重建工程 | － | － | － | － | 深龙发改〔2018〕613号 |
| 363 | 区第三人民医院医技内科楼工程 | － | － | － | － | 深龙发改〔2018〕576号 |
| 364 | 区第六人民医院二期工程 | － | － | － | － | 深龙发改〔2016〕824号 |
| 365 | 坪地环城南路（同心中路－人民南路段） | 1.25 | 0.5 | 3000 | 1808 | 深发改〔2009〕1046号 |
| 366 | 丹平快速一期北延段及平湖大道东段改造工程 | 19 | 0 | 73468 | 4175.06 | 深发改〔2014〕835号 |
| 367 | 平安大道（丹平路以北部分） | 36 | 0 | 117486 | 57963.86 | － |
| 368 | 平吉大道（北段） | 24 | 0 | 25188 | 2185.45 | 深发改〔2008〕1106号 |
| 369 | 平湖罗山自行车郊野公园 | 102 | 51 | 17600 | 2798.94 | 深龙发改〔2017〕117号 |
| 370 | 李朗路（新木大道－富康路）一期 | 5.4 | 0 | 7077 | 739.65 | 深发改〔2014〕835号 |
| 371 | 李朗路（平南铁路－富安东路）二期 | 2.6 | 0.05 | 7077 | 21.93 | 深发改〔2016〕787号 |
| 372 | 平湖辅歧路东段 | 2.92 | 0.05 | 5035 | 3915.83 | 深发改〔2016〕201号 |
| 373 | 恒心路 | 1.9 | 1.9 | 5000 | 39.13 | 深龙发改〔2017〕117号 |
| 374 | 君子布河综合整治工程 | 13.94 | 11.69 | 35802 | 2470.95 |
| 375 | 木古河综合整治工程 | 3.7 | 1.2 | 32558 | 1579.43 |
| 376 | 山厦河综合整治工程 | 6.2 | 1.8 | 31554 | 1275.17 |
| 377 | 鹅公岭河综合整治工程 | 7.83 | 3.92 | 24643 | 1310.45 |
| 378 | 白泥坑排水渠综合整治工程 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | － |
| 379 | 景岭路 | 0.84 | 0 | 2743 | 0 | 深龙发改〔2017〕117号 |
| 380 | 白泥坑消防站 | 0.45 | 0 | 300 | 0 |
| 381 | 联运路一期 | 0.26 | 0.26 | 250 | 69.09 |
| 382 | 湖田路 | 3.8 | 0.15 | 100 | 3 | － |
| 383 | 耕田路 | 1.07 | 0.06 | 100 | 0 | － |
| 384 | 百田街 | 0.91 | 0.25 | 100 | 3 | － |
| 385 | 平湖街道办事处良安田片区文体活动中心 | 0.3 | 0.3 | 180000 | 72.13 | － |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目总面积（万㎡） | 2019年计划面积（万㎡） | 年度主要  工作内容 | 总投资 | 已完成  投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 386 | 龙岗区 | 十大专项行动用地清退图斑复绿专项资金 | 龙岗区政府 | － | 0.5 | 征收地、房屋征收补偿 | 300 | 0 | － |
| 387 | 平湖人民医院迁址重建项目 | 4.94 | 4.94 | 1126.38 | 3.35 | － |
| 388 | 惠华路 | 10.01 | 0 | 42500 | 36062.73 | 深发改〔2008〕359号 |
| 389 | 西宝线平湖段改造工程 | 5.44 | 0 | 60000 | 12481.53 |
| 390 | 中环大道 | 12.5 | 0 | 54200 | 34637.9 |
| 391 | 嘉湖路 | 2.36 | 0 | 25400 | 11856.19 |
| 392 | 中粮储配套道路 | 0.53 | 0 | 2358 | 2604.31 | 深发改〔2013〕281号 |
| 393 | 丹农路 | － | 0 | 402.99 | 402.99 | 深发改〔2008〕342号 |
| 394 | 石岭路 | － | 0 | 90.68 | 90.68 |
| 395 | 南环路 | 0.1 | 0.1 | 300 | 0 | － |
| 396 | 惠康路B、C段 | 0.24 | 0.24 | 2000 | 0 | － |
| 397 | 布吉派出所重建 | － | － | － | 0 | － |
| 398 | 布吉河（龙岗段）综合整治工程 | 4.29 | 4.29 | 1700 | 1336.48 | － |
| 399 | 布吉水质净化厂 | 6.14 | 6.14 | 1500 | 959.72 | － |
| 400 | 布吉生猪批发市场 | 1.8 | 0 | 0 | － | － |
| 401 | 甘李路 | 2.5 | 2.5 | 0.08 | － | － |
| 402 | 秀峰路 | － | － | － | － | － |
| 403 | 科技园路二期 | － | － | － | － | － |
| 404 | 樟坑径外围消防通道（吉华） | 2.88 | 0 | 0 | － | 深发改〔2011〕107号 |
| 405 | 坂田第二初级中学 | － | － | － | － | － |
| 406 | 雪象体育公园 | 140.9 | － | 19756 | 0 | － |
| 407 | 布坂联络道 | 5.68 | 0 | 1265 | 605.86 | 深发改〔2008〕1642号 |
| 408 | 一号路南段 | 3.78 | 0 | 16183 | 1.12 | 深龙发改〔2010〕1412号 |
| 409 | 石背路 | 5.4 | 0 | 7318 | 3694.65 | 深龙发改〔2007〕579号 |
| 410 | 稼先东路改造项目 | 4.33 | 0 | － | 4231.56 | 深龙发改〔2013〕281号 |
| 411 | 吉华路（环城路－布龙路） | 3.51 | 0 | 13000 | 5 | 深发改〔2011〕106号 |
| 412 | 坂田村级自建供水设施整合项目 | 0 | 0 | 931.4 | 484.65 | － |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目总面积（万㎡） | 2019年计划面积（万㎡） | 年度主要  工作内容 | 总投资 | 已完成  投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 413 | 龙岗区 | 环城路 | 龙岗区政府 | 35.13 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 13000 | 5954.53 | 深龙发改〔2006〕211号 |
| 414 | 三号路 | 9.28 | 0 | 1300 | 360.87 | 深龙发改〔2007〕282号 |
| 415 | 梅观高速至贝尔路连接线工程 | － | 0 | 100 | 3 | 深龙发改〔2008〕161号 |
| 416 | 龙颈岭路、杨山路 | － | － | － | － | － |
| 417 | 禾堂光街 | 1.25 | 0 | 0 | － | 深龙发改〔2010〕1304号 |
| 418 | 白泥坑水综合整治工程 | 5.4 | 5.4 | 630 | － | 深龙发改〔2016〕1452号 |
| 419 | 简坑河综合整治工程（南湾段） | 3.7 | 3.7 | 850 | － | 深龙发改〔2016〕1485号 |
| 420 | 龙岗区第三人民医院改扩建工程（二期） | 2.84 | － | － | － | － |
| 421 | 深圳市龙岗区第七人民医院迁址重建工程 | 4.96 | － | － | － | － |
| 422 | 简坑河综合整治工程（横岗段） | 0.94 | 0.94 | 244.77 | － | － |
| 423 | 牛始埔路（龙岗大道－保障房路口段） | － | － | － | － | － |
| 424 | 六和路拓宽改造工程 | － | － | － | － | － |
| 425 | 四联河地面坍塌隐患治理及水环境综合整治工程 | 2.7 | 0 | 11275 | 3111 | － |
| 426 | 梧桐山南路 | 0.16 | 0.16 | 700 | 0 | － |
| 427 | 海绵城市 | 3.78 | 0.15 | 50 | 0 | － |
| 428 | 简豪路 | 0.25 | 0.25 | 800 | 0 | － |
| 429 | 长江埔路南延段 | 0.1 | 0.1 | 500 | 0 | － |
| 430 | 永勤路 | － | － | － | － | － |
| 431 | 连山五路 | － | － | － | － | － |
| 432 | 清友路 | 0.91 | 0.91 | 11274.66 | － | 深龙发改〔2017〕1199号 |
| 433 | 龙凤路 | 1.15 | 1.15 | 9337.9 | 19.9 | － |
| 434 | 内环北路 | － | － | － | － | － |
| 435 | 龙岗区养老护理院 | 1 | 1 | 4066 | 1498 | － |
| 436 | 丹荷路三标 | － | － | － | － | － |
| 437 | 公园路工程项目 | － | － | － | － | － |
| 438 | 春华路 | － | － | － | － | － |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目总面积（万㎡） | 2019年计划面积（万㎡） | 年度主要  工作内容 | 总投资 | 已完成  投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 439 | 龙岗区 | 宝沙三路 | 龙岗区政府 | － | － | 征收地、房屋征收补偿 | － | － | － |
| 440 | 宝龙五路 | － | － | － | － | － |
| 441 | 宝龙四路 | － | － | － | － | － |
| 442 | 龙湖公园 | － | － | － | － | － |
| 443 | 丹荷路 | － | － | － | － | － |
| 444 | 八仙岭公园 | － | － | － | － | － |
| 445 | 松子坑森林公园 | － | － | － | － | － |
| 446 | 宝沙一路 | － | － | － | － | － |
| 447 | 新布中队消防站 | － | － | － | － | － |
| 448 | 三棵松水黑臭整治工程 | － | － | 2831.44 | 576.48 | 深龙发改〔2018〕70号  深龙发改〔2018〕1123号 |
| 449 | 上禾塘水综合整治工程 | － | － | 11341.19 | 7306.69 |
| 450 | 沙背沥河综合整治工程 | － | － | 9253.74 | 2527.78 |
| 451 | 田心村排水渠综合整治工程 | － | － | 8005.7 | 2998.26 |
| 452 | 浪背水综合整治工程 | － | － | 1419.55 | 1280.8 | 深龙发改〔2018〕1123号 |
| 453 | 茅湖水综合整治工程 | － | － | 971.35 | 48.25 |
| 454 | 花园河综合整治项目 | 15.6 | 15.6 | 29800 | － | － |
| 455 | 黄竹坑水综合整治项目 | 8.92 | 8.92 | 12842 | － | － |
| 456 | 上輋水综合整治项目 | 0.2 | 0.2 | 200 | － | － |
| 457 | 丁山河综合整治项目 | 10.6 | 10.6 | 24927 | － | － |
| 458 | 黄沙河综合整治项目 | － | － | － | － | － |
| 459 | 深圳国际低碳城吉桥路 | － | － | － | － | － |
| 460 | 环城西路 | － | － | － | － | － |
| 461 | 环坪路市政工程 | － | － | － | － | － |
| 462 | 国际低碳城启动区市政工程共同沟（综合管廊工程）二期 | － | － | － | － | － |
| 463 | 龙坪路一标 | 2.99 | － | － | － | － |
| 464 | 平安大道二期市政工程（红棉路－丹平路） | 17 | － | － | － | 深发改〔2006〕467号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目总面积（万㎡） | 2019年计划面积（万㎡） | 年度主要  工作内容 | 总投资 | 已完成  投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 465 | 龙华区 | 大浪体育中心 | 龙华区政府 | 4.37 | 4.37 | 征收地、房屋征收补偿 | － | － | 深龙华发改〔2018〕56 号 |
| 466 | 龙华区环城绿道建设项目（羊台山北段） | 140.86 | － | 3433.48 | － | 深龙华会纪〔2017〕4号 |
| 467 | 片区路网综合整治工程（第三批）－大浪三合片区 | 0.86 | 0 | 0.14 | － | 深龙华发改〔2017〕2号 |
| 468 | 华宁路（石岩外环路－大浪北路）综合改造工程 | 8.9 | － | 14.73 | － | 深龙华发财〔2016〕178号 |
| 469 | 建设路（布龙路－东环二路） | 1.5 | － | － | － |
| 470 | 人民路（福龙路－龙观路）改造工程 | 14.38 | － | － | － | － |
| 471 | 民悦北路 | 0.4 | 0.12 | 353.8 | － | － |
| 472 | 观盛四路工程征收补偿项目 | 2.52 | 0.63 | 0 | － | － |
| 473 | 景祥路（平安路－金园路）工程 | 0.96 | － | 204.55 | － | 深龙华发财〔2016〕178号 |
| 474 | 观平路改造工程 | 21.17 | 0.4 | 21670 | － | 深发改〔2015〕1558号 |
| 475 | 樟坑径城市公园二期工程 | 36 | 0 | 5751.07 | － | 深规土选BA－2007－0469号 |
| 476 | 澜清三路 | 0.95 | － | 37.88 | － | 深龙华发财〔2017〕2号 |
| 477 | 档案馆建设项目 | 2.03 | － | 400 | － | － |
| 478 | 宝志工业路 | 3.25 | － | 0 | － | － |
| 479 | 金明路 | 0.51 | 0 | － | － | － |
| 480 | 观湖新田片区路网整治工程 | 5.14 | － | 80.44 | － | 深龙华发财〔2016〕178 号 |
| 481 | 高尔夫大道（观澜大道－环观南路）改造工程（观湖段） | 7.69 | 0.07 | 10705 | － | 深发改〔2014〕1283号 |
| 482 | 观和路（观景路－和记仓储北侧现状路）工程项目 | 2.82 | 0.84 | － | － | － |
| 483 | 俊和路（观和路－新湖路）工程项目 | 0.6 | － | － | － | － |
| 484 | 观澜大道改造工程 | 41.59 | 9.19 | － | － | － |
| 485 | 龙华区环城绿道建设项目（大水坑段） | 1.5 | 0.05 | － | － | － |
| 486 | 观澜人民路（二期） | 4.26 | 0.33 | 23601 | － | 深发改〔2007〕800号 |
| 487 | 大水坑片区路网综合整治工程 | 3.8 | 0 | 7486 | － | 深龙华发财〔2016〕178 号 |
| 488 | 章阁片区路网综合整治工程 | 0.8 | 0 | 1390 | － | 深龙华发改〔2017〕2号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目总面积（万㎡） | 2019年计划面积（万㎡） | 年度主要  工作内容 | 总投资 | 已完成  投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 489 | 龙华区 | 松山仔路道路工程 | 龙华区政府 | 0.86 | 0.04 | 征收地、房屋征收补偿 | 560 | － | － |
| 490 | 大水坑小学改扩建工程 | 3.32 | 1.2 | － | － | 深龙华发改函〔2017〕460号 |
| 491 | 石清大道二期（福城段） | 8.9 | 0 | 22200 | － | 深发改〔2016〕484号 |
| 492 | 狮径路（丹丰路－悦兴路）工程 | 0.65 | 0.04 | － | － | － |
| 493 | 平安路（福花路－观澜大道）工程 | 4.9 | 3.55 | 53770 | － | 深交龙华〔2014〕163号 |
| 494 | 观澜中心小学改扩建项目 | 2.8 | － | 18541 | － | － |
| 495 | 观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治工程－大布巷水综合整治工程 | 1.59 | 0.19 | 13244 | － | － |
| 496 | 泗黎路（观光路－黎泰路）改造工程 | 25 | 1.3 | 44411 | － | 深龙华发改〔2017〕2号 |
| 497 | 龙华区环城绿道建设项目（观澜北段） | 7.9 | 0.1 | － | － | － |
| 498 | 深圳桂花大道至东莞沙湖大道升级扩建工程 | 7.8 | 2 | － | － | 深龙华发改〔2017〕393号 |
| 499 | 宝君路（环观南路－新湖路）市政工程 | 0.4 | － | － | － | 深龙华发改〔2017〕2号 |
| 500 | 裕广路（裕兴路－鳌湖街） | 0.17 | 0.58 | 3472 | － | － |
| 501 | 观澜老中心地区北片13－07规划学校 | 4.16 | － | － | － | － |
| 502 | 库坑片区规划初中 | 2.27 | － | － | － | 深龙华发改函〔2017〕461号 |
| 503 | 桂香路（大富路－桂花路）市政工程三标段项目 | 3.9 | 1.48 | － | － | － |
| 504 | 坪山区 | 三角楼水 | 坪山区政府 | － | － | － | － | － | － |
| 505 | 绿梓大道一标B段（红线外扩征） | 13.68 | 2 | 征收地、房屋征收补偿 | － | － | － |
| 506 | 坪山大道综合改造工程（南段） | 3.37 | 3.37 | － | － | － |
| 507 | 坪山大道综合改造工程（中段） | 0.49 | 0.35 | － | － | 深坪前期函〔2018〕207号 |
| 508 | 坪山大道综合改造工程（北段） | 22 | 1 | － | － |
| 509 | 夹圳岭南路道路工程 | 2 | 2 | － | － | － | 深坪交轨函〔2018〕914号 |
| 510 | 宝坪路 | 1.4 | 1.4 | 征收地、房屋征收补偿 | － | － | 深发改〔2004〕750号 |
| 511 | 龙兴北路 | 1.21 | 0.3 | － | － | 深交坪函〔2015〕173号 |
| 512 | 秋宝路 | 1.48 | 0.1 | － | － | 深发改〔2015〕735号 |
| 513 | 鸿景路 | 1.1 | 0.5 | － | － | 深坪发财〔2011〕4号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目总面积（万㎡） | 2019年计划面积（万㎡） | 年度主要  工作内容 | 总投资 | 已完成  投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 514 | 坪山区 | 龙田路 | 坪山区政府 | 2.45 | 0.14 | 征收地、房屋征收补偿 | － | － | 深坪发财复〔2013〕177号 |
| 515 | 翠景路（南段）市政工程 | 0.22 | 0.22 | － | － | 深坪工函〔2017〕397号 |
| 516 | 竹坑路 | 2.46 | 0.5 | － | － | 深坪发财复〔2013〕19号 |
| 517 | 丹梓北路 | 1.48 | － | － | － | 深坪委办公纪〔2016〕216号 |
| 518 | 金辉北路 | 1.83 | － | － | － | 深发改〔2008〕1483号 |
| 519 | 横塘水生态海绵综合示范区工程 | － | － | － | － | － |
| 520 | 大山陂水库环湖绿道示范段建设工程 | 0.02 | － | － | － | － |
| 521 | 田头河综合整治工程 | 0.28 | － | － | － | － |
| 522 | 田脚水综合整治工程 | 0.3 | － | － | － | 深坪环水函〔2018〕95号 |
| 523 | 梓横东路 | 0.83 | － | － | － | 深坪前期函〔2016〕81号 |
| 524 | 长横二巷 | 0.96 | － | － | － |
| 525 | 荣寿路 | 0.6 | － | － | － | 深坪发财复〔2012〕30号 |
| 526 | 梓雄路（长隆路） | 1.54 | － | － | － | 深发改〔2008〕1116号 |
| 527 | 梓横西路与育新街断头路疏通工程 | 0.77 | － | － | － | 深坪发财复〔2014〕41号 |
| 528 | 金辉路地下综合管廊 | 1.86 | － | － | － | － |
| 529 | 同富路（第二标段） | － | － | － | － | 深坪发财复〔2013〕115号 |
| 530 | 东江纵队纪念馆 | 0.06 | － | － | － | － |
| 531 | 新合路学校 | 1.47 | － | － | － | 深坪发财复〔2015〕176号 |
| 532 | 500kV变电站 | 3.9 | － | － | － | － | 深发改函〔2012〕545号 |
| 533 | 土地历史遗留问题处理 | － | － | － | － | － | － |
| 534 | 转地 | － | － | － | － | － | － |
| 535 | 三洲田水 | － | － | 征收地、房屋征收补偿 | － | － | 深坪环水函〔2017〕1445号 |
| 536 | 一级水源保护区 | － | － | － | － | － |
| 537 | 墩子河综合整治工程 | － | － | － | － | － |
| 538 | 汤坑水综合整治工程 | － | － | － | － | － |
| 539 | 兰田路 | － | － | － | － | － |
| 540 | 麻雀坑水综合整治工程 | － | － | － | － | 深坪环水函〔2018〕756号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目总面积（万㎡） | 2019年计划面积（万㎡） | 年度主要  工作内容 | 总投资 | 已完成  投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 541 | 坪山区 | 老鸦山水库排洪渠 | 坪山区政府 | － | － | 征收地、房屋征收补偿 | － | － | 深坪环水函〔2018〕1284号 |
| 542 | 花鼓坪水黑臭水体整治工程 | － | － | － | － | 深坪环水函〔2017〕2641号 |
| 543 | 燕子湖国际会议中心 | － | － | － | － | － |
| 544 | 健宁医院周边配套道路（璜坑一路、健宁医院环路、振碧路） | － | － | － | － | 深坪发财复〔2014〕92号 |
| 545 | 坪山云巴（胶轮有轨电车）1号线 | － | － | － | － | 深坪交轨函〔2019〕306号 |
| 546 | 比亚迪路东延接金田路市政工程 | 0.3 | － | － | － | － |
| 547 | 新横坪公路坪山段市政化改造 | － | － | － | － | － |
| 548 | 上坝路 | － | － | － | － | － |
| 549 | 上曲路 | 0.15 | － | － | － | － |
| 550 | 老坑学校 | － | － | － | － | － |
| 551 | 沙田中队消防站 | － | － | － | － | － | － |
| 552 | 燕子岭学校 | － | － | 征收地、房屋征收补偿 | － | － | － |
| 553 | 宝梓学校（秀新小学） | － | － | － | － | － |
| 554 | 龙勤路 | － | － | － | － | 深坪发财函〔2014〕488号 |
| 555 | 复兴路 | 0.1 | 0.1 | － | － | － |
| 556 | 儿童公园 | 0.17 | 0.17 | － | － | － |
| 557 | 生命健康城 | 0.18 | 0.16 | － | － | － |
| 558 | 汤沙路 | 0 | 0 | － | － | － |
| 559 | 黄竹坑路 | － | － | － | － | － |
| 560 | 张河沥综合整治工程 | － | － | － | － | － |
| 561 | 奥士达地块收地（G12203－0120） | － | － | － | － | － |
| 562 | 光明区 | 光明社区老年活动中心及加建楼层地块 | 光明区政府 | 0.13 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | － | 0 | 光明区万丈坡拆迁后续问题协调会议纪要（2017年240号） |
| 563 | 马山头实验学校周边龟山东路（振发路－龟竹路）等2条市政道路（龟田路改名为龟松路） | 0.94 | 0.9 | 3000 | 0 | 深光发财〔2017〕64号 |
| 564 | 光明集团管理水库 | 64.43 | 0 | － | 0 | 深光水推办〔2017〕1号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目总面积（万㎡） | 2019年计划面积（万㎡） | 年度主要  工作内容 | 总投资 | 已完成  投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 565 | 光明区 | 城市建筑双年展光明分展场主会场选址地块 | 光明区政府 | 0.21 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | － | 0 | 城市建筑双年展新区工作部署会议纪要（工作会议纪要2017年239号） |
| 566 | 科杰四路（原名公明内衣产业集聚基地科裕十二路市政工程项目） | 0.47 | 0 | － | 0 | 深光发财〔2013〕575号 |
| 567 | 富利北路（屋园路－志康路）市政工程项目 | 2.77 | 0 | － | 0 | 深发改〔2012〕1290号 |
| 568 | 东周一街（光明大街－华夏二路）市政工程项目 | 0.42 | 0.22 | － | 0 | 深光发财〔2016〕758号 |
| 569 | 河心路（东周路－光明大道）市政工程项目 | 0.57 | 0 | － | 0 | 深光发财〔2016〕759号 |
| 570 | 茅洲河支流排洪渠综合整治工程（马田排洪渠）项目 | 5.43 | 0 | － | 2353.35 | 市政府常务会议纪要（六届四十八次） |
| 571 | 红花山公园改扩建工程 | 29.82 | 0.2 | － | 0 | 深光发财〔2017〕422号 |
| 572 | 茅洲河支流排洪渠综合整治工程（圳美排洪渠）项目 | 8.83 | 1.98 | 10000 | 0 | 深发改〔2016〕324号、市政府常务会议纪要（六届四十八次） |
| 573 | 声光路（双明大道－三号路）市政工程项目 | 0.62 | 0 | － | 0 | 深光发财〔2017〕62号 |
| 574 | 尖岗三路市政工程项目 | 0.33 | 0 | － | 0 | 深光发财〔2017〕61号 |
| 575 | 塘家配套学校周边崇新路、裕农路市政工程 | 1.13 | 0.47 | － | 0 | 深光发财〔2017〕495号 |
| 576 | 公明中学改扩建工程 | 3.21 | 0.25 | － | 0 | 深光发财〔2016〕8号 |
| 577 | 明正路（振明路－别墅大道）市政工程 | 0.84 | 0 | － | 121.71 | 深光发财〔2017〕616号 |
| 578 | 马拉松山湖绿道（一期）工程 | 24.57 | 0 | － | 32.78 | 深光发财〔2017〕522号 |
| 579 | 钟表基地规划一路（通兴路－芳园路）、钟表六路（富利路－钟表五路）市政道路工程 | 0.69 | 0 | － | 0 | 深光发财〔2016〕1065号 |
| 580 | 深圳市模具产业集聚基地基础及配套设施（二期）工程－环光路 | 0.62 | － | － | 0 | 深光发财〔2013〕314号 |
| 581 | 红燕南路市政工程 | 0.73 | 0 | － | 0 | 深光发财〔2013〕212号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目总面积（万㎡） | 2019年计划面积（万㎡） | 年度主要  工作内容 | 总投资 | 已完成  投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 582 | 光明区 | 双明大道（松白路－龙大路）市政工程 | 光明区政府 | 7.83 | 3.15 | 征收地、房屋征收补偿 | 35000 | 0 | 深光发财〔2017〕876号 |
| 583 | 根玉路（南环大道－玉环路）改造工程 | 49.79 | － | － | 0 | 深发改〔2017〕94号 |
| 584 | S358惠庙线绿化建设项目 | 2.18 | 0 | － | 0 | S358 惠庙线、东环大道绿化景观提升项目现场调研会议纪要 |
| 585 | 永兴路（公常路－圳美变电站）市政工程 | 1.1 | － | － | 353.35 | 深光发财〔2017〕923号 |
| 586 | 公明科裕三路（延伸段）市政工程 | 0.9 | 0 | － | 0 | 深光发财〔2013〕413号 |
| 587 | 泉鸣路（观光路－公园路）市政工程 | 0.43 | － | － | 0 | 深光发财〔2017〕261号 |
| 588 | 光明新区社会保障综合服务中心 | 0.9 | 0.1 | － | 0 | 深光发财〔2016〕49号 |
| 589 | 科林路街心公园 | 2.86 | 0 | － | 0 | 深光发财〔2017〕545号 |
| 590 | 玉塘文体中心 | 1.61 | － | － | 0 | 深光发财〔2017〕283号 |
| 591 | 深圳市模具产业集聚基地基础及配套设施（二期）工程－南观路 | 0.72 | － | － | 0 | 深光发财〔2013〕314号 |
| 592 | 深圳市模具产业集聚基地基础及配套设施（二期）工程－南田路 | 0.62 | － | － | 0 |
| 593 | 茅洲河（光明新区）水景观综合整治工程干流景观提升工程项目 | 168.72 | － | － | 588.81 | 深光管纪〔2018〕2号 |
| 594 | 新玉路光明段（光明边界－喜德盛门前）改造工程 | 1.24 | － | － | 0 | 深光发财〔2016〕882号 |
| 595 | 东环路绿化景观提升 | 11.49 | 0 | － | 6.31 | S358惠庙线、东环路绿化景观提升项目现场调研会议纪要（2018年21号） |
| 596 | 东周消防站项目（新选址地块） | 0.41 | 0.1 | － | 0 | 深光安会纪〔2016〕10号  深府办函〔2016〕82号 |
| 597 | 玉德路（侨玉路－松白路）市政工程 | 0.5 | － | － | 0 | 深光发财〔2018〕161号 |
| 598 | 光明新区白花受纳场工程 | 14.19 | 0.09 | － | 0 | 深光发财〔2016〕1015号 |
| 599 | 河道底泥处置工程项目拟选址地块 | 1 | － | － | 0 | 光明新区治水提质工作推进会议纪要（2018年4月9日） |
| 600 | 荔湖公园 | 332.29 | 0.05 | － | 0 | 深光发财〔2017〕180号 |
| 601 | 碧明路（圳美大道－圳园路）市政工程 | 1 | － | 200 | 0 | 深光发财〔2017〕976号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目总面积（万㎡） | 2019年计划面积（万㎡） | 年度主要  工作内容 | 总投资 | 已完成  投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602 | 光明区 | 碧鲲路（光侨路－圳美一路）市政工程 | 光明区政府 | 0.85 | － | 征收地、房屋征收补偿 | － | 0 | 深光发财〔2017〕975号 |
| 603 | 碧福路等3条市政道路 | 0.97 | － | － | 0 | 深光发财〔2017〕967号 |
| 604 | 五指耙森林公园（光明片区）项目 | 98.2 | － | － | 0 | 深光发财〔2018〕409号 |
| 605 | 茅洲河支流排洪渠综合整治工程（楼村社区排洪渠） | 5 | － | － | 0 | 深光发财〔2017〕858号 |
| 606 | 思源东路（曙光路－风景路）市政工程 | 1.26 | 0 | － | 0 | 深光发财〔2017〕921号 |
| 607 | 碧龙路市政道路 | 1.46 | － | 100 | 150.46 | 深光发财〔2013〕410号 |
| 608 | 茅洲河支流排洪渠综合整治工程（塘家面前陇） | 2.43 | 0 | － | 0 | 深光发财〔2017〕858号 |
| 609 | 太阳路（松白路－东长路）市政工程 | 2.08 | 0.66 | 8000 | 0 | 深光发财〔2009〕12号 |
| 610 | 文化公园 | 3.58 | 0 | － | 0 | 深光发财〔2017〕1046号 |
| 611 | 白花社区白花园路西侧工业区东侧挡墙涉及深圳市汇宝光学科技有限公司钢构架厂房地块项目 | 3.41 | 0 | － | 0 | 深光土整组〔2018〕93号 |
| 612 | 深圳市（公明）内衣产业集聚基地配套员工宿舍项目 | 2 | 0 | － | 0 | 深光发财〔2010〕123号 |
| 613 | 深圳市（公明）模具产业集聚基地配套员工宿舍项目 | 2.02 | － | － | 0 | 深光发财〔2010〕124号 |
| 614 | 永兴路（新公常路－公常路）市政工程 | 3.11 | － | － | 0 | 深光发财〔2017〕923号 |
| 615 | 大捷达工业区旧改配套育新园路等3条市政工程 | 0.14 | － | － | 0 | 深光发财〔2017〕886号 |
| 616 | 光明新区公明排洪渠水环境综合整治工程 | 18.8 | 0 | － | 0 | 深光发财〔2018〕439号 |
| 617 | 光明新区合水口排洪渠水环境综合整治工程 | 3.56 | 0.27 | 2000 | 0 |
| 618 | 光明新区上下村排洪渠水环境综合整治工程 | 11.7 | 0 | － | 0 |
| 619 | 将石路（东明大道－南环大道） | 9.18 | 0 | 3800 | 334.23 | 深规土光函〔2012〕207号 |
| 620 | 圳美消防站 | 0.55 | － | 150 | 0 | 深光发财〔2017〕84号 |
| 621 | 一号路 | 14.83 | － | 2000 | 0 | 深发改〔2007〕554号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目总面积（万㎡） | 2019年计划面积（万㎡） | 年度主要  工作内容 | 总投资 | 已完成  投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 622 | 光明区 | 光侨路（公明玉律－光明碧眼） | 光明区政府 | 83.81 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 25500 | 172.76 | 拆许字〔2008〕第036号 |
| 623 | 东明大道（南光高速－松白路） | 14.72 | 0 | 8000 | 0 | 深光拆组〔2010〕5号 |
| 624 | 东明大道（松白路－东长路） | 3.69 | 0 | － | 6404.93 | － |
| 625 | 东长路（东明大道－塘明路） | 5.83 | 0 | － | 0 | － |
| 626 | 圳辉路 | 6.11 | 0.3 | 4000 | 4991.25 | 关于启动圳辉路等四条市政道路征收拆迁工作的通知（2009） |
| 627 | 公园大道 | 22.96 | － | 5000 | 4888.13 | － |
| 628 | 同观路（茅洲河－东长路） | 6.94 | 2.52 | 1500 | 517.34 | 关于启动公园大道等六条市政道路征收拆迁工作的通知（2009） |
| 629 | 风景北路（民生路－龙大路） | 9.85 | 0 | 7700 | 7673.82 | 深发改〔2008〕2387号 |
| 630 | 周家大道 | 15.95 | 0 | 8000 | 5.76 | 深发改〔2008〕1322号 |
| 631 | 南玉路（南环大道－根玉路） | 13.72 | 0 | 2350 | 136.31 | 深光拆组〔2009〕1号 |
| 632 | 风景南路 | 3.49 | 0.2 | 550 | 56.69 | 深光拆函〔2009〕82号 |
| 633 | 富利路（公明北环路－思源路） | 5.45 | 0 | 1040 | 1.07 | 深发改〔2009〕982号 |
| 634 | 振兴路（西环路－周家大道） | 17.7 | 0 | 78500 | 18234.75 | 深光拆组〔2010〕16号 |
| 635 | 水荫路（马田路－风景北路） | 8.05 | 0 | 6900 | 1773.53 |
| 636 | 马田路（通兴路－公明北环路） | 8.39 | 0 | 3500 | 4980.04 |
| 637 | 光侨北路 | 35.05 | 0 | 11000 | 11440.47 | 深发改〔2008〕1079号 |
| 638 | 通兴路（南环路－塘明路） | 15.85 | 0.52 | 2860 | 0 | 深发改〔2009〕1879号 |
| 639 | 迳口社区排洪应急工程 | 3.27 | 0 | 1000 | 1004.92 | 深光土整组〔2011〕29号 |
| 640 | 公明塘尾宝塘、将石石围、红星金明三个边坡治理 | 1.03 | 0 | 250 | 0 | 深光土整组〔2011〕32号 |
| 641 | 长祥路（原名八号路） | 9.63 | 0 | 600 | 0 | 深发改〔2007〕554号 |
| 642 | 35号路 | 8.09 | 0 | 700 | 0 | 深光发财〔2015〕495号、光明新区管委会工作会议纪要（248） |
| 643 | 双明大道（便道） | 2.3 | 0 | 500 | 560.3 | 光明新区管委办工作会议纪要〔2012〕181号 |
| 644 | 科发路（十二号路－塘明路） | 21.69 | 0.4 | 8000 | 10216.01 | 深光土整组〔2012〕46号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目总面积（万㎡） | 2019年计划面积（万㎡） | 年度主要  工作内容 | 总投资 | 已完成  投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 645 | 光明区 | 白花社区富民大道北端等5个边坡治理项目 | 光明区政府 | 0.73 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 250 | 7.46 | 深发改〔2012〕437号 |
| 646 | 鹅颈水综合整治工程 | 48.83 | 0 | 1300 | 1239.28 | 深发改〔2012〕1043号 |
| 647 | 玉律再生资源分拣场项目 | 3 | － | 3000 | 0 | 深光土整组〔2015〕3号 |
| 648 | 白花河综合整治工程项目 | 12.1 | 0 | 1000 | 1574.43 | 深光土整组〔2015〕21号 |
| 649 | 新陂头河综合整治工程项目 | 117.02 | 0.78 | 2000 | 12781.7 | 深光土整组〔2015〕22号 |
| 650 | 楼村水综合整治工程 | 32.71 | － | 2000 | 991.39 |
| 651 | 外国语学校周边市政道路 | 6.48 | 0 | 5400 | 5513.96 | 深光经〔2008〕431号、深光发财〔2010〕541号、深光发财〔2010〕540号、深光发财〔2010〕547号 |
| 652 | 芳园路（西环大道－富利路） | 3.25 | 0 | 1500 | 864.03 | 深光发财〔2012〕413号 |
| 653 | 圳美片区四条市政道路工程 | 2.82 | － | 151 | 0 | 深光发财〔2013〕410号 |
| 654 | 马山头学校 | 3.91 | 0 | 4000 | 0 | 深光发财〔2015〕23号 |
| 655 | 长春北路（通兴路－红燕路）市政工程项目 | 10.78 | 0 | 30000 | 0 | 深光土整组〔2015〕47号 |
| 656 | 龟山公园项目用地 | 8.05 | 0 | 5000 | 0 | 深光发财〔2014〕266号 |
| 657 | 大眼山隧道右侧地块 | 6.34 | － | 690 | 701.46 | 深光土整组〔2016〕6号 |
| 658 | 大凼水综合整治工程项目 | 3.44 | 0 | 2000 | 7104.05 | 深光发财函〔2009〕44号 |
| 659 | 玉田河综合整治工程项目 | 5.92 | － | 15000 | 39791.93 |
| 660 | 南侨路 | 0.45 | － | 1.5 | 0 | － |
| 661 | 高新路 | 0.96 | 0 | 200 | 0 | 深光发财〔2010〕597号 |
| 662 | 茅洲河流域水环境综合整治工程－木墩河综合整治一期工程 | 21.55 | 0 | 500 | 559.51 | 深光发财函〔2009〕44号 |
| 663 | 光明24个边坡（5个边坡正在开展） | 3.39 | 0 | 2500 | 613.66 | 深发改〔2008〕2043号 |
| 664 | 根玉路（南环路－松白路） | 22.82 | 0.14 | 4100 | 821.83 | 深发改〔2008〕1826号 |
| 665 | 加油加气站11 | 0.26 | 0 | － | 0 | 深规土函〔2010〕1542号 |
| 666 | 加油加气站12 | 0.25 | 0.05 | 200 | 0 |
| 667 | 思源路（北环路－曙光路） | 9.29 | 0.1 | 40200 | 3338.7 | 深光拆组〔2010〕16号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目总面积（万㎡） | 2019年计划面积（万㎡） | 年度主要  工作内容 | 总投资 | 已完成  投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 668 | 光明区 | 月亮路（南环大道－周家大道） | 光明区政府 | 4.18 | 0.3 | 征收地、房屋征收补偿 | 22900 | 505.96 | 深光拆组〔2010〕16号 |
| 669 | 文阁路（松白路－思源路） | 4.01 | 0 | 2640 | 1748.72 | 深光土整组〔2010〕42号 |
| 670 | 下石家、西田村、甲子塘、下村等公交首末站 | 3.24 | 0 | 500 | 0 | 深发改〔2008〕2415号 |
| 671 | 曙光路（民生大道－北环路） | 5.02 | 0 | 23100 | 2652.28 | 深光拆组〔2010〕16号 |
| 672 | 圳美五路 | 2.78 | － | 100 | 233.42 | 关于启动圳辉路等四条市政道路征收拆迁工作的通知（2009） |
| 673 | 光辉大道 | 15.14 | － | 100 | 0 | － |
| 674 | 深阳一路（原名秋硕片区城市更新单元配套市政道路深阳路） | 0.95 | 0.5 | 200 | 0 | 深光发财〔2014〕20号 |
| 675 | 南环大道（松白路－根玉路） | 18.2 | 0 | 1400 | 1564.48 | 拆许字〔2008〕第047号 |
| 676 | 第二高级技工学校 | 17.94 | 0 | 2000 | 0 | 深光土整组〔2011〕10号 |
| 677 | 田寮余泥渣土受纳场 | 16.94 | － | 3000 | 0 | － |
| 678 | 新建新区人民医院 | 7.22 | 0 | 3000 | 896.29 | 光明新区人民医院选址新建工作会议纪要〔2016〕59号 |
| 679 | 深圳市模具产业集聚基地基础及配套设施（二期）工程环玉路等6条道路 | 5.48 | － | － | 0 | 深光发财〔2013〕314号 |
| 680 | 光源二路（光源四路－光源五路）（原名日东电工现有地块北侧市政道路工程） | 0.78 | 0 | － | 0 | 深光发财〔2016〕156号 |
| 681 | 沙头面工业区城市更新单元市政配套工程塘前路 | 0.3 | 0 | － | 0 | 深光发财〔2015〕92号 |
| 682 | 水滨路（公明北环大道－思源路）市政工程 | 3.11 | 0 | － | 898.91 | 深光发财〔2011〕429号 |
| 683 | 信宏城配套小学工程 | 1.69 | 0 | － | 0 | 深光发财〔2016〕288号 |
| 684 | 圳美片区四条市政道路工程（永兴路、圳美四路、碧成路、碧丽路） | 6.31 | － | － | 0 | 深光发财〔2013〕413号 |
| 685 | 朝凤路（原名高新园区25号路市政工程） | 2.16 | 0 | － | 0 | 深光发财〔2015〕317号 |
| 686 | 茅洲河流域水环境综合整治－中上游段干流综合整治工程上下村调蓄池项目 | 4.99 | 0 | － | 0 | 深发改〔2007〕742号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目总面积（万㎡） | 2019年计划面积（万㎡） | 年度主要  工作内容 | 总投资 | 已完成  投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 687 | 光明区 | 光明高新园区科显路（光侨路－长凤路）市政道路工程 | 光明区政府 | 1.3 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | － | 820.66 | 深光发财〔2016〕538号 |
| 688 | 羌下二路（公常路－机关营区门口）市政工程 | 1.64 | － | － | 0 | 深光发财〔2016〕703号 |
| 689 | 光明高新园区长凤路（东长路－科显路）市政工程 | 6.85 | 0.15 | － | 0 | 深光发财〔2016〕626号 |
| 690 | 光明新区中心医院续建（二期）工程 | 1 | 0 | － | 0 | 深光发财〔2016〕982号 |
| 691 | 田园路横一街（原名星源材质二期用地周边市政道路工程） | 0.46 | 0 | － | 0 | 深光发财〔2016〕456号 |
| 692 | 光明水质净化厂二期工程（原光明污水处理厂） | 7.12 | 0 | － | 0 | 深治水指〔2015〕1号 |
| 693 | 茅洲河流域水环境综合整治工程－楼岗河整治工程（光明段） | 1.3 | 0 | － | 0 | 深发改〔2015〕1126号 |
| 694 | 高新园区鹅径西路（光侨路－长凤路）市政工程 | 2.94 | 0 | － | 416.61 | 深光发财〔2016〕1001号 |
| 695 | 高新园区长圳路（东长路－科显路）市政工程 | 5.62 | 0.1 | － | 30.67 | 深光发财〔2016〕995号 |
| 696 | 塘家南路改善工程 | 0.91 | 0 | － | 0 | 深光土整组〔2017〕28号 |
| 697 | 现状长凤路改善工程 | 0.74 | － | 1000 | 0 | 深光土整组〔2017〕27号 |
| 698 | 塘家配套学校（暂定名）工程项目 | 2.59 | 0 | － | 0 | 深光发财〔2016〕791号 |
| 699 | 公明元昇厂更新项目周边市政道路工程 | 4.09 | － | － | 0 | 深光发财〔2015〕769号 |
| 700 | 茅洲河流域水环境综合整治工程东坑水综合整治工程（东明大道－光侨路）建设项目 | 8.65 | 0 | － | 0 | 深发改〔2007〕742号 |
| 701 | 光电企业产业加速器市政配套工程 | 1.59 | 0 | － | 0 | 深光建管函〔2017〕433号  深光发财函〔2014〕230号 |
| 702 | 高新园区门户区十三号（二十四号路－观光路）市政工程项目 | 14.1 | 0.2 | － | 1458.91 | 深光发财〔2014〕40 号 |
| 703 | 白花学校配套道路 | 1.19 | 0.05 | － | 8 | 深光发财〔2015〕209 号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目总面积（万㎡） | 2019年计划面积（万㎡） | 年度主要  工作内容 | 总投资 | 已完成  投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 704 | 光明区 | 光侨路保障房市政配套工程（长松路） | 光明区政府 | 1.43 | － | 征收地、房屋征收补偿 | － | 0 | 深光发财〔2016〕760 号 |
| 705 | 光明新区凤凰学校建设工程项目 | 1.52 | 0 | － | 0 | 深光发财〔2015〕24号 |
| 706 | 光明新区石围公园建设项目 | 11.3 | 1.03 | 7210 | 0 | 深光发财〔2016〕694号 |
| 707 | 新城学校（暂定名）建设工程 | 2.86 | 0 | － | 0 | 深光发财〔2017〕388 号 |
| 708 | 内衣集聚基地公园 | 3.21 | 0 | － | 954.44 | 深光发财〔2016〕603号 |
| 709 | 观澜森林公园大雁山景区（步行道、绿道） | 11.41 | － | 2000 | 21.64 | 深光发财〔2016〕757号 |
| 710 | 圳美大道（东段）市政工程 | 4.01 | － | － | 0 | － |
| 711 | 大鹏  新区 | 南澳河综合整治工程 | 大鹏新区  管委会 | 2.3 | 2.3 | 征收地、房屋征收补偿 | 22000 | 725 | 深发改函〔2014〕298号 |
| 712 | 杨梅坑河综合整治工程 | 0.3 | 0.3 | 4394 | － | 深发改函〔2014〕299号 |
| 713 | 大碓涌综合整治工程 | 0.05 | 0.05 | 1081 | 42 | 深发改函〔2014〕302号 |
| 714 | 三溪河综合整治工程 | 3.91 | 2.5 | 2800 | － | 深发改函〔2014〕295号 |
| 715 | 土洋中队消防站用地清理 | 0.42 | 0.42 | 100 | － | 深规土〔2015〕734号 |
| 716 | 环大鹏湾海岸公路改造工程（先行开工段） | 8 | － | － | － | 深发改〔2015〕1035号 |
| 717 | 葵涌环城东路工程 | 0.25 | － | － | － | 深发改〔2015〕1303号 |
| 718 | 葵涌环城西路征收项目 | 3.6 | － | 39000 | － | 深发改〔2010〕1335号 |
| 719 | 葵涌延安路 | 1.2 | 0.4 | 7500 | 480 | 深龙发改〔2008〕277号 |
| 720 | 核龙线大鹏段（文化路口－核电站门口）市政化改造工程 | 0.05 | － | － | － | 深发改函〔2015〕322号 |
| 721 | 葵涌河小流域综合整治工程 | － | － | 2500 | － | － |
| 722 | 王母河水环境综合整治工程 | 14.75 | － | 70877 | － | 深发改函〔2014〕303号 |
| 723 | 鹏城河水环境综合整治工程 | 4.5 | － | 12548 | － | 深发改函〔2014〕297号 |
| 724 | 南澳中心区法定图则08－12地块用地清理项目 | 3.37 | － | － | － | 深鹏管常纪〔2018〕14号 |
| 725 | 南澳中心区法定图则18－01、18－02、18－03地块用地清理项目 | 2.16 | － | － | － |
| 小计 | | | | 4322.49 | 384.13 |  | 2724611.64 | 655508.36 |  |
| 合计 | | | | 5000.35 | 619.33 |  | 3367637.63 | 663454.96 |  |