沙河街道2021年世界之窗宿舍区社区共建花园服务项目

采购单位：深圳市南山区沙河街道办事处

采购方式：询价采购

采购类别：服务类

一、项目背景

根据深圳市城市管理和综合执法局《美丽深圳社区共建花园工作手册》（深城管﹝2020﹞104号）、南山区城管和综合执法局《关于开展社区共建花园考核工作的通知》的文件要求，拟向社会公开采购一家服务供应商提供沙河街道2021年世界之窗宿舍区社区共建花园服务。

二、项目预算

| 项目名称 | 共建花园所在地址 | 预算 |
| --- | --- | --- |
| 沙河街道2021年世界之窗宿舍区社区共建花园服务项目 | 红树街世界之窗宿舍区 | 35万元 |

三、项目服务时间

11月30日前完成花园的建设工作，维护期为自合同签订之日起一年。

四、服务内容

（一）调研宣传

调研方式包括相关方访谈、问卷调查、实地考察等，调研内容包括社区信息（了解使用者的构成、倾听使用者的诉求、了解社区文化）、场地信息（地形、土壤、光照等）、可利用资源（雨水收集、太阳能、废弃物利用等）等。

（二）花园设计与建造

1.采用参与式设计、参与式建造模式。组织招募居民参与花园的设计、建造、运维等各个环节，结合花园选址的特性，明确主题。要求设计兼顾美观和实用性，建造景观效果优美、环境友好的社区共建花园。

2.开展系列活动与宣传。开展系列分享会、组织策划宣传活动，做好各阶段工作的活动预告、参与者招募、总结和宣传（图片、视频、文字稿件等），并及时发布图文推送。

（三）运营维护

建立常态化的运营维护团队和花园可持续机制，定期开展运营活动，根据采购单位要求维持社区共建花园干净整洁和景观观赏性，定期对花园进行维护，包括卫生保洁、浇水、补植、修剪等。

五、评审方式

供应商需按要求提供高质量的报价文件，我单位将对各个供应商报价文件按照以下因素进行横向比较，综合评审出两家中标供应商。

| 序号 | 权重 | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 根据报价的合理程度进行评判，由评审委员进行优劣打分，报价全面贴合项目需求，能够最大限度提升项目服务质量的，最优得10分，依次递减2.5分，最低0分。 |
| 2 | 20 | 根据供应商提供的服务团队情况进行评判，由评审委员进行优劣打分，服务团队资质齐全，能够最大限度提升项目服务质量的，最优得20分，依次递减2.5分，最低0分。 |
| 3 | 20 | 根据供应商提供的资质和通过认证情况以及拥有的获奖情况、表彰等与项目的贴合程度及级别和数量进行评判，由评审委员进行优劣打分。最优的得20分，依次递减2.5分，最低0分。 |
| 4 | 20 | 根据供应商提供的项目业绩的数量及贴合项目程度，由评审委员进行优劣打分。最优的得20分，依次递减2.5分，最低0分。 |
| 5 | 30 | 要求投标人充分理解本项目需求情况及业务情况，评审委员根据各投标人的服务方案进行横向比较项目总体概述的全面性、具体性、详实性、准确性和透彻性。 （一）评分依据： 1.方案中包含调研宣传方案、花园设计与建造方案、运营维护方案等且总体规划科学合理，能根据采购单位需求进行详细分析，配套措施完善，服务实施方案合理，评价为优得30分； 2.方案中包含调研宣传方案、花园设计与建造方案、运营维护方案等且总体规划有一定特点，分析合理、切合现场实际情况，配套措施比较完善，服务方案比较合理，评价为良得20分； 3.方案中包含调研宣传方案、花园设计与建造方案、运营维护方案等且总体规划无突出特点，分析合理，配套措施一般，服务方案一般，评价为中得10分； 4.总体规划无特点，配套措施较差，服务方案较差的，评价为差不得分。 |

六、报价文件格式及递交要求

| 序号 | 项目名称 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 格式要求 | 按照政府公文格式要求撰写，装订齐整。 |
| 2 | 递交要求 | 供应商需认真阅读《沙河街道2021年世界之窗宿舍区社区共建花园服务项目》，报价文件需包含目录并加盖单位公章和密封，在封面注明项目名称和报价单位名称后，于2021年月日北京时间17：00前送到如下地址： 深云路6号博达大厦404室 联系人：许先生 联系方式：26605879 |

七、报价文件内容要求

1.报价文件封面需注明项目名称和报价单位名称。

2.报价文件第一页需按照以下格式编写：

沙河街道2021年世界之窗宿舍区社区共建花园服务项目

我司完全理解贵单位询价文件的各项内容，承诺完全满足本项目服务内容及其要求，按时保质保量完成本项目，完全接受贵单位关于本项目询价文件中的要求。对于本项目，我司报价为人民币   元，该报价已包含了本项目的所有费用，贵单位无需再为本项目支付其他费用。

公司名称：（加盖公章）

办公地址：

联系人：

固定电话：          手机：

电子邮箱：

注：我司报价文件还需包含如下内容：1、服务方案；2、分项报价表；3、项目服务团队；4、类似项目业绩。5、公司其他情况介绍。