蛇口街道管理服务指挥中心建设项目

施工总承包服务询价采购文件

采购单位：深圳市南山区蛇口街道办事处
采购方式：询价采购
采购类别：工程类
一、项目背景
（一）项目名称：蛇口街道管理服务指挥中心建设项目施工总承包服务

（二）采购人：蛇口街道办事处
（三）采购方式：询价采购
（四）财政限额：人民币36.46万元
（五）服务期：具体以项目实际实施周期。

（六）项目背景：拟在蛇口街道办副楼三楼（东侧会议室）建设管理服务指挥中心，面积约为111.8 平方米，并增加5个分会场的建设，分别位于主楼 1 楼及 8-11 楼。

二、服务内容
按国家有关规范，保质、保量、按期完成项目建设工作，并在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修； 

服务要求
包括但不限于：蛇口街道管理服务指挥中心建设项目建设施工、保修期内的工程质量缺陷保修责任等。
1、中标单位必须作好施工记录、隐蔽工程记录、施工资料的整理、竣工资料的编制等工作。

2、中标单位施工必须达到有关部门规定的安全文明施工标准，服从采购人的管理，避免干扰采购人的正常工作秩序，认真做好施工现场防护、防火、噪音、用电等安全文明施工各项管理工作，承担相应一切责任，确保施工场地区域道路通畅，保持施工现场整洁，做到工完场清，达到国家卫生城市标准。
3、中标单位必须在施工过程中，必须做好安全措施、班前三级安全教育，防范安全事故发生，遵守有关安全保护规程，负责施工过程中的所有事故处理和费用。
4、中标单位必须服从采购单位，监理公司的监督、指导并积极主动配合上述管理机构的工作。
5、中标单位施工时须提供材料样板，经采购人最终确认后，方可进场使用，供应商所提供的样板或厂家应符合设计图纸要求及甲方确认要求，并配合监理单位进行质量送检； 

6、中标单位在工程施工前，须全面检查工地情况，若发现问题须立刻通知监理、采购方。若未能遵从此规定，使本工程的任何项目因此等错误或缺陷而错误地建造，则中标人须自费予以拆除及重建；
7、建设工程一切险和第三者责任险，所需的保险费包含在投标价中，由中标单位负责购买。施工中若发生安全事故，一切责任及费用由中标单位负责；

8、中标单位负责施工工人薪金及五险一金等费用，按时发放，严禁发生工人欠薪行为；
9、工程涉及取土、弃土及废料弃置费用包含在投标价中。

资质要求
建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。

五、报价及结算方式
1、本项目结算价上限为：人民币36.46万元。
2、本项目的投标价格为折扣率。

3、报价方式：供应商投标报价实行综合折扣报价，填写报价时，应填写综合折扣。例：若投标供应商的综合折扣为95%，填写报价时应填写综合折扣0.95，综合折扣填写应为数字，且最多保留小数点后两位，否则视为没有实质性满足招标文件要求。投标供应商的综合折扣大于1、小于等于0或未填写折扣的，视为没有实质性满足招标文件要求。“折扣率”缺填、漏填将直接作投标无效处理。

4、本项目采取按实结算的方式，即按实际完成的工程量结合投标折扣率，措施费（含安全文明措施费）按实结算，安全文明施工措施费不参与下浮。
5、结算书编制方式
（1）工程量清单编制按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《建设工程工程量清单计价规范》补充规范（深圳2013）进行编制；
（2）定额采用深圳市房屋修缮工程消耗量定额（2011）（2014机械），深圳市房屋建筑零星维修项目综合价格（试行），深圳市装饰工程消耗量定额（2020），深圳市安装工程消耗量定额（2020），深圳市市政工程消耗量定额（2017），深圳市市政维修工程消耗量标准（2007）（2014机械），深圳市园林建筑绿化消耗量定额（2017），深圳市建筑工程消耗量定额（2016）等及深圳市造价管理站发布的有关文件；
（3）人材机价格按照招标当月的《深圳市建设工程价格信息》，信息价没有的部分参照市场询价。
6、供应商所报送的结算书需经采购方委托第三方咨询单位进行审核，并经区造价站决算复核结果为准；
六、评审方式
供应商需按要求提供高质量的报价文件，我单位将根据供应商的报价文件组织内部评审。
七、报价文件格式及递交要求
	序号
	项目名称
	具体要求

	1
	格式要求
	编制整洁，装订齐整，需包含目录和页码。

	2
	递交要求
	供应商需认真阅读《蛇口街道管理服务指挥中心建设项目施工总承包服务询价采购文件》，将内容要求文件加盖单位公章密封，并在封面注明项目名称和报价单位名称后，于2022年7月6日下午5:00前（北京时间）送到如下地址：南山区蛇口街道蛇口大厦904室（联系人：李志平；联系电话：26819318）


八、报价文件内容要求
1.报价文件封面需注明项目名称和报价单位名称。
2.报价文件第一页需按照以下格式编写：
关于蛇口街道管理服务指挥中心建设项目

施工总承包服务的报价方案
我司完全理解贵单位询价文件的各项内容，承诺完全满足本项目服务内容及其要求，按时保质保量完成本项目，完全接受贵单位关于本项目询价文件中的要求。
公司名称：（加盖公章）
办公地址：
联系人：
固定电话：          手机：
电子邮箱：
注：我司报价文件还须包含如下内容：

公司营业执照、简介及其相关资质；

相同类服务业绩展示（需提供佐证材料）;
项目服务方案；
报价函（折扣率报价）
注：折扣率按照如下示例报价：折扣率不得大于１。若投标供应商的折扣率为95%,填写报价应填写折扣率0.95。（填写应为数字，且最多保留小数点后两位）

