附表

第二轮中央生态环境保护督察第三十项任务整改完成情况表

序号	整改任务	整改目标	整改措施	整改完成情况
第三十项	截至2021年7月,广东省入海排污口排查整治专项行动仍有近20%任务尚未完成。	按照《广东省入河(海)排污口排查整治专项行动工作方案》的要求,全面完成入海排污口排查任务。	1.沿海各地市做好专项行动入海排污口排查成果数据核对工作。承担排查任务技术单位及相关沿海地市对专项行动排查出的入海排污口有关信息进行核对，补充完善全省入海排污口排查登记信息库，确保此次专项行动排查成果与已经开展的入海排污口排查工作衔接。

2.沿海各地市做好入海排污口信息管理，进一步完善入海排污口管理台账，及时更新“广东省重点入海排污口监管系统”有关信息。	已达到整改目标。

深圳市已按期于2022年6月底前完成全市入海排污口排查整治任务。17个工业及城镇污水处理厂入海排污口已全部纳入备案管理，4个海水养殖入海排污口均已完成溯源排查、纳入台账管理，已按要求完成入海排污口排查成果数据信息核对工作，并动态更新信息至“广东省重点入海排污口监管系统”。