南山区粤海街道2024年共建花园

服务招标文件
一、采购项目概况
根据南山区城管局和综合执法局《关于做好2024年南山区共建花园工作的函》相关要求，2024年我区每个街道至少要新建2个共建花园。为认真落实上级工作部署，结合街道实际，我办已考察确定一处共建花园建设点，位于深圳软件园二期12栋于13栋之间靠西边绿地，面积约420㎡。

项目名称：2024年粤海街道深圳软件园二期共建服务项目

项目预算：46.46565万元
二、项目需求
具体工作内容包含但不限于：

能全面掌握和理解共建花园项目的相关规划和背景意义，且对共建花园考核要求清晰理解。

能全面掌握和理解共建花园项目的工作方法和技术路线符合共建花园理念，由于场地位于软件园区内，融入电子产业理念，有效开展关于电子软件园共建花园的设计活动，做到人、事合一的共建方案，强调人员的参与性，共融共建。把握场地的特殊性，做好每个空间的有效联动，推动周围居民以及软件园园区内工作人员共同参与建设方向。多方位开展各个阶段参与性活动，如设计工作坊，建造工作坊，宣传工作坊等一系列活动。

根据项目策划、主题定位、设计理念和设计方案满足花园建设效果，强调设计理念，强调周围居民以及工作人员的参与性，包括生态、功能、艺术、共建等元素内容，强调生态性、可持续性等特点。
活动内容：
活动主题①：宣传工作坊-共建花园-科技与人文的结合
活动目标：宣传共建花园的理念，宣传社会人士的参与荣誉感，提高社会人士的人文素养。
活动地点以及时间
地点：深圳软件园，时间：下午三点-下午四点
活动方案：
启动仪式：社会人士公共参与项目的宣传活动。通过舞台、宣传演讲、采访以及一些手工活动等方式，宣传共建花园内容以及特点等。

主题活动：就该共建花园开展宣传活动：包括但不限于如（宣传牌、DIY宣传涂鸦墙等）
展览：展示以往共建花园的成果，介绍共建花园的理念。
志愿服务：通过二维码扫码活动报名，开展共建志愿服务，引导公众参与共建活动，提高社会共建责任感。志愿者可包括居民、员工等社会人士。
活动主题②：设计工作坊-共建花园-共商共建、合作共赢
活动目标：强调社会人士共同参与花园的设计，头脑风暴，集思广益，共同商讨花园的设计工作。
活动地点以及时间
地点：深圳软件园，时间：上午十点-下午十一点
活动方案：
启动仪式：邀请社会人士代表在软件园会议室参与花园的设计工作，手绘出各自的理想花园，并有共建主题单位融合各自想法。

主题活动：针对单一构筑物，头脑风暴，涂鸦思维活动。
展览：展示各界人士的设计作品，选出最优方案。
志愿服务：通过二维码扫码活动报名，开展共建志愿服务，引导公众参与者设计工作。
活动主题③：建造工作坊-共建花园、科技之妙

活动目标：调动社会力量，公众共同参与，共商共建，丰富市民日常生活，提升城市幸福指数。
活动地点以及时间
地点：深圳软件园，时间：下午三点-下午四点
活动方案：
启动仪式：社会人士公共参与项目启动仪式。可采取现场安装互动装置、种植绿化、安装DIY构筑物等方式，强调群众的合作互动，促进社会和谐发展。

主题活动：针对单项活动，如（DIY手工墙等）。
展览：可结合花园设计方案以及共建元素，开展主题展览，展示参与者共同参与建设的成果以及成就，同时宣传共建知识，提高公众对社会活动参与性以及促进邻里之间的友好合作以及互动。
志愿服务：通过开展共建志愿服务，引导公众参与共建活动，提高社会共建责任感。志愿者可包括居民、员工等社会人士。
参观交流：将参与共建的单位以及社会人士到现场交流，探讨共建成果和经验，选择出最适合该花园共建特点的思路以及方案。
开园仪式：邀请各界人士参与对项目成果的汇报，可结合艺术表演、成果展示等形式，展示活动成果和共建成就。开园仪式的同时，也是对本次活动的总结以及回顾。
统筹社区居民、社会组织等相关单位组织，以共商、共建、共治、共享方式进行深圳软件园二期社区共建花园景观设计与建设。

开展设计工作坊与区城管部门、街道办、党群服务中心、社区工作站、学校、社区居民、物业管理方、社会公益组织等多方共同完成花园设计方案（设计同时融入海绵城市理念），组织多方的志愿者进行花园共建并通过验收。

三、供应商资格要求

（一）应是依法注册或登记成立的法人企业、社会组织；

（二）应具有独立承担民事责任能力；

（三）应具有良好的商业信誉和健全的财务管理制度；
（四）配备专业素养好、工作热情高、服务意识强的团队；

（五）两年内未纳入社会失信名单、未发生重大安全事故或群众信访事件。

四、评标定标方法

本项目采用综合评分法：是指在最大限度满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件规定的各项因素进行量化打分，最终按照评标总得分由高至低排序推荐候选中标人或中标人的评标方法。

	序号
	评分项
	权重（20%）

	1
	价格
	20

	
	1.本项目投标报价金额为所有服务内容的全部“单项服务报价（元）”的合计金额；

2.采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为20分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20

	2
	技术部分
	40

	
	序号
	评分因素
	权重（40％）
	评分准则

	
	1
	服务方案
	40
	（一）评审内容

投标人结合本项目的实际提供服务方案，内容包括但不限于：

1.对共建花园项目的相关规划和考核内容的理解；

2.对共建花园项目的主要工作内容、工作方法、技术路线的理解。

3.项目策划、主题定为、设计理念和设计方案满足花园建设效果，包括生态、功能、艺术等内容。

4.对共建花园建设完成后的维护和养护方案，包括养护内容、养护时间等
（二）评分标准

1.上述 1-4项累计得分，投标人所提供的《服务方案》每满足一项得5分，最高得20分。

2.在第此基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，进行打分：

（1）评审为优：方案全面完善，设计目标清晰明确，充分满足客户的应用需求，得20分；

（2）评审为良：方案比较全面完善，设计目标比较清晰明确，比较满足客户的应用需求的，酌情得10分；

（3）评审为中：方案基本完善，设计目标基本清晰明确，基本满足客户的应用需求的，酌情得5分；

（4）评审为差：方案内容简单，不满足客户的应用需求或未提供的，得0分。

以上累计得分，最高得40分。

	
	综合实力
	40

	3
	序号
	评分因素
	权重（40%）
	评分准则

	
	1
	项目业绩
	20
	（一）评审内容

考察投标人自2020年 1 月 1 日至投标截止日（以合同签订时间为准）同类项目业绩情况：

1.投标人承担过副省级以上城市市级以上项目的，每项得10分；

2.投标人承担过副省级以上城市区级项目的，每项得8分；

3.投标人承担过副省级以上城市街道级项目的，每项得6分；

4.投标人承担过社区类项目的，每项得4分；

（二）评分标准

1.要求投标人提供项目合同关键信息（包括但不限于合同项目服务内容、 签字盖章页、签订日期）。

2.通过合同关键信息无法判断是否得分的，提供能证明得分的其他证明资

料，如项目报告或合同甲方出具的证明文件等。

3.以上资料均要求提供扫描件。

4.评分中出现无证明资料或评标委员无法凭所提供资料判断是否得分的情况， 一律作不得分处理。

以上累计得分，最高得20分，其他业绩不得分。

	3
	2
	拟安排的项目团队主要人员
	20
	（一）评审内容

投标人拟派本项目的团队成员应为投标人自有员工（以社保证明文件为准），且要求专业齐全，应包含城乡规划、建筑景观设计或风景园林专业：

每提供一人具有相关专业高级工程师（副高及以上）职称证书的，得8分；每提供一人具有相关专业工程师（中级）职称证书的，得 5分。其中具备中级职称证书人员最高得分不超过10分，本小项累计最高得分20分。

（二）评分标准

1.要求提供相应证书扫描件作为得分依据。

2.要求提供投标截止日前一个月投标人为团队成员购买的社保证明资料， 证明资料可为社保收缴部门盖章证明资料、社保窗口打印资料或社保官网截图。 由于社保部门原因，最近一个月的社保证明无法提供的可往前顺延 一个月。如投标人为新成立企业且成立时间不足 1 个月，可提供加盖公章 的情况说明及承诺函（格式自拟）。

3.评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况， 一律作不得分处理。

以上累计得分，最高得20分。

	总分
	100


六、商务需求

（一）服务期：自合同签订之日起半年。
（二）服务地点：深圳软件园二期12栋于13栋之间靠西边绿地。
（三）报价要求
1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和服务机构利润等综合费用。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标供应商与采购人签订的合同金额，合同期限内不作调整。
2.为保证项目品质，依照本项目深度及研究范围要求，投标报价不高于预算价格。否则做废标处理。

3.投标供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

4.投标供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。
（四）付款方式
1.分两次付款。第一次合同生效之日起七日内，甲方向乙方支付本合同技术服务费总额的 50％；第二次乙方提交的成果经甲方验收后七日内，甲方向乙方支付本合同技术服务费总额的 50％。

2.按照区财政局的支付要求和采购人内部管理制度进行支付，具体以合同签订为准。

七、投标文件编制

在报名时间截止之前，将下述资料发送至政务邮箱yhjdbchenggk@szns.gov.cn（注意文件名备注公司名称、联系人及电话，各项资料均需提供盖章pdf扫描件，其中，报名表提供原始Excel格式文件）
（一）报名表

（二）以往同类型项目业绩、案例

（三）详细报价表

（四）其他资料

1.法定代表人（单位负责人）证明书

2.资格证明文件

3.类似项目业绩列表及对应合同关键页

4.投标人认为需要加以说明的其他情况


