----------------------------------

拆除重建类城市更新项目土地供应方案

| 一、基本情况. 1.项目名称：罗湖区翠竹街道新新地酒店城市更新单元. 2.项目位置：水贝二路和贝丽北路交汇处东北侧. 3.项目实施主体：深圳市新地实业有限公司. 4.用地面积：拆除范围用地面积4506.9平方米，开发建设用地面积4050.38平方米，规划用途为商业用地。. 5.是否为工改工项目：否. 6.规划指标（以单元规划批准数据为准）. 单元拆除范围用地面积（㎡）：4506.9; 单元开发建设用地面积（㎡）：4050.4. 本次报审计容积率建筑面积（㎡）：33933; 不计容经营性建筑面积（㎡）：（明确功能）. 计容积率建筑面积包括（分功能填写）：; 商业、办公及旅馆业建筑面积29433平方米（含商业文化设施不低于1472平方米）. 公共配套设施4500平方米含以下内容：. 社区老年人日间照料中心1000平方米; 文化活动室2000平方米. 社区级公共配套用房1500平方米. 7.拆除范围内土地权属信息. 拆除范围内土地权属分类; 用地面积（㎡）. 国有已出让用地; 4506.9. 国有未出让用地; 65.1. 城中村用地; 0. 旧屋村用地; 0. 农村城市化历史遗留违法建筑处理用地; 0. 按照深府办[2016]38号文四（十一）项处理用地; 0. 按照深府办[2016]38号文四（十三）项处理用地; 0. 其他未完善征转手续用地; 0. 合计; 4572.0. 其中符合城市更新土地出让政策用地面积; 4506.9. |  | 二、核查情况. 核查事项（相关工作已完成打“√”）; 项目具体情况. 1.已纳入计划; √; 该项目已纳入《2021年深圳市城市更新单元计划罗湖区第一批计划》。. 2.单元规划已批准; √; 该项目于2023年4月取得《深圳市罗湖区人民政府关于<罗湖区翠竹街道新新地酒店城市更新单元规划>审批情况的通知》（罗府更新复〔2023〕1号）。. 3.实施方案已备案; √; 翠竹街道办已于2023年11月29日将《罗湖区翠竹街道新新地酒店城市更新单元实施方案》报区更新局备案。符合《深圳市罗湖区城市更新实施办法》第三十一条的有关规定。. 4.实施主体已确认; √; 区住建局已于2024年3月26日核发《罗湖区城市更新和土地整备局关于罗湖区翠竹街道新新地酒店城市更新单元实施主体确认的复函》，核准该项目实施主体为深圳市新地实业有限公司。. 5.监管协议已签订; √; 2024年3月25日已签订实施监管协议。. 6.建筑物已全部拆除; √; 已全部拆除。. 7.房地产权属证书已完成注销; √; 已完成注销。. 8.符合《深圳市城市更新办法实施细则》第五十四条第三款; √; 出让给项目实施主体进行开发建设的用地（4050.38㎡），小于项目拆除范围内手续完善的各类用地（4506.9㎡）。. 9.涉及土地征转用手续已完善; √; 已完善征转用地手续。. 10.符合国土空间总体规划; √; 符合。. 11.涉及其他管控线; √; 不涉及. 12.标图建库; √; 已完成标图建库。. 三、农转用情况. 1.农转用情况（含追溯）; 不涉及农用地. 四、补充情况. 1.本期需移交用地情况。拆除用地范围4506.9平方米，需移交的公共用地面积共计521.5平方米（全部为道路用地），当前已完成移交入库。 2.腾挪用地情况。不涉及《深圳市拆除重建类城市更新项目用地审批规定》（深规划资源规〔2019〕2号）第七条的情况。 3.分期实施情况。不涉及分期。. 五、报审意见. 此项目符合《深圳市拆除重建类城市更新项目用地审批规定》（深规划资源规〔2019〕2号）、《深圳市人民政府关于完善国有土地供应管理的若干意见》（深府规〔2018〕11号）有关规定，该项目属于城市更新用地，可按协议方式进行出让，该地块商业功能土地年期为40年，考虑到公共配套设施主要为商业功能配套服务，且产权归政府，土地年期随居住定为40年。为保障罗湖区翠竹街道新新地酒店城市更新单元项目顺利推进，拟同意该项目土地供应方案申请，核定开发建设用地面积4050.38平方米，土地用途为商业用地，用地单位为深圳市新地实业有限公司。请实施主体在建设过程中严格按照各职能部门意见落实。以上土地供应方案已经我局2025年第26次局党组会审议、市规资局审查、区政府建设用地审批业务会审议通过，现按程序报区政府常务会审批。. 六、审定意见. 同意。. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |