市民生诉求一体化平台运营项目（2026年）

监理服务采购需求

★一、采购项目概况

| 项目名称 | 市民生诉求一体化平台运营项目（2026年）监理服务 |
| --- | --- |
| 项目预算 （单位：万元） | 11.60 |
| 采购人单位 | 深圳市民生诉求服务中心 |
| 负责人/联系电话 | 蔡工/0755-88101472 |

二、项目技术和服务要求

（一）主体项目概况

主体项目主要为系统业务运营服务，具体如下：

1.业务分析运营服务。包括业务流程优化、系统配置服务、

轻量级功能优化、报表模板制定及生成、用户权限配置和管理、 UI 界面设计与调整等服务。

2.安全运营服务。包括数据安全运营服务。

3.其他业务运营服务。包括渠道对接运营、业务接口运营等服务。

（二）监理服务要求

（1）项目目标

通过第三方监理服务，对民生诉求一体化平台运营项目（2026年）（以下简称被监理项目）实施全过程监督，确保被监理项目完成合同约定的服务内容，切实保障民生诉求业务的有序运行。

（2）监理范围

本次监理范围包含：为被监理项目提供监理服务。包括合同管理、项目进度监督、项目质量监督、信息安全监督等服务；组织开展考核和项目验收。

（3）具体监理要求

1.准备阶段

1.1编写《监理规划》和《监理实施细则》，落实相关监理人员。

1.2审核服务方提交的项目实施方案及计划，确保其符合招标文件和合同要求，对不合理之处提出修改意见，并跟踪其整改闭环。

2.服务阶段

2.1 对各阶段交付物（如报告、记录等）的质量进行检查。

2.2协助采购方依据合同约定开展考核工作，对考核过程中发现的问题进行记录，并跟踪服务方的整改落实情况，确保问题得到有效解决。

2.3 对项目服务过程中出现的质量问题或严重偏离计划的情况，及时向采购人预警并报告，同步提出对策建议，并督促服务方采取措施纠正。

2.4对项目中存在或出现的问题，向采购人、服务方提出独立、公正、公平的意见建议或解决方案。

2.5对项目合同的履行情况进行全程跟踪，审核合同变更、补充协议的必要性与合规性，处理合同争议，确保合同双方的权利和义务得到有效执行。

2.6组织召开项目例会，记录会议要点，形成会议纪要，跟踪会议布置的工作落实情况，反馈结果；涉及采购人组织的周期性会议，需监理人员出席。

2.7及时转发采购人发出的指示、通知和业务联系单。

2.8当服务方拒不整改或出现安全生产事故时，应及时向采购人报送监理报告。

3.项目验收阶段

3.1 对服务方提交的验收资料进行审核，确保齐全、规范，符合验收要求。

3.2协助采购人组织项目验收工作，记录验收过程中专家组提出的意见和建议，并督促服务方限期整改。

3.3签署项目验收报告。

3.4审核服务方提交的付款材料，确保付款材料真实、完整且符合合同约定的付款条件。

3.5移交监理验收文档。

3.6监督并协助服务方将项目全过程文档及最终成果资料（含装订成册的纸质版与完整的电子版）整理齐全，并移交至采购人存档。

★三、投标单位资质要求

1.具有独立法人资格或具有独立承担民事责任能力的其他组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件，原件备查）。

2.本项目不允许分包，不接受联合体投标、不允许转包。

3.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由投标单位在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

4.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由投标单位在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

5.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由投标单位在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

6.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由投标单位在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

7.单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

8.须提供国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）的股权结构截图和法人关联公司等信息，并加盖公章。

9.具备中国电子企业协会颁发的信息系统工程监理服务标准贯标证书乙级及以上证书。

四、评标定标方法

本项目采用最低价法。

★五、商务要求

（一）服务期限：自合同签订之日起至主体项目通过终验为止。

（二）服务地点：深圳市

（三）报价要求

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、包装运输成本、法定税费和企业的利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为投标供应商与采购人签订的合同金额。

2.投标供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。

3.投标供应商的报价不得超过项目预算金额。

4.投标供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

5.投标供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

6.投标供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。

（四）验收要求

项目监理单位交付成果为监理资料，需提供电子版1份、纸质版2份。监理资料应包含但不限于以下内容：《总监理工程师任命书》《监理规划》《监理总结报告》等。具体以合同约定为准。

（五）付款方式

本项目合同款分三次支付：

1.首期款：合同总金额40%作为首期款，该款项在本项目合同完成签订且中标人提供等额合法有效的税务发票后10个工作日内支付；

2.进度款：合同签订满6个月后，支付阶段性付款，为合同总金额的50%，中标人提供等额合法有效的税务发票后10个工作日内一次性支付；

3.终验款：服务期满验收合格后，支付合同总金额的10%，中标人提供等额合法有效的税务发票后10个工作日内一次性支付。

（六）团队要求

1.监理团队

投标供应商在执行监理合同时组建项目监理团队，在完成合同约定的监理任务后方可解散。监理团队应严格按照合同履行监理责任，配备满足监理工作需要的设备和工具，应妥善使用采购人所提供的设施。

监理团队应遵守相应的监理工作制度，包括会议制度、监理文件制度、工作报告制度等，保证监理工作协调有序地进行。

2.服务人员

1）本项目监理实行总监理工程师负责制，监理公司应成立项目监理小组。

2）投标人应建立不少于2人的监理小组，总监理须具有信息系统监理师证书、本科或以上的学历和信息化监理项目的工作经验，监理工程师应专职于本项目，投标人不得随意更换人员，需经甲方同意方可更换。

（七）保密要求

本项目要求投标供应商按照国家、省的有关法规文件规定，履行保密责任，中标后须与采购人签订保密承诺函。具体以合同约定为准。

（八）知识产权

投标供应商因提供本合同服务所产生的所有成果的知识产权归属采购人所有。投标供应商应保证本项目的投标技术、服务或其他任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律或经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标供应商承担。

（九）违约责任

投标供应商在合同履行过程中，不履行或不按照合同约定适格履行均构成违约，采购人有权解除合同，投标供应商应承担违约责任并赔偿损失；具体违约责任约定详见合同。

（十）争议解决方式和地点

采购人和投标供应商因合同履行发生争议，应当友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权将争议向采购人所在地有管辖权的人民法院起诉。

（十一）其他

1.投标供应商须提供纸质投标文件和纸质投标文件的电子版等投标资料。

2.投标供应商须提交《政府采购违法行为风险知悉确认书》（附件1），由负责人或投标授权代表签字并加盖单位公章。

附件：1.政府采购违法行为风险知悉确认书

2.供应商基本情况表

附件1

政府采购违法行为风险知悉确认书

本公司在投标前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，做到严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动。

一、本公司已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。

（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。

（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

二、本公司已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。

（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。

（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。

（七）不同投标供应商的投标报价呈规律性差异。

（八）不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、本公司已充分知悉下列情形所对应的法律风险，并在投标前已对相关风险事项进行排查。

（一）对于从其他主体获取的投标资料，供应商应审慎核查，确保投标资料的真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。

（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，主管部门将一并移送司法机关追究法律责任。

（三）对于涉及安全生产、特种作业、抢险救灾、防疫等政府采购项目，供应商实施提供虚假资料、串通投标等违法行为的，主管部门将依法从严处理。

（四）供应商应严格规范项目授权代表、员工参与招标投标的行为，加强对投标文件的审核。项目授权代表、员工编制、上传投标文件等行为违反政府采购法律法规或招标文件要求的，投标供应商应当依法承担相应法律责任。

（五）供应商对投标电子密钥负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任。供应商使用电子密钥在深圳政府采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。供应商擅自将投标密钥出借他人使用所造成的法律后果，由供应商自行承担。

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。相关情形如查实，依法作投标无效处理；涉嫌串通投标等违法行为的，主管部门将依法调查处理。

四、本公司已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。经查实，若投标供应商存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，并由市场监管部门依法吊销营业执照。

以下文字请投标供应商抄写并确认：“本公司已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。

负责人/投标授权代表签名：

知悉人（公章）：

日期：

附件2

供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）		   填表日期：    年   月   日

| 采购人 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商 |  |  |  | 供应商统一社会信用代码 |  |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |